汕头市人民政府办公室关于大力发展

装配式建筑的实施方案

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（中发〔2016〕6号）、《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）和《广东省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》（粤府办〔2017〕28号），加快推动汕头市装配式建筑发展，推进建筑产业现代化，促进建筑产业转型升级，制定本实施方案。

- 一、发展目标

到2020年末，实现中心城区装配式建筑占新建建筑面积的比例达到15%以上、其他地区达到10%以上，其中政府投资工程装配式建筑面积占比达到30%以上，基本形成适应装配式建筑发展的政策和技术保障体系；到2025年末，实现中心城区装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%以上、其他地区达到20%以上，其中政府投资工程装配式建筑面积占比达到50%以上，进一步健全装配式建筑发展政策和技术保障体系，基本形成以市场为主导的良好工作局面。

（一）近期示范目标(至2020年末)

中心城区装配式建筑占新建建筑面积的比例达到15%以上、其他地区达到10%以上，其中政府投资工程装配式建筑面积占比达到30%以上，基本形成适应装配式建筑发展的政策和技术保障体系，以商品住宅建设为重点、以财政投资项目为切入点开展装配式建筑项目试点，2020年末，各区（县）政府遴选合适的项目，建设1个以上装配式房屋建筑或市政基础设施工程试点项目，重点推广较高装配率及建筑产业现代化程度高的成套部品和技术。鼓励社会投资项目开展装配式建筑示范工程建设。（责任单位：市直各部门，各区县，高新区、保税区、华侨试验区）

（二）远期推广目标(至2025年末)

中心城区装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达到30%以上、其他地区达到20%以上，其中政府投资工程装配式建筑面积占比达到50%以上，基本形成以市场为主导的良好工作局面。2021年起,政府投资项目总规划建筑面积为2万平方米(含)以上或单体建筑面积5000平方米(含)以上的公共建筑、总规划建筑面积为3万平方米(含)以上或单体建筑面积1万平方米(含)以上的保障性住房，应采用装配式建造并满足《装配式建筑评价标准》要求;道路交通、市政工程、公共设施、城市综合管廊等项目中应采用装配式建造方式比例达到50%以上；非财政投资房屋建筑工程(包括民用建筑和工业建筑)中项目规划总建筑面积为20万平方米(含)以上或单体建筑面积3万平方米(含)以上新建项目和城市更新项目,应采用装配式建造并满足《装配式建筑评价标准》要求。累计建成不少于2个装配式建筑示范基地。（牵头单位：市直各部门，各区县；参与单位：高新区、保税区、华侨试验区）

- 二、工作任务

- （一）编制发展专项规划。结合本市装配式建筑的总体发展目标，加快推进装配式建筑专项规划的编制工作，科学划定各区（县）装配式建筑发展区域、明确装配式建筑面积占新建建筑面积比例,推动住宅全装修建设；制定年度实施计划,确保完成装配式建筑专项规划制定的目标任务。（牵头单位：市住房和城乡建设局；参与单位：市自然资源局，各区县政府，高新区、保税区、华侨试验区管委会）

- （二）推动生产基地建设。按照“保证城市建设需要、总量控制、适度竞争、合理布局”的原则，引导建筑行业部品部件生产企业合理布局,既要保证部品部件的生产供应能力大于市场需求，又要防止因供需关系严重失衡而造成行业恶性竞争引发的工程质量问题，着力培养发展可生产叠合楼板、外（内）墙板、楼梯、空调板、窗台板、梁及柱等装配式混凝土部品部件生产基地不少于2个，生产基地内允许设置预拌混凝土搅拌站自用。（牵头单位：市住房和城乡建设局、市自然资源局；参与单位：市发展和改革局，各区县政府，高新区、保税区、华侨试验区管委会）

- （三）创新建筑实施方式。推广BIM(建筑信息模型)技术的应用。推行装配式建筑一体化集成设计,推广通用化、模数化、标准化设计方式；促进BIM技术在建筑设计、施工、运营等环节的应用与深度融合,加强对装配式建筑建设全过程的指导和服务。政府投资的装配式建筑项目应全过程采用BIM建筑信息模型技术进行管理。推行工程总承包。装配式建筑原则上采用工程总承包模式，可按照技术复杂类工程项目招投标。政府投资的装配式建筑工程，建设单位可以依法采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业。（牵头单位：市发展和改革局、市住房和城乡建设局；参与单位：市科学技术局、市工业和信息化局）

- （四）加强质量安全管理。完善装配式建筑工程质量安全管理制度，健全质量安全责任体系，明确落实建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位、部品部件生产企业、初步设计审查、工程质量安全检测单位等各方主体质量安全责任。应加强装配式建筑构配件生产、施工安装质量安全的监管，加大进厂及现场抽检力度，严肃查处质量安全违法违规行为。依托互联网技术，建立涵盖本市装配式建筑项目建设管理全过程的大数据平台，实现多部门以及相关企业的数据共享，实现工程质量可查询可追溯。（牵头单位：市市场监督管理局；参与单位：市住房和城乡建设局，各区县政府，高新区、保税区、华侨试验区管委会）

- （五）加快培育产业队伍。大力培养装配式建筑设计、生产、施工、管理等专业人才。鼓励高等学校、职业学校设置装配式建筑相关课程，推动装配式建筑企业开展校企合作，创新人才培养模式。在建筑行业专业技术人员继续教育中增加装配式建筑相关内容。加大职业技能培训资金投入，建立培训基地，加强岗位技能提升培训，促进建筑业农民工向技术工人转型。加强国际交流合作，积极引进海外专业人才参与装配式建筑的研发、生产和管理。（牵头单位：市住房和城乡建设局、市人力资源和社会保障局；参与单位：、市科学技术局、市教育局，各区县政府，高新区、保税区、华侨试验区管委会）

- 三、政策支持

- （一）落实用地保障。对符合实施条件的土地在出让或划拨前，应按照住建部门意见将装配式建造的相关要求纳入规划条件、供地方案，落实到土地出让合同或划拨决定书中对于未列入规划设计条件、土地出让合同要求强制采用装配式建筑的商品房用地，在土地溢价超过一定比例时，将应用装配式建筑纳入竞拍指标，由单一竞价转为竞配装配式建筑比例，优化土地供应；对自愿实施装配式建造方式，且满足装配式建筑要求的建设项目，其满足装配式建筑要求部分的建筑面积可按3%不计入地块的容积率核算（不超过5000平方米）。

各区（县）应根据装配式建筑发展的目标任务和土地利用总体规划,在每年的建设用地计划中安排专项用地指标,重点保障部品部件生产企业、生产基地建设用地。对列入省重点项目计划的部品部件生产企业、生产基地用地，应优先安排用地计划指标。（牵头单位：市自然资源局；参与单位：市住房和城乡建设局，各区县政府，高新区、保税区、华侨试验区管委会）

- （二）加强财税扶持。结合节能环保、产业发展、科技创新、污染防治等方面政策，加大对装配式建筑的支持力度；将符合条件的部品部件生产项目推荐纳入省级产业园产业共建项目库，争取省级产业园产业共建专项资金支持。

将装配式建筑产业纳入招商引资重点行业，对符合条件的企业落实相关优惠政策；经认定为高新技术企业的装配式建筑相关企业，可按规定享受相关优惠政策；对符合新型墙体材料目录的部品部件生产企业,可按规定享受增值税即征即退优惠政策。（牵头单位：市财政局、国家税务总局汕头市税务局；参与单位：市科学技术局、市工业和信息化局、市发展和改革局、各区县，高新区、保税区、华侨试验区）

- （三）加大金融支持。鼓励金融机构对部品部件生产企业、生产基地和装配式建筑开发项目给予综合金融支持；对购买已认定为装配式建筑项目的消费者优先给予信贷支持，并在贷款额度、贷款期限及贷款利率等方面予以倾斜；使用住房公积金贷款购买已认定为装配式建筑的商品住房，公积金贷款额度最高可上浮20%。（牵头单位：市住房公积金管理中心；参与单位：中国人民银行汕头市中心支行）

- （四）保障运输畅通。各级交通运输部门和交警部门对装配式建筑大型预制构件运输提供便利，在符合路桥限载、限高等要求的情况下，就大（重）型运输车辆通行制定相关指引，对运输预制混凝土及钢构件等超大、超宽部品部件的车辆，在物流运输、交通保障方面予以支持。（牵头单位：市交通运输局、市公安局交警支队）

- 四、保障措施

- （一）健全工作机制。成立市推进装配式建筑发展工作领导小组，由市政府分管领导担任组长，住建、自然资源、工信、发改、财政、科技、生态环境、市场监督、人社、交通运输、公安等部门负责人为成员,成员单位要各司其职,密切协作、形成合力,共同推进全市新型装配式建筑工作。工作小组管理办公室设在市住房和城乡建设局，负责联席会议日常工作，办公室主任由市住房和城乡建设局局长兼任。各县、区人民政府以及各区管委会要建立健全工作机制，完善配套政策，组织具体实施，确保各项任务落到实处。各成员单位要按照职责分工，制定具体配套措施，密切协作配合，加大支持力度，扎实做好发展装配式建筑各项工作。（各部门职责分工详见附表）

- （二）强化合同和项目监管。对未按照土地出让合同、国有建设用地划拨决定书有关要求实施装配式建筑的项目，或工程竣工验收不符合装配式建筑标准要求的项目，相关部门取消相应优惠政策，依法追究其违约责任，并依据有关规定予以处理。将相关企业失信行为记入企业诚信档案。（牵头单位：市住房和城乡建设局；参与单位：市自然资源局，各区县政府，高新区、保税区、华侨试验区管委会）

- （三）强化宣传引导。通过报刊、网络、电视等媒体,加强对装配式建筑的宣传报道,发挥龙头企业的导向作用。广泛宣传装配式建筑基本知识，提高社会认知度，引导企业和市民树立良好的节能意识，营造各方共同关注、支持装配式建筑发展的良好氛围，促进装配式建筑相关产业和市场发展。（各单位协同）

- 五、附表

各部门职责分工表

| 序号 | 部门名称 | 职责分工 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市住房和城乡建设局 | 负责全市推广装配式建筑工作领导协调小组办公室职责，牵头负责全市装配式建筑专项规划编制以及装配式建筑实施方案的统筹实施与解释，统筹全市装配式建筑发展情况包括但不限于装配式建筑预制构件、部品部件生产企业发展情况，装配式建筑在建设项目中的应用情况)，逐步建立装配式建筑部品部件产品信息库；加强装配式建筑项目设计、施工图审查、施工许可和施工质量安全管理，对不符合验收标准的项目依法不予进行竣工备案。同时，对不按规划许可、施工许可等相关的要求落实装配式施工的商品房项目不予核发商品房预售证。 |
| 2 | 市发展和改革局 | 负责政府投资项目在立项阶段对项目申请报告或可行性研究报告落实装配式建筑要求的有关内容进行审查，将实施装配式建筑要求纳入政府投资项目立项审批内容；根据《广东省装配式建筑工程综合定额》核定装配式建筑项目的投资规模，负责对装配式建设项目的招标范围、招标组织形式和招标方式进行审批。 |
| 3 | 市自然资源局 | 负责将装配式建筑专项规划纳入相关规划或指导文件中，并将发展装配式建筑相关要求落实到用地规划设计条件、建设工程规划许可等各环节；协助住建部门制定装配式建筑年度计划和目标任务,提供区域规划意见；应按照住建部门意见将装配式建筑面积比例等相关要求纳入规划条件、供地方案，落实到土地出让合同或划拨决定书中。 |
| 4 | 市工业和信息化局 | 负责支持部品部件生产企业实施技术改造、技术创新，推进工业化和信息化融合，引导生产企业充分利用相关产业扶持政策。 |
| 5 | 市财政局 | 负责为全市装配式建筑推广应用工作提供必要的经费保障，并贯彻落实国家、省对装配式建筑的财税扶持政策。 |
| 6 | 市科学技术局 | 负责促进装配式建筑创新科研成果转化，对装配式建筑生产企业中的“高新技术企业”给予奖励和补贴，支持装配式建筑科研和引进技术的消化、吸收等工作。 |
| 7 | 市生态环境局 | 负责协同推进装配式建筑，指导装配式建筑生产企业落实相关环保制度和污染防治措施，协助办理装配式建筑项目的环评工作，会同市政府指定的相关部门，按照国家、省的有关规定，执行相应的环保责任追究和环境损害赔偿制度。 |
| 8 | 市市场监督管理局（市知识产权局） | 负责做好装配式建筑相关企业的注册登记工作，对申请材料齐全并符合法定形式的装配式建筑企业，建立审批绿色通道；支持装配式建筑生产企业申报和获取专利，加强对装配式建筑相关知识产权的保护工作，落实知识产权优惠；配合住建部门做好装配式建筑部品部件质量监督以及装配式建筑关键技术标准的引进、贯彻和执行等工作。 |
| 9 | 国家税务总局汕头市税务局 | 负责支持装配式建筑发展，对通过认定为高新技术的企业并符合优惠条件的装配式建筑相关生产企业落实相关高新技术企业税收减免优惠。 |
| 10 | 市人力资源和社会保障局 | 负责组织管理本市装配式建筑职业技能培训、工人技术考核工作和就业培训工作。综合管理装配式建筑职业技能竞赛和表彰工作；协助行业内设计、施工、监理等专业技术人才进行评定，对行业内的人才库进行日常管理；加强引进装配式建筑专业人才并落实相关的人才优惠政策。 |
| 11 | 市交通运输局 | 负责对装配式建筑大型预制构件运输提供便利，在符合路桥限载、限高等要求的情况下，协调制定大（重）型运输车辆通行的相关指引，协调对大型预制构件运输计划进行审批。统筹协调涉及公路通行的不可解体的装配式建筑大型预制构件的跨区运输，指导各区交通运输管理部门落实相关工作。 |
| 12 | 市公安局交警支队 | 负责协助做好装配式建筑部品部件运输秩序和管理工作，配合对大型预制构件运输计划进行审批。 |
| 13 | 中国人民银行汕头市中心支行 | 负责引导金融机构按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，为装配式建筑项目、生产基地建设、装配式部品部件生产以及商品房购买等环节提供多元化的资金支持。 |
| 14 | 市住房公积金管理中心 | 负责在公积金个人住房贷款优先发放等方面给予扶持工作，从而引导与激励消费者购买装配式住宅。 |