附件1

升平断面2019年重点工程建设目标表

| 序号 | 工程名称 | 规模及完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业污染源控制 | 完成271家“散乱污”企业清理整治；完成8家企业清洁化改造，启动1家企业清洁审核工作。 |
| 2 | 城镇污水处理厂新建 | 1座，总处理规模5万m3/d，目前在前期工作阶段。 |
| 3 | 城镇污水处理厂提标改造 | 1座，总提标改造规模12万m3/d，目前正在施工阶段。 |
| 4 | 污水收集管网建设 | - 建设截污管网43.048公里。 |
| 5 | 农村生活污水治理 | - 结合美丽乡村建设，对金平区43处水体（其中池塘15处、河沟渠段28处）进行治理。 |
| 6 | 畜禽养殖清理整治 | - 禁养区内规模化养殖场1家；非禁养区完成2家规模化养殖场达标整治；限养区内完成5家养殖专业户清理整治。 |
| 7 | 河长制专项行动 | 清理入河排污口34个。（金平区河道清淤并到G2粤东灌区项目，龙湖区的河道清淤已并到支流整治工程项目中，此处不重复计算）。 |
| 8 | 重点河道、支流整治工程 | 韩江粤东续建配套与节水改造工程改造渠道14.229公里、重建引水闸；东墩沟应急治理工程2.256公里；水体整治工程，2019年完成整治34.05公里。 |