附件

各区（县）农村生活污水治理及“源头截污、雨污分流”目标任务表

| 序号 | 区（县） | 自然村个数 | 任务 | 2019年完成的 自然村个数 | 2020年完成的 自然村个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金平区 | 44 | 生活污水治理 | 27 | 17 |  |
|  |  |  | 源头截污、雨污分流 | 27 | 17 | 2019年年底前20个自然村达到“进村入户、源头截污”标准 |
| 2 | 龙湖区 | 83 | 生活污水治理 | 50 | 33 |  |
|  |  |  | 源头截污、雨污分流 | 50 | 33 | 2019年年底前38个自然村达到“进村入户、源头截污”标准 |
| 3 | 濠江区 | 54 | 生活污水治理 | 33 | 21 |  |
|  |  |  | 源头截污、雨污分流 | 33 | 21 | 2019年年底前25个自然村达到“进村入户、源头截污”标准 |
| 4 | 潮阳区 | 310 | 生活污水治理 | 186 | 124 |  |
|  |  |  | 源头截污、雨污分流 | 186 | 124（上半年完成） | 2019年年底前140个自然村达到“进村入户、源头截污”标准 |
| 5 | 潮南区 | 377 | 生活污水治理 | 377 | - |  |
|  |  |  | 源头截污、雨污分流 | 264 | 113（上半年完成） | 2019年年底前189个自然村达到“进村入户、源头截污”标准 |
| 6 | 澄海区 | 224 | 生活污水治理 | 135 | 89 |  |
|  |  |  | 源头截污、雨污分流 | 135 | 89 | 2019年年底前101个自然村达到“进村入户、源头截污”标准 |
| 7 | 南澳县 | 65 | 生活污水治理 | 39 | 26 |  |
|  |  |  | 源头截污、雨污分流 | 39 | 26 | 2019年年底前30个自然村达到“进村入户、源头截污”标准 |