附件1

汕头新增光纤接入用户计划表

 单位：万户

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 广东电信 | 广东移动 | 广东联通 | 广东铁通 | 广东盈通 | 广东广电 | 驻地网企业（含深圳公众信息、长城宽带等企业） | 合计 |
| **2015年** | **2016年** | **2017年** | **2015年** | **2016年** | **2017年** | **2015年** | **2016年** | **2017年** | **2015年** | **2016年** | **2017年** | **2015年** | **2016年** | **2017年** | **2015年** | **2016年** | **2017年** | **2015年** | **2016年** | **2017年** | **2015年** | **2016年** | **2017年** |
| 汕头市 | 16  | 28 | 13.4  | 8.87  | 7.89 | 3.7  | 2.66  | 1  | 0.7  | 0.82  | 0  | 0  | 0.02  | 0.1  | 0.02  | 0.00  | 0.09  | 0.30  | 1.46 | 1.3 | 2.6 | 28.32 | 40 | 20.77 |

 注：光纤接入用户包括：光纤到户（FTTH）+光纤到办公室（FTTO）及FTTB+LAN用户。

附件2

汕头新增光纤入户（住户）行政村计划表

 单位：个

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 广东电信 | 广东联通 | 广东盈通 | 广东广电 |
| **2015年** | **2016年** | **2017年** | **2015年** | **2016年** | **2017年** | **2015年** | **2016年** | **2017年** | **2015年** | **2016年** | **2017年** |
| 汕头市 | 105 | 112 | 128 | 86 | 56 | 25  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |

注：1.如果该行政村计划于某年新增光纤接入用户且上一年光纤接入用户累计数为0，则计入该年份的新增行政村（该年份新增行政村数+1）；

 2.新增光纤入户（住户）行政村：指该村有用户开通光纤入户业务，光纤网络通到住户。

附件3

汕头公众移动通信基站建设计划表

 单位：座

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 广东电信 | 广东移动 | 广东联通 | 合计 | 站址（广东铁塔） |
| **2015年** | **2016年** | **2017年** | **2015年** | **2016年** | **2017年** | **2015年** | **2016年** | **2017年** | **2015年** | **2016年** | **2017年** | **2015年** | **2016年** | **2017年** |
| 汕头市 | 4001 | 1238 | 582 | 1460 | 1876 | 519 | 1701 | 3252 | 2337 | 10125 | 6366 | 3438 | 277 | 1077 | 1062 |

 注：基站以RRU为统计标准。

附件4

汕头公共区域无线局域网建设计划表

 单位：个

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 合计 |
| 热点 | AP | 热点 | AP | 热点 | AP | 热点 | AP |
| 新建数 | 累计数 | 新建数 | 累计数 | 新建数 | 累计数 | 新建数 | 累计数 | 新建数 | 累计数 | 新建数 | 累计数 | 新建数 | 累计数 | 新建数 | 累计数 |
| 汕头市 | 52 | 2483 | 558 | 11429 | 81 | 2483 | 1195 | 12624 | 102 | 2558 | 1615 | 13756 | 208 | 2558 | 2885 | 13756 |