# 附件6

# 梅溪河升平国考断面水质攻坚目标与任务清单

附表6-1  梅溪河升平考核断面2019年水质攻坚目标表

| 序号 | 断面名称 | 责任市（区县） | 所在河段 | 断面类型 | 2018年水质 | 2019年目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升平断面 | 金平区、龙湖区 | 梅溪河 | 国考断面 | Ⅳ类 | 年均值达Ⅲ类 |

附表6-2 干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表

| 序号 | 断面名称 | 责任市（区县） | 所在河段 | 断面类型 | 2018年水质 | 2019年目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杏花 | 市 | 梅溪河 | 干流 | Ⅲ类 | 年均值达Ⅲ类 |
| 2 | 大港桥 | 金平区 | 大港河下游 | 干流 | 劣Ⅴ类 | 年底前达Ⅴ类 |
| 3 | 西港桥 | 金平区 | 西港河下游 | 干流 | 劣Ⅴ类 | 年底前达Ⅴ类 |
| 4 | 南干渠打石宫 | 金平区 | 鮀济河 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 年底前达Ⅴ类 |
| 5 | 玉港河排口 | 金平区 | 玉港河 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 年底前达Ⅴ类 |
| 6 | 东墩沟排口 | 金平区 | 东墩沟 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 年底前达Ⅴ类 |
| 7 | 东墩沟上游 | 龙湖区 | 东墩沟上游鸥汀片区河涌 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 年底前达Ⅴ类 |
| 8 | 金港路排洪沟排口 | 金平区 | 金港路排洪沟 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 年底前达Ⅴ类 |
| 9 | 月浦大排渠排口 | 金平区 | 月浦大排渠 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 年底前达Ⅴ类 |
| 10 | 沟南围沟排口 | 金平区 | 沟南围沟 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 年底前达Ⅴ类 |
| 11 | 西干渠赖厝段 | 金平区 | 西干渠 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 年底前达Ⅴ类 |
| 12 | 沙北排渠排口 | 金平区 | 沙北排渠 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 年底前达Ⅴ类 |
| 13 | 南门排渠排口 | 金平区 | 南门排渠 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 年底前达Ⅴ类 |
| 14 | 二围排渠排口 | 金平区 | 二围排渠 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 年底前达Ⅴ类 |
| 15 | 西港主排渠排口 | 金平区 | 西港主排渠（月浦主排渠） | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 年底前达Ⅴ类 |

附表6-3 梅溪河升平断面2019年重点工程建设目标表

| 区（县） 任务 | 金平区 | 龙湖区 | 市级项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城镇污水厂新建 | -- | -- | 1座，处理规模5万吨/日（2020年底建成） |
| 城镇污水处理厂提标改造 | -- | -- | 1座，处理规模12万吨/日 |
| 污水收集管网建设 | 金平区共4项，总建设规模为20.528公里 | 龙湖区共1项，规模为0.68公里 | 市级项目2项，共21.84公里（其中2019年建设8.22公里） |
| 工业污染源控制 | 金平区264家“散乱污”企业专项整治（具体数量随工作深入动态更新）； | 龙湖区7家“散乱污”企业专项整治 | -- |
| 农村生活污水处理设施建设 | 金平区涉农社区43处水体污水“末端处理”专项治理（其中池塘15处、河沟渠段28处） | -- | -- |
| 畜禽养殖污染控制 | 完成非禁养区2家规模化养殖场达标整治和限养区内5家散养户清理 | 龙湖区鸥汀街道禁养区内2家规模化养殖场清理 | -- |
| 重污染支流整治 | - 韩江粤东续建配套与节水改造改造渠道14.229公里、重建引水闸； - 东墩沟应急治理工程2.256公里； - 水体整治工程，总建设规模共16.75公里； - 结合支流整治，至少清理入河排污口18个。 | 1、水体整治工程，总建设规模共17.3公里； 2、结合支流整治，至少清理入河排污口16个。 | -- |
| 污水一体化应急处理 | 共15处，总规模为7.21万吨/日 | 共7处，总规模为0.231万吨/日 | -- |

附表6-4  梅溪河升平断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

| 序号 | 工程名称 | 项目内容 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕头市西区污水处理厂 | 5万吨/日 | 市城市管理和综合执法局 | 2020年底 |
| 2 | 汕头市北轴污水处理厂提标改造 | 12万吨/日 | 市城市管理和综合执法局 | 2019年6月 |

附表6-5  梅溪河升平断面2019年污水收集管网建设目标明细表

| 序号 | 工程名称 | 项目内容 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕头市中心城区西片区截污管网完善工程 | 8.22公里 | 市城市管理和综合执法局 | 2019年底 |
| 2 | 汕头市西区污水处理厂配套管网 | 13.62公里 | 市城市管理和综合执法局 | 2020年底 |
| 3 | 龙湖区万吉工业园区西北面截污管道工程 | 0.68公里 | 龙湖区政府 | 2019年底 |
| 4 | 月浦主排渠黑臭水体整治项目配套的截污工程 | 4.63公里 | 金平区政府 | 2019年8月 |
| 5 | 鮀济河黑臭水体整治项目配套的截污工程 | 13.5公里 | 金平区政府 | 2019年底 |
| 6 | 韩提路（商平路-月眉路）截污管网工程 | 1.348公里 | 金平区政府 | 2019年底 |
| 7 | 金平区工业园区升平片区部分地段截污工程 | 1.05公里 | 金平区政府 | 2019年底 |

附表6-6  梅溪河升平断面2019年工业污染源控制目标明细表

| 序号 | 工程名称 | 项目内容 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金平区“散乱污”企业专项整治 | 264家 | 金平区政府 | 2019年6月 |
| 2 | 龙湖区“散乱污”企业专项整治 | 7家 | 龙湖区政府 | 2019年6月 |

附表6-7  梅溪河升平断面2019年农村生活污水处理设施建设目标明细表

| 序号 | 工程名称 | 项目内容 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金平区涉农社区污水“末端处理”专项治理 | 43处水体（其中池塘15处、河沟渠段28处） | 金平区政府 | 2019年8月 |

- 附表6-8 梅溪河升平断面2019年重点支流整治工程明细表

| 序号 | 工程名称 | 项目规模 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韩江粤东续建配套与节水改造工程（东凤灌区汕头片区） | 14.229公里 | 金平区政府 | 2019年底 |
| 2 | 鮀济河黑臭水体整治 | 9.8公里 | 金平区政府 | 2019年底 |
| 3 | 月浦主排渠黑臭水体整治 | 5.25公里 | 金平区政府 | 2019年8月 |
| 4 | 东墩沟 | 2.256公里 | 金平区政府 | 2019年8月 |
| 5 | 玉港河 | 5.48公里 | 金平区政府 | 2020年底完成主体工程 |
| 6 | 月浦社区厅前-沙坪排水沟 | 1.6公里 | 金平区政府 | 2020年底完成主体工程 |
| 7 | 前溪河（南门排渠） | 0.7公里 | 金平区政府 | 2020年底完成主体工程 |
| 8 | 沟南社区南干渠 | 1.76公里 | 金平区政府 | 2020年底完成主体工程 |
| 9 | 月浦大排渠 | 2.85公里 | 金平区政府 | 2020年底完成主体工程 |
| 10 | 陇头关沟渠 | 1.92公里 | 金平区政府 | 2020年底完成主体工程 |
| 11 | 金港路排洪沟 | 0.7公里 | 金平区政府 | 2020年底完成主体工程 |
| 12 | 沟南社区围沟湖头段 | 1公里 | 金平区政府 | 2019年底 |
| 13 | 岐山第一灌渠 | 2.6公里 | 金平区政府 | 2020年底完成主体工程 |
| 14 | 岐山第二灌渠 | 2.6公里 | 金平区政府 | 2020年底完成主体工程 |
| 15 | 岐山第二排渠 | 2.45公里 | 金平区政府 | 2020年底完成主体工程 |
| 16 | 上围仔后溪沟 | 0.2公里 | 金平区政府 | 2019年底 |
| 17 | 明珠园排沟 | 0.1公里 | 金平区政府 | 2019年底 |
| 18 | 报本沟渠 | 0.4公里 | 金平区政府 | 2019年底 |
| 19 | 沙北排渠 | 1.3公里 | 金平区政府 | 2020年底完成主体工程 |
| 20 | 二围排渠 | 4.3公里 | 金平区政府 | 2020年底完成主体工程 |
| 21 | 龙州沟 | 1.5公里 | 金平区政府 | 2020年底完成主体工程 |
| 22 | 龟桥北排渠综合整治工程 | 5.2公里 | 龙湖区政府 | 2019年底 |
| 23 | 鸥汀东片6条沟渠（旦家园灌渠、大排沟、上黄线灌渠、蔡社涵线排渠、铁洲灌渠、水利所面前沟等）整治工程 | 12.1公里 | 龙湖区政府 | 2019年底 |

- 附表6-9 梅溪河升平断面2019年一体化应急处理工程明细表

| 序号 | 工程名称 | 项目规模 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙北排渠一体化应急处理 | 2万吨/日 | 金平区政府 | 2019年8月 |
| 2 | 金湖路以北一体化应急处理 | 0.29万吨/日 | 金平区政府 | 2019年8月 |
| 3 | 金湖路以南一体化应急处理 | 0.54万吨/日 | 金平区政府 | 2019年8月 |
| 4 | 金港水利沟一体化应急处理 | 0.76万吨/日 | 金平区政府 | 2019年8月 |
| 5 | 窖仔路一体化应急处理 | 0.55万吨/日 | 金平区政府 | 2019年8月 |
| 6 | 岐山第一灌渠一体化应急处理 | 0.12万吨/日 | 金平区政府 | 2019年8月 |
| 7 | 沟南社区一体化应急处理 | 0.76万吨/日 | 金平区政府 | 2019年8月 |
| 8 | 乌桥岛一体化应急处理 | 0.20万吨/日 | 金平区政府 | 2019年8月 |
| 9 | 叠金排渠一体化应急处理 | 0.60万吨/日 | 金平区政府 | 2019年8月 |
| 10 | 莲光社区居委会大门口处一体化应急处理 | 0.20万吨/日 | 金平区政府 | 2019年8月 |
| 11 | 莲美社区大墩脚直溪一体化应急处理 | 0.25万吨/日 | 金平区政府 | 2019年8月 |
| 12 | 金陇大头埔排水沟一体化应急处理 | 0.10万吨/日 | 金平区政府 | 2019年8月 |
| 13 | 赖厝排水沟一体化应急处理 | 0.38万吨/日 | 金平区政府 | 2019年8月 |
| 14 | 神香码头一体化应急处理 | 0.16万吨/日 | 金平区政府 | 2019年8月 |
| 15 | 合办坑排水渠一体化应急处理 | 0.30万吨/日 | 金平区政府 | 2019年8月 |
| 16 | 陈厝寨一体化污水处理设施 | 0.011万吨/日 | 龙湖区政府 | 2019年8月 |
| 17 | 蔡社一体化污水处理设施（1） | 0.06万吨/日 | 龙湖区政府 | 2019年8月 |
| 18 | 蔡社一体化污水处理设施（2） | 0.06万吨/日 | 龙湖区政府 | 2019年8月 |
| 19 | 流美一体化污水处理设施 | 0.03万吨/日 | 龙湖区政府 | 2019年8月 |
| 20 | 新地一体化污水处理设施处理规模为220吨/日 | 0.022万吨/日 | 龙湖区政府 | 2019年8月 |
| 21 | 旧地一体化污水处理设施处理规模为180吨/日 | 0.018万吨/日 | 龙湖区政府 | 2019年8月 |
| 22 | 溪西一体化污水处理设施处理规模为300吨/日 | 0.03万吨/日 | 龙湖区政府 | 2019年8月 |