# 汕头经济特区政府投资项目管理条例

#### （修订草案征求意见稿）

#### 第一章 总则

第一条 为了充分发挥政府投资作用，建立健全政府投资决策、审批、建设和监管制度，提高政府投资项目的质量和效益，激发社会投资活力，根据有关法律、行政法规的基本原则，结合汕头经济特区（以下简称特区）实际，制定本条例。

第二条 本条例适用于本市、区（县）政府投资项目的管理。

本条例所称的政府投资项目，是指使用本级一般公共预算资金、政府性基金、财政专户管理的资金以及法律、法规规定的其他财政性资金，采取直接投资、资本金注入、投资补助、贴息等方式投资的固定资产投资建设活动。

第三条 政府投资应当遵循量入为出、综合平衡、保障重点、科学决策、规范管理、流程优化、注重绩效、公开透明的原则。

政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、公共服务平台、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主。

市人民政府应当创造条件，利用多种方式，支持、规范和引导社会资本进入本级政府投资领域，鼓励社会资金投向前款规定的领域。

第四条 政府投资应当与经济社会发展水平和本级财政收支状况相适应。坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算；实行项目法人责任制、合同管理制、工程质量责任制和工程监理责任制。

第五条 市、区（县）人民政府根据国民经济和社会发展规划、中期财政规划和国家宏观调控政策，加强对本级政府投资项目资金的预算约束和绩效管理，统筹安排使用本级政府投资资金的项目，规范使用各类政府投资资金。

市、区（县）政府有关部门不得违法违规举借债务筹措本级政府投资资金。

第六条 市、区（县）政府投资资金按项目安排，以直接投资方式为主；对确需支持的经营性项目，主要采取资本金注入方式，也可以适当采取投资补助、贷款贴息等方式。

- 第七条 市、区（县）人民政府发展改革部门为本级政府投资主管部门，履行政府投资综合管理职责。市、区（县）其他有关部门依照本条例和本级政府规定的职责分工，履行相应的政府投资管理职责。

#### 第二章 项目储备和计划

- 第八条 市、区（县）人民政府投资主管部门应当建立、充实本级政府投资项目储备库，推进本级政府投资项目的培育、储备和建设。列入项目储备库的项目，经本级人民政府投资主管部门报本级政府批准后安排前期费用。

- 第九条 市、区（县）人民政府投资主管部门会同市有关部门对市本级实施的政府投资项目编制本级政府投资年度计划。

- 第十条 本级政府投资年度计划应当与本级财政相衔接。本级政府投资年度计划应当与本级预算相衔接，并按照下列程序进行编制：

- （一）市、区（县）人民政府投资主管部门会同本级财政部门印发关于编制本级政府投资年度计划的通知，规定编报范围、编报流程、编制内容和报送时限等要求。

- （二）各有关部门按照规定向本级人民政府投资主管部门报送下一年度本级政府投资需求计划建议。

- （三）市、区（县）人民政府投资主管部门统筹研究市有关部门报送的需求计划建议，会同本级财政部门审核项目建设进度、投资资金需求，结合当年度财力状况等因素，形成本级政府投资年度计划安排初步草案。

- （四）市、区（县）人民政府财政部门将本级政府投资年度计划安排初步草案预算安排情况通过预算“一下”控制数告知市、区（县）有关部门，并抄送市、区（县）人民政府投资主管部门。市、区（县）有关部门结合预算“一下”控制数、项目建设资金来源和建设进度，修改完善本部门的政府投资年度计划安排初步草案，报市、区（县）人民政府投资主管部门。

- （五）市、区（县）人民政府投资主管部门汇总审核形成本级政府投资年度计划建议，联合本级财政部门报本级人民政府审定后纳入年度国民经济和社会发展计划草案，提请本级人民代表大会审查批准。

- 第十一条 市、区（县）人民政府各部门、各直属机构应当在每年九月三十日前，提出需要建设的政府投资项目并开展前期研究论证后，向本级发展改革主管部门申请列入项目储备库。
区（县）、镇人民政府（街道办事处）依照前款规定，向上一级发展改革主管部门提出需要由上一级人民政府投资的建设项目，申请列入上一级项目储备库。

- 申请列入市本级项目储备库的项目投资额应当达到五千万元以上，申请列入区（县）项目储备库的项目投资额由区（县）人民政府确定。

- 除本条例第十八条、第十九条第一款、第二十条规定的政府投资项目外，申请列入项目储备库的政府投资项目，应当完成项目建议书的编制工作，或者对项目进行预可行性研究。

- 第十二条 市、区（县）发展改革主管部门根据国民经济和社会发展规划、城市总体规划、相关行业专项规划、近期建设规划以及实际需要，对部门和单位提出的政府投资项目进行审核，综合平衡后列入项目储备库。
项目储备库实行三年滚动动态管理。市、区（县）发展改革主管部门应当督促相关部门和单位开展项目前期工作，并根据项目前期工作情况及时调整、更新项目储备库。
因国家政策调整或者其他情况变化，经论证已不符合政府投资方向的项目，市、区（县）发展改革主管部门应当予以调整。

- 第十三条 申请列入项目储备库的政府投资项目，其前期工作经费按照预算编报程序进行申报，纳入预算管理。

- 第十四条 市、区（县）发展改革主管部门应当会同本级财政等有关行政管理部门，于每年十月三十一日前组织编制下一年度政府投资项目计划草案，报市、区（县）人民政府审定后纳入年度国民经济和社会发展计划草案，提请本级人民代表大会审查批准。

第十五条 政府投资项目年度计划草案应当包括下列内容：
   （一）年度政府投资总规模；
   （二）政府投资项目名称、投资依据、建设地点、建设内容和规模、项目总投资、规划与用地用海保障、建设周期、年度投资额及资金来源；
   （三）其他需要说明的内容。

第十六条 列入政府投资项目年度计划草案的项目，应当符合下列条件之一：
    （一）采用直接投资或者资本金注入方式的，项目概算已经批准；
    （二）采用投资补助或者贴息方式的，项目资金申请报告已经批准；
    （三）建设条件成熟，当年度能够正式开工的。

第十四条 政府投资项目年度计划草案编制应当与年度预算编制相衔接。纳入政府投资项目年度计划草案的政府投资项目，应当按照预算编报程序进行申报，纳入预算管理。

第十七条 政府投资项目年度计划草案经市、区（县）人民代表大会审查批准后，市、区（县）人民政府投资主管部门应当在10个工作日内下达政府投资项目年度计划，通知相关行业主管部门，并报本级人民代表大会常务委员会备案。政府投资项目年度计划应当向社会公布，但涉及国家安全、国家秘密的项目除外。
    政府投资项目年度计划应当严格执行，任何单位和个人不得擅自调整；确需调整的，市、区（县）人民政府投资主管部门应当编制调整方案，经本级人民政府同意后向本级人民代表大会常务委员会报告；调整后的年度政府投资项目总规模超过原批准的年度政府投资项目总规模的，以及调整政府重大投资项目的，应当经本级人民代表大会常务委员会审查批准。
    根据国务院、省人民政府要求或者应急抢险需要临时增加的政府投资项目，市、区（县）人民政府应当向本级人民代表大会常务委员会备案。
    本条第二款所称的政府重大投资项目，在市本级是指使用市本级财政性资金1亿元以上的固定资产投资项目；区（县）人民政府应当确定本级政府重大投资项目的标准，报本级人民代表大会常务委员会备案。

#### 第三章 项目审批

第十八条 政府投资项目实行审批制。除涉及国家秘密的项目外，项目单位应当通过广东省投资项目在线审批监管平台生成的项目代码申请办理政府投资项目审批手续。

政府投资项目采取直接投资、资本金注入方式的，应当由项目审批部门依次审批项目建议书、项目可行性研究报告和项目概算。属于本条例第十六条、第十七条、第十八条规定的政府投资项目可以简化报批文件和审批程序。国家对简化政府投资项目审批程序另有规定的，从其规定。

第十九条 项目审批部门审批政府投资项目，应当自受理申请之日起10个工作日内作出审批决定。
    依法需要经过公示、论证、听证、专家评议、机构评估、有关部门审批等必经程序的，所需时间不计算在前款规定的办理期限内。

第二十条 市委、市政府决策建设的项目，纳入国务院及其有关部门、省市政府批准的相关规划的项目，估算总投资不足3000万元的项目，可以直接审批可行性研究报告。

第二十一条 对下列政府投资项目，可以不再审批可行性研究报告，直接审批项目初步设计概算。

（一）国家和省有明确要求，为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需紧急建设，且报请市政府同意先行建设的项目；

（二）建设内容单一、技术方案简单的，且总投资1000万元以下的项目；

第二十二条 对单纯购置设备项目，除需申请上级政府投资补助、贷款贴息等相关政策资金支持外，原则上由项目单位按政府采购法相关规定自行组织实施。需申请上级投资补助、贷款贴息等相关政策资金支持的采购项目，由行业主管部门对项目单位提出的购置方案进行审核并出具审核意见，市、区（县）人民政府投资主管部门征求相关部门意见后直接核定采购数量和金额。

经市政府同意启动建设，总投资400万元以下的装修、修缮项目，由项目建设单位按内部事项管理，不需再履行立项、初步设计及概算审批、施工图审查，预算、结算财政评审等程序，项目建设单位按照厉行节约、讲求绩效原则直接开展项目建设。

第二十三条 项目审批部门审批政府投资项目，涉及其他行政管理部门职能的，应当征求相关部门的意见；对经济社会发展和社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的项目，应当通过机构评估、公众参与、专家评议、风险评估等方式听取社会各界和公众意见。

第二十四条 项目建议书由项目建设单位自行编制或者委托具备相应能力的工程咨询单位编制，报项目审批部门批准；其中，使用市、区（县）本级财政性资金超过3000万元的政府投资项目，应当经本级人民政府同意。
    项目建议书应当对项目建设的必要性、主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措以及经济效益和社会效益等进行初步分析，并附相关文件资料。

第二十五条 项目建议书经批准后，项目建设单位依法申报办理规划选址或者规划设计条件、用地用海预审等手续，并可以自行编制或者委托具备相应能力的工程咨询单位编制可行性研究报告，报项目审批部门批准。

第二十六条 可行性研究报告应当对政府投资项目在技术和经济上的可行性以及社会效益、节能、资源综合利用、生态环境影响、社会稳定风险、资金筹措方案和绩效目标合理性等进行全面分析论证，落实各项建设和运行保障条件。
    可行性研究报告应当附规划用地用海预审和选址意见书（不涉及新增用地的项目除外）、节能报告（未达到单独审查标准要求的项目除外）等审查意见以及资金落实情况等证明材料。

第二十七条 项目建设单位申请可行性研究报告审批时应当一并申请申请审批、核准招标事项，招标事项包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购活动的招标范围、招标方式和招标组织形式。勘察、设计、监理等与工程有关的服务，需要提前进行招标的，其招标事项可以在项目建议书审批阶段一并申请审批。

第二十八条 除涉及国家安全、国家秘密等依法不得公开的政府投资项目外，项目审批部门应当通过本部门网站在项目可行性研究报告审批前向社会公示项目情况，公示、公开的期限不少于5个工作日。

第二十九条 可行性研究报告经批准后，项目建设单位依法办理规划许可、正式用地用海等手续，并委托具备相应资质的工程设计单位编制初步设计。

第三十条 初步设计应当符合国家有关规定和可行性研究报告批复文件的有关要求，明确各单项工程或者单位工程的建设内容、建设规模、建设标准、用地用海规模、主要设备材料规格和技术参数等设计方案。

第三十一条 项目建设单位依据初步设计组织编制项目概算，报项目审批部门批准。对可行性研究报告批准的投资估算超过1亿元的政府投资项目，项目审批部门应当在批准项目概算前，委托具备相应能力的工程造价单位进行评审。

第三十二条 经批准的项目概算应当包括国家规定的投资项目建设所需的全部费用，并作为控制政府投资项目总投资的依据。

第三十三条 项目概算超过项目可行性研究报告批准的投资估算10%，项目建设单位应当修改初步设计或者重新编制项目可行性研究报告，落实建设资金来源后按规定程序报批。

项目建设单位、选址、功能、定位发生重大变更的，应当重新编制项目可行性研究报告报批。

项目概算超过可行性研究报告批准的投资估算10%以下，项目单位应当逐项说明超出估算总投资的必要性和核算依据，落实建设资金来源后，报原项目审批部门据实审批。

第三十四条 项目资金申请报告应当说明项目建设单位的基本情况、项目基本情况、申请投资补助或者贴息资金的主要理由和政策依据、有关建设资金的落实情况，以及审批部门要求说明的其他内容。
    项目资金申请报告应当根据项目采用的投资管理方式附相应的立项证明材料。

第三十五条 市、区（县）人民政府投资主管部门审批项目资金申请报告，可以单独批复，也可以在下达投资计划时一并批复。

#### 第四章 项目建设

第三十六条 采用直接投资、资本金注入方式的政府投资项目，应当按照本条例规定实施建设管理。
    采用投资补助、贴息方式的政府投资项目，按照国家、省有关规定实施建设管理。

第三十七条 政府投资项目实行代理建设制度管理的，应当按照市人民政府的有关规定执行。

第三十八条 政府投资项目概算经批准后，项目建设单位应当委托具备相应资质的工程设计单位，按照项目初步设计和项目概算进行施工图设计，并编制项目预算。

第三十九条 施工图设计应当符合初步设计的建设内容、建设规模和建设标准以及概算金额要求，不得擅自变更。

第四十条 项目预算应当包括施工图预算和政府投资项目所必须支出的其他费用，并经市、区（县）财政部门审核。
    编制项目预算不得超过项目概算；超过的，项目建设单位应当组织设计机构进行优化设计。因不可抗力等因素导致无法通过优化设计解决的，项目建设单位可以提出调整方案，报原项目审批部门审批；其中增加概算超过已批准概算10%的，应当经本级人民政府同意。

第四十一条 政府投资项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的招标，按照项目审批部门核准的招标范围、方式、组织形式以及建设工程招标的有关规定执行。因国家安全、国家秘密、应对突发事件需紧急建设或者特殊专业要求等情况，需采取邀请招标或者不进行招标的，项目建设单位应当提供国家安全部门、保密部门或者相关行业主管部门等有权认定部门或者机构出具的证明材料，报项目审批部门核准。
    建设工程招标范围之外与政府投资项目相关的咨询、评审、评估等事项的委托，按照政府采购有关规定执行。

第四十二条 项目建设单位根据政府投资项目的特点和实际需要，在项目概算审批后，经本级人民政府或者其确定的部门批准，对项目工程的勘察、设计、施工以及与工程建设有关的重要设备、材料的招标，可以一并，也可以将一项或者多项，发包给有资质的企业实施。
    项目建设单位应当对实行工程总承包的政府投资项目全程管理，督促工程总承包企业履行合同义务。
    工程总承包项目的概算编制单位、监理单位、招标代理单位或者与前述单位有控股或者被控股关系的机构或者单位不得作为工程总承包企业。

第四十三条 政府投资项目施工实行无现场签证管理。
    因自然灾害等不可抗力影响造成政府投资项目工程内容以及工程量变化，确需现场签证的，应当由施工单位提出并提供相关资料，在签证工程内容和工程量发生时由项目建设单位、设计单位、施工单位、监理单位共同确认，不得事后补签。

第四十四条 政府投资项目应当按照经审定的施工图设计文件进行施工，不得擅自调整建设规模、标准和内容。
    因工程设计变更等原因确需调整项目总投资且不超过项目概算的，项目建设单位应当根据监理、设计等单位确认的工程组织编制变更预算，经行业主管部门批准后组织实施，同时报市、区（县）人民政府投资主管部门、财政部门备案。
    有下列情形之一，确需调整项目总投资且超过项目概算的，应当按照本条例第四十二条规定办理项目概算调整审批手续：
    （一）因自然灾害等不可抗力造成建设条件发生重大变化的；
    （二）因国家、省和市重大政策变化或者材料价格波动超过规定的风险包干幅度，对项目造价影响较大的；
    （三）因水文、地质等实际状况与原勘察结果出现重大偏差，造成设计需作重大技术调整的；
    （四）因受行业管理标准控制不能压缩规模、降低建设标准的；
    （五）需对建设内容、标准等设计方案进行重大变更且经本级人民政府同意的；
    （六）其他不可预见的情形。

第四十五条 增加政府投资项目总投资且超过项目概算的，按照下列规定办理项目概算调整审批手续：
    （一）增加概算不超过已批准概算10%的，由项目建设单位组织编制调整概算申请，落实建设资金来源后，报原项目审批部门审批；
    （二）增加概算超过已批准概算10%的，由项目建设单位组织编制调整概算申请，落实建设资金来源后，报原项目审批部门；原项目审批部门提出审核意见后报本级人民政府审批。

第四十六条 政府投资项目资金管理按项目单独核算、专款专用，不得由施工单位垫资建设。
    建设资金由项目建设单位申报，市、区（县）财政部门根据经批准的年度基本建设支出预算、政府投资项目年度计划和有关合同约定进行审核后，按照项目进度和基本建设财务管理的有关规定拨付资金。

第四十七条 对采用直接投资方式的政府投资项目，优先推行工程担保和工程保险制度，加强政府投资项目的风险管理。

第四十八条 项目建设单位应当将项目档案管理纳入建设管理程序，与项目建设实行同步管理；并按规定向档案管理机构移交项目档案。

第四十九条 政府投资项目具备验收条件的，项目建设单位应当及时组织工程验收。未经工程验收或者验收不合格的，项目建设单位不得交付使用，使用单位不得接收。
    市政道路、公园、广场等政府投资项目完工后，可以在竣工验收前试运行，试运行时间最长不得超过6个月；国家另有规定的除外。

第五十条 政府投资项目经工程验收合格的，项目建设单位应当按规定将工程结算和竣工财务决算报市、区（县）财政部门审核。
    项目建设单位应当与施工单位在承包合同中约定以财政审核的工程造价作为价款结算依据。

第五十一条 政府投资项目竣工后形成固定资产的，项目建设单位应当在竣工财务决算批复后30个工作日内，向市、区（县）财政部门申请办理资产备案手续，并依法办理产权登记。
    政府投资项目竣工后不形成固定资产的，项目建设单位应当在竣工财务决算批复后30个工作日内，按照财务管理制度做好相关后续处理工作。

#### 第五章 项目监督

第五十二条 市、区（县）人民政府投资主管部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当采取在线监测、现场核查等方式，加强对政府投资项目实施情况的监督检查。

项目单位应当通过在线平台如实报送政府投资项目前期工作、开工建设、建设进度、竣工等各类信息。

市、区（县）人民政府应当在年初将上一年度政府投资项目计划的执行情况，纳入上一年度国民经济和社会发展计划的执行情况，向本级人民代表大会报告。

第五十三条 市、区（县）人民代表大会常务委员会通过听取和审议专项报告、专题视察、执法检查、开展询问或者质询、组织特定问题调查等方式，对政府投资项目年度计划的执行情况依法进行监督，有关单位和个人应当如实反映情况和提供必要的材料。
    市、区（县）人民代表大会常务委员会可以确定若干政府重大投资项目进行重点跟踪监督。

第五十四条 市、区（县）人民政府应当建立、完善政府投资项目公众参与制度和管理责任追究制度。
任何组织和个人有权举报政府投资项目审批和建设中的违法违纪行为。

第五十五条 市、区（县）发展改革主管部门应当建立健全政府投资项目后评价制度，定期从已建成的政府投资项目中选取部分项目，组织开展后评价，并将后评价情况向本级人民政府报告，报本级人民代表大会常务委员会备案。
    项目后评价内容包括项目前期工作、实施情况、工程质量、投资效益、环境效益、社会效益等。

第五十六条 市、区（县）人民政府投资主管部门应当监督检查政府投资项目年度计划执行情况，并向本级人民政府报告。
    市、区（县）投资主管部门应当会同有关行政管理部门建立信息通报和共享制度，加强政府投资项目建设过程的监督管理。市、区（县）投资主管部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门建立信息共享机制，通过在线平台实现信息共享。

第五十七条 市、区（县）财政部门应当负责对政府投资项目建设的财务活动全过程实施财务管理监督，并对政府重点投资项目组织开展绩效评价。
    市、区（县）监察机关应当依法加强政府投资项目廉情预警评估，监察政府投资项目相关单位和个人的职责履行情况，查处政府投资项目建设过程中的违法违纪行为。市、区（县）审计机关依法对政府投资项目进行审计监督。

第五十八条 政府投资项目的建设、勘察、设计、施工、监理单位名称及其责任人姓名，应当在政府投资项目施工现场和建成后的建筑物或者构筑物上标明。

#### 第六章 法律责任

第五十九条 市、区（县）人民政府及其行政管理部门和工作人员在政府投资项目管理中有下列情形之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
    （一）未按规定执行项目储备库制度和政府投资项目年度计划制度的；
    （二）违法批准项目建议书、可行性研究报告、项目概算的；
    （三）未按规定公示项目情况或者公开项目审批结果的；
    （四）未经批准擅自扩大或者缩小年度政府投资项目总规模、调整政府重大投资项目的；
    （五）未按法定程序调整项目概算的；
    （六）违法拨付建设资金的；
    （七）强令或者授意有关单位违反本条例规定的程序开展投资建设，或者违法干预投资决策的；
    （八）因故意或者重大过失造成重大损失的；
    （九）不依法履行监督管理职责的；
    （十）其他玩忽职守、滥用职权或者徇私舞弊情形的。

第六十条 项目建设单位在政府投资项目管理中有下列情形之一的，由市、区（县）人民政府投资主管部门责令限期改正，并予以通报批评；情节严重的，可以暂停或者停止项目实施，并提请本级财政部门暂停或者停止项目拨款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
   （一）不依法编制政府投资项目审批申报资料的；
   （二）提供虚假情况骗取财政性资金的；
   （三）转移、侵占或者挪用政府投资项目建设资金的；
   （四）未经批准擅自改变政府投资项目已批复文件内容、扩大或者缩小投资规模、提高或者降低建设标准的；
    （五）不依法办理工程结算和竣工财务决算的；
    （六）无正当理由未及时完工、不依法办理竣工验收手续、未经竣工验收或者验收不合格即交付使用的；
    （七）其他违反法律、法规规定的行为。

第六十一条 承担咨询、评估、设计、勘察、施工、监理等业务的单位在政府投资项目管理中，不按照有关法律、法规、标准和规范开展业务的，或者有重大疏忽、弄虚作假等情形的，有关行政管理部门和项目建设单位3年内不得委托其从事政府投资项目的相关业务，并由有关行政管理部门依法给予行政处罚，纳入不良信用记录；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

#### 第七章 附则

第六十二条 政府投资项目有下列情形之一，国家、省和特区另有规定的，从其规定；尚未规定的，参照本条例管理：
    （一）属于交通运输、水利等专业建设工程的；
    （二）属于党政机关办公用房的；
    （三）利用国家、省专项补助投资的。

第六十三条 本条例所称的“以上”、“以下”、“不超过”，包含本数；所称的“超过”，不包含本数。

第六十四条 市、区（县）人民政府可以根据本条例制定相关配套实施规定。

第六十五条 本条例自 日 起施行。