金平区关于创建广东省文物保护利用

示范区（试点）工作实施方案

为贯彻落实省文化和旅游厅《关于组织开展文物保护利用示范区（试点）创建工作的通知》（粤文旅文保〔2019〕151号）部署和要求，全力推进金平区创建广东省文物保护利用示范区（试点）工作，根据《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》（国办〔2017〕81号）和《广东省人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见（粤府〔2016〕97号）、《汕头市进一步加强文物保护工作行动方案》等文件精神，结合我区实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对文物工作的重要指示精神，认真落实省、市关于文物保护利用工作的部署，树立保护文物也是政绩的科学理念，建立健全文物保护利用的体制机制，统筹做好文物保护与经济社会发展。全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，切实加大文物保护力度，探索文物保护利用的新途径、新方法、新举措，推进文物合理适度利用，使文物保护成果更多惠及人民群众。

（二）基本原则

坚持党对文物工作的领导。树立保护文物也是政绩的科学理念，发挥党委在文物工作中总揽全局、协调各方的领导作用，形成党委领导、政府负责、部门协同、社会参与的文物工作格局。

坚持依法保护利用。健全文物保护利用法律制度和标准规范，划定文物保护利用的红线和底线，落实文物保护属地管理要求和各级政府主体责任，提升全社会文物保护法治意识。

坚持问题导向。破解影响文物事业持续发展、制约文物作用更好发挥的体制机制问题，统筹好文物保护与经济社会发展，在保护中发展、在发展中保护。

坚持创造性转化、创新性发展。强化政治站位、主动服务大局，加强文物价值的挖掘阐释和传播利用，让文物活起来，发挥文物资源独特优势，为推动实现中华民族伟大复兴中国梦提供精神力量。

坚持整体推进、重点突破。全面贯彻落实深化文物领域各项改革任务，突出重点、分类施策，推出重大举措，推进重点工作，坚持因地制宜、试点先行，积极探索、勇于创新。

（三）总体目标

充分发挥文物资源在传承优秀传统文化、弘扬社会主义核心价值观、提升社会文明程度、发展文化产业中的重要作用，抓紧形成与城市发展相符的文物保护体制、博物馆服务体系、文博创意产业体系和文物安全责任体系。

到2022年，依托小公园片区丰富的文物资源，发挥优势，创出特色，推动区域性文物资源整合和集中连片保护利用，使创建区域内的所有文物都得到有效保护、合理利用、加强管理，突出重点打造地域特色鲜明、文旅深度融合、社会效益和经济效益良好的文物保护利用示范区。

二、示范区创建范围

由于文物点积聚于小公园开埠区，结合市人大常委会批准《汕头经济特区小公园开埠区保护规划》，示范区创建范围设定为：西至西堤路、北至西港高架路—中山西路、东至福平路—张园内街—外马路—南海路、南至南海横路—外马路—海滨路—商平路—至平路—海墘内街—棉安街—镇邦路，以及周边相关联的不可移动文物。

三、主要任务

（一）加大不可移动文物保护力度

1. 完善“四有”工作。示范区内的文物保护单位和一般不可移动文物全部有树立保护标志和说明牌、管理机构（人员）、记录档案。全国重点和省级以上文物保护单位全部有划定并公布保护范围和建设控制地带，市级文物保护单位全部划定并公布保护范围。

2. 推进文物修缮保护。开展示范区内不可移动文物检查，加强日常维护保养，推动由抢救性保护为主向抢救性与预防性保护并重转变，注重与周边环境相协调，重视岁修，减少大修，防止因维修不当造成损坏，严禁擅自迁移或拆除不可移动文物。统筹协调好城乡建设与文物保护的关系，坚持修旧如旧、原址保护原则，加强管控各级文物保护单位周边建设。

3. 加强文物安全管理。建立健全我区文物安全防范制度，加强文物安全设施建设，确保示范区内的文物本体完好率达到100%。推动文物保护科技信息建设，推进文物安防、消防、防雷工程建设，逐步实现文物博物馆单位智慧安全防护覆盖。

（二）加强文物合理利用和管理

1. 促进文旅融合发展。促进文物保护与创新旅游开发、壮大旅游产业融合发展，串联汕头开埠文化陈列馆、中央秘密交通线汕头中站旧址陈列馆等文物保护单位、博物馆，规划开埠文化、红色文化、报业历史、研学旅行和文化历史街区等旅游线路，提升文物旅游的知名度和美誉度。

2. 增强文物展馆的社会教育功能。结合文物修缮保护工程的实施，有计划推进重点文物保护单位的对外开放。着力推进文保单位基础设施建设和提升，重点抓好汕头开埠文化陈列馆、红色交通站等展馆的完善提升项目。对已建成博物馆形式的文保单位，明确开放使用职责，充分发挥博物馆收藏、保护、展示历史文化资源的优势；依托对中央红色交通线汕头华富电料行秘密交通站旧址、八一南昌起义纪念馆、东征军革命史迹陈列馆、同文学堂进行保护活化，打造红色文化展示中心和研究教育基地；建立中小学生定期参观博物馆、陈列馆和研学旅行相结合的长效机制，推进“文物进校园”活动，鼓励学校结合课程设置和教学计划，组织学生到博物馆和重点文物保护单位开展学习实践活动。推动文物保护单位、文博场馆与学校、社区、企业、部队等开展共建共享。

3. 提升文物展馆的展陈水平和管理能力。深入挖掘、研究文物价值内涵，充分发挥文物在弘扬中华优秀传统文化、引领社会文明风尚、塑造社会主义核心价值观等方面的独特作用，推出一批具有鲜明教育作用、彰显社会主义核心价值观的陈列展览。全面梳理馆藏展品和展词内容，不断完善提升陈列和展览水平，利用高科技手段创新展陈形式，讲好汕头故事，强化教育功能和旅游服务。同时，切实改善文物保护管理的环境和能力，做好文物本体安全维护、博物馆防震减灾和消防安全管理；争取条件，进一步整合示范区内文物资源，利用现代信息技术，建立博物馆展陈内容数据库和信息监控手段，提高文物预防性保护能力。

（三）强化各方责任落实

1. 落实政府责任。属地街道作为行政区域内文物保护的责任主体，要树立科学保护文物的正确理念，依法履行管理和监督职责，把文物工作列入重要议事日程，作为地方领导班子和领导干部综合考核评价的重要参考；建立由主管领导牵头的文物工作协调机制，统筹好文物保护与经济社会发展的关系，坚持保护为主、保用结合，在严格保护文物的基础上，有效挖掘文物蕴含的历史、文化和科学价值，充分发挥文物的公共文化服务和社会教育功能；建立健全文物保护责任评估机制，每年对本行政区域的文物保存状况进行一次检查评估，发现问题及时整改。根据本辖区文物工作实际，明确相关单位机构承担文物保护管理职能，不断完善政策措施，细化工作方案，确保文物保护工作层层有人抓、事事有人管。

2. 落实部门责任。区文化广电旅游体育局要努力提高依法管理水平和统筹协调能力，会同各有关部门建立文物信息共享机制，实现信息互通、资源共享。发改部门要将文物工作纳入国民经济和社会发展的相关规划，积极支持文物保护建设项目。住建、自然资源等部门在进行土地利用、道路修建和开发建设项目审批时，项目涉及到不可移动文物及其他可能埋藏文物的地带，应当要求建设单位报请区文化广电旅游体育局进行文物评估，并作为土地利用和开发建设项目审批的依据之一。财政部门要落实文物保护资金，对存在重大险情的文物保护单位在资金安排上予以适当倾斜。区文化广电旅游体育局要会同自然资源部门划定文物保护单位的保护范围和建设控制地带，自然资源部门应将文物保护范围、建设控制地带及建设控制要求等落实到控制性详细规划中，并作为项目审批依据。教育部门要在专业结构、人才培养等方面对文物工作给予支持和倾斜，建立中小学生定期参观博物馆的长效机制，将文物保护纳入学校课程设置或教学计划，并将保护区内专题博物馆作为中小学生研学基地。公安、市场监管等部门要加大对盗窃、盗掘、盗捞、倒卖、走私等文物违法犯罪活动的打击力度，并在结案后及时向区文化广电旅游体育局移交涉案文物。其他各有关职能部门在各自职责范围内，履行法律法规规定的文物保护责任。

3. 落实社会责任。属地居委会、街道综合文化站、社区综合性文化服务中心等应当在区文化广电旅游体育局指导下开展相关文物保护工作，加强对辖区内文物的监督与巡查。公民、法人和其他社会组织使用、管理不可移动文物，应当接受区文化广电旅游体育局的指导和监督，遵守不改变文物原状的原则，保持文物的完整性和真实性，未经同意，不得擅自进行修缮；需要变更国有文物保护单位的用途、管理体制或者隶属关系的，应按规定程序报批。鼓励和支持非国有文物所有人将文物的所有权、使用权移交所在地人民政府。

4. 严格责任追究。因不依法履行职责、决策失误、失职渎职导致文物遭受破坏、失盗、失火并造成一定损失的，要依法依纪追究有关人员的责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。造成国家保护的珍贵文物或者文物保护单位损毁、灭失的，要依法追究实际责任人、单位责任人、上级单位责任人和当地政府责任人的责任。建立健全文物保护工作勘察设计、施工、建设、技术审核质量负责制，对违反国家法律法规和相关技术标准，造成文物和国家财产遭受重大损失的，要依法追究相关单位和人员的责任。

四、实施步骤和重点任务

（一）实施步骤

1. 前期准备阶段（2019年12月至2020年6月）

完成金平区文物保护利用示范区创建工作方案，内容包括：工作目标、示范区域、保护措施、利用计划等，报金平区人民政府审定后实施，并报市文化广电旅游体育局。同时，在全面调查研究的基础上，在2020年6月底前编辑出版图文并茂的文物保护利用示范区图解，内容包括：现状、问题、措施和愿景等。

2. 创建实施阶段（2020年6月至2022年8月）

确定示范区创建区域；完善创建区域内所有文物“四有”工作；完成重点推进的高质量文物保护利用项目的实施工作，包括保护修缮、展陈开放；加强日常监管，结合实际推动文物平安工程，形成良好运作的文物保护管理机制。

3. 总结验收阶段（2022年9月至2022年12月）

对实施方案各项计划部署进行全面查漏补缺，完善提升重点文物保护利用项目的管理、开放、运营水平，增强服务、教育功能。进一步对照省、市的要求，对创建期间各项工作任务进行全面自查，查找不足，加强整改，总结经验，形成创建资料档案，编印创建成果图文、影视资料。进一步统筹利用文物保护建设成果，促进文旅融合发展。

（二）重点文物和重要历史遗迹保护利用项目

1. 汕头开埠文化陈列馆加固修缮项目。汕头开埠文化陈列馆是汕头市唯一一个关于汕头开埠历史文化展示的专题馆，有较全面、详实的汕头开埠历史资料，并有一批反映汕头开埠以来各个时期的实物，具有较高的历史价值和文化研究价值。该馆自2010年12月正式开馆以来，一直对市民免费开放，并接受社会各界各级单位团体的预约参观，截至目前，参观人数累计超100万人次，汕头开埠文化陈列馆已成为汕头市一张亮丽的文化名片。经检测鉴定，该栋建筑文物本体需进行进一步加固修缮，确保文物安全。目前，该项目已由市局委托有关设计单位作加固设计方案，方案完成后将进行全面加固工程，届时将更好发挥该馆的社会教育服务和旅游开发功能。

2. 镇邦街7号汕头红色交通站旧址修缮保护项目。位于镇邦街7号，原为“中法西药房分号”，1930年底中央交通局副局长陈刚建立。该址现分为镇邦街3号、5号、7号，原来作为交通中站的前面二座平房在1995年时被改建为三至五层框架结构的楼房，现残存后面一座平房，总占地面积390平方米。2015年12月，中共中央至中央苏区秘密交通线汕头交通中站旧址被公布为广东省文物保护单位。由于该处旧址现房屋产权为私产，区旧城改造部门多次联系周边房产的业权人沟通协商收购事宜，一直协商不成。该址是见证历史、继承和弘扬革命精神的一处重要爱国主义教育基地。将由区城市更新局加快推进房屋收购工作，争取尽快启动镇邦街7号红色交通站旧址修复工作，使之与海平路97号红色交通站旧址同步展示，完整再现历史。

3. 胡文豹（星华日报社旧址）修缮保护项目。1860年汕头开埠，汕头新闻业随之发达。至国民革命军北伐期间，汕头报业大盛，有报纸20余家，报业的发达程度仅次于广州。据记载，1931年7月10日，南洋著名爱国华侨胡文虎在汕头独资创办《星华日报》，社址设于万安街44号，之后搬至新马路（即现民族路149号）永安堂总部，1935年才迁至韩堤路专为报社建造的新楼胡文豹大楼。胡文豹大楼以中西合璧的建筑造型和恢弘壮观的气势，成为旧汕头埠的标志性建筑物，是汕头中西文化交融碰撞，新闻事业发达的鲜活见证。胡文豹大楼与《星华日报》经历了汕头历史的各个时期，有着丰富的历史研究价值，由市文化广电旅游体育局和金平区城市更新局加紧对胡文豹大楼的修缮、开发和利用。

4. 潮汕铁路总务处车务处旧址修缮保护项目。潮汕铁路是我国最早的一条商办铁路。潮汕铁路始建于清光绪三十年八月十九日（1904年9月29日），清光绪三十二年九月（1906年10月）竣工通车。途经庵埠、华美、彩塘、鹳巢、浮洋、乌洋、枫溪至潮安，全线长39公里。清光绪三十四年（1908年）延筑潮安城至意溪支线3.1公里，全路共长42.1公里。该铁路为窄轨单线铁路轨道，宽1.6米，由“潮汕铁路有限公司”经营客、货运输，初期有客座714个，日均载客3000人次（军人不计在内），后期客座发展到1152个，日均载客增至4000—5000人次；载货车箱47个，运载货物多以棉纱、水果和粮食为主，每日往返3趟。该铁路是当时潮汕地区出入口货物的唯一铁路，人气极旺，日均货运量约100吨以上。民国28年（1939年）日军侵汕前夕拆毁。后改建为公路，该公司随之停止营业，计有33年的经营火车运输历史。根据市政府的有关会议精神，将该处旧址改造利用，建成潮汕铁路交通历史文化展馆，重温昔日汕头交通历史。目前，由市自然资源局牵头负责，相关市直部门和区城市更新局共同配合，开展该项工作。

5. “火焰社”通讯处旧址保育活化项目。该处旧址位于现招商一横巷1号，3层钢筋混凝土框架结构，建筑面积267平方米，折衷主义建筑风格，民国地方审判监察厅，现为市住房和城乡建设局管理公房。1923年，潮汕地区最早的新闻学团体“火焰社”成立，主要成员有徐美勋、冯瘦菊、洪灵菲、邱玉麟、戴平万等以及金山中学的学生、教员，以及北京、上海、武汉、广州、天津等地高校的潮汕学生、南洋各国的青年华侨等。“火焰社”成立后，在《在大岭东日报》设《火焰》周刊，通讯处设于《汕头星报》社内。“火焰社”汇集了多位主要的潮籍“左联”成员，集中反映了潮籍“左联”成员的进步思想文化活动。根据市政府的有关会议精神，市文化广电旅游体育局将对“火焰社”通讯处旧址这一重要的红色遗产进行保护活化。我区做好该旧址周边环境整治提升工作。

（三）重点历史文化街区保育活化项目

1.国平路

位于小公园核心区域的两段路，北起镇平路，南止外马路，是一条典型的骑楼街，建筑风格呈样式多样化。国平路是旧汕头的商业文化繁华之地，各式酒楼、戏院、日杂百货、饭店等行铺琳琅满目，是整个小公园片区最热闹的地方。有多处极具特色、有味道的老商号、老建筑，如国平路与外马路交界处的骑楼——西南通酒楼、地标建筑“百货大楼”（南生贸易公司大楼）、“老邮政大楼”（小公园电报局）、“徐厝祠”（现为飘香食店）、“桃园酒楼”“大观园戏院”“介人照相馆”（向阳摄影室）等。结合小公园开埠区“三环三线”修缮推进，整合社会力量，对“西南通大楼”“南生贸易公司大楼”“老电信局大楼”“松荫别墅”等文保单位和历史建筑进行保育活化，同时对沿路老建筑进行修缮、活化、提升、植入业态，唤起汕头人熟悉的乡愁记忆，留住城市印记。

- 永平路（至平路至外马路段）

永平路是连结“四永一升平”“四安一镇邦”这两个繁华商业区的主要马路之一。行铺有银行、酒楼、布铺、成衣店、绸缎庄、鞋庄、帽子店等，沿街商铺竖起醒目的招牌，商业兴盛，华洋杂货，林林总总，是当时繁荣的标记。这里汇集重要的文保单位、历史建筑、红色遗址，其中包括中共领导的群众性革命活动和集会主要场所——“永平酒楼”“汕头大厦”“太古南记”以及在至平路段上的“大光明电影院”、外马路上的“香园”。该路段见证了汕头一百多年的社会大变革，曾扮演过重要的历史角色。目前，多处历史建筑仍待进一步修复。通过发挥各级责任单位和动员社会力量参与，如香园通过发动业主对其进行修缮保育，并活化为钢琴博物馆，作为文旅融合基地等形式，多方协作，共同对以上文保单位、历史建筑修复和保护，加强史料收集，进一步有效利用和活化，让历史发声，为时代留痕。

- 商平路（至平路至永泰路段）

沿街多为折衷主义风格的骑楼建筑，特别是商平小学对面的一排骑楼，古色古香，是汕头早期商业服务业、物流仓储的路段。当年商家云集，宾客往来众多，“汕头旅社”是汕头埠有名客栈，承接了大量接待服务业务，共有59间客房、104个床位，主要接待国内旅客及东南亚华侨。该路段还有中华老字号“萧广丰泰”，始创于1851年的“萧广丰泰牌长春药酒”，是我国著名的八大名药酒之一。该路段是小公园开埠区保育活化“三环三线”工程范围内，区城市更新局对历史文化街区及两侧的建筑物进行修缮保护，同时重点合理利用活化“汕头旅社”和激活老字号“萧广丰泰”等，显现历史文化街区的魅力。

- 五福路、同平路

五福路，全长仅200多米，西起永平路，东端垂直于同平路，曾是老市区最具活力的一条路。五福路两侧的折衷主义风格骑楼，雕镂繁复的西式花窗，展现了过往的繁华富贵。五福路藏匿着各式商铺，“乐观戏园”“太古南记绍仁书斋”“信荣市”，其背后的故事和商业文化值得深挖。同平路，全长410米，北起乌桥，南止升平路。道台伯公隔壁的“文选胡同”，是汕头的最后一条胡同；另一处是道台伯公斜对着的一条小路里头，为乾太厝内，房屋有三闸门、三门楼，独具特色。继续结合小公园开埠区保育活化工程，对历史文化街区两侧的较有特色历史建筑物进行修缮保护。

- 西堤路

西堤路，地处汕头老城区西部边缘,南起汕头汽车轮渡码头旧址，北接杉排路。西堤路的历史可追溯到清代的红船湾。2017年，金平区启动小公园保育活化西堤路试点工作，对西堤路4幢百年骑楼和3栋老楼房按照“修旧如旧”原则修缮加固，修缮后的骑楼还原骑楼原貌。届时，西堤路两侧片区环境品质提升项目工程完成，更能凸显西堤路民国风迷人风采。结合西堤路西侧带状绿地建设和小公园开埠区保育活化工程推进，积极引导合适业态植入，打造成集观光休闲美食的旅游目的地路段。

（四）重点文旅融合发展项目

1.文化旅游包装推介项目

丰富旅游+5G、旅游+VR，旅游+互联网，将创建区域内的37个文物点、景点打包成多个精品包进行宣传推广。通过虚拟现实技术，更好地满足游客游前游中游后的全流程智能服务，为游客带来更多新颖、智能、便捷的体验。

游前提供“点餐式”服务。运用VR720度全景模式将文物点汇集成一个菜单，游客可以直接在菜单中点击了解；可以超链接于微信公众号、网页等官方宣传渠道，将宣传信息以最快速度、最便捷方式推送给用户（游客）。游客用手机就能看到100%真实的景区风采，提前了解目的情况，方便定制出行攻略。

游中提供“旅游＋大数据”服务。VR/AR辅助讲解或触发式语音讲解，方便游客深入了解文物背后的故事。

游后提供“点评”服务。在汕头老埠文化旅游平台等开辟一处旅游品鉴展览，游客可抒写日记或欣赏评价或旅途分享以及意见建议，也可通过微信公众号留言。

2.旅游服务设施配套项目

丰富提升小公园开埠区旅游配套服务设施，包括：增设导游全景图、导览图、景点中英文介绍牌、建筑物（包括文物）标示牌、温馨提示牌、警示牌、方向指示牌及服务设施牌等配套项目，设置旅游公共厕所指引牌等。

3.提升城市文化品位项目

以“政府主导、社会力量参与”的模式，因地制宜，建设符合群众精神文化需求的公共服务设施。结合小公园开埠区“三环三线”建设进展，在中心区域取址为试点设立城市书房，采用自动化设备实现一体化服务，为群众提供便利舒适的阅读空间，有利于提升城区品味和文化氛围。

4.游客服务中心项目

设立游客服务中心，为游客提供信息咨询、旅游导览、接待旅游投诉、雨天雨具服务、小件寄存、便民服务、休息及观赏景区宣传片、提供导游宣传资料，无线WIFI、饮水等服务。

五、保障措施

（一）强化组织领导。全面提高对文物保护重要性的认识，依法履行文物保护主体责任，把文物保护列入重要议事日程，建立管理目标责任制，将文物安全纳入政府年度考核评价体系，作为领导班子和领导干部综合考评的重要参考。要加强文物行政管理部门和专业文物保护机构的建设，将文化广电旅游体育部门作为城乡规划协调决策机制成员单位。要依托小公园开埠区管委会，统筹协调文物安全工作，研究解决重大问题，提出政策建议和工作思路。有关部门要按照职责分工，加强协调，密切配合，共同推进文物保护利用示范区创建工作。

（二）加强资金保障。区政府将本辖区内文物保护专项经费（含公共博物馆、陈列馆的建设费用、人员经费、管理运转经费以及必要的文物征集经费）纳入本级财政年度预算。将国有尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保护纳入基本公共文化服务范畴，积极引导、鼓励社会力量参与文物保护工作。进一步规范文物保护经费管理，加强监督，提高资金使用效益。落实制定财政、金融等关于文化创意产品的支持政策。

（三）重视人才培养。针对我区文物工作实际和小公园片区文旅发展需要，重点培养文物保护修复、文物展览策划、法律政策研究等紧缺人才，完善文物保护专业技术人员评价制度，重视民间匠人传统技艺的挖掘、保护和传承，形成结构优化、布局合理、基本适应我区文保事业发展需要的人才队伍。同时加强文保人才培训，有效提升文博单位中高级专业技术人员比例。

（四）做好宣传引导。加强文物保护法律法规宣传普及，将文物保护法律法规的学习宣传纳入普法教育规划，纳入区、街道、社区干部教育教学内容。充分利用文艺演出、公益广告、普法宣传等形式和平台，引导全社会树立保护文物光荣、破坏文物违法的意识。进一步加大对各级文物保护单位保护范围和建设控制地带和保护要求的宣传力度，做到相关单位自觉遵守，全社会共同维护。加强社会监督，鼓励文物保护社会组织、志愿者等积极参与文物安全监督管理，向有关部门提供文物违法犯罪线索，畅通社会监督渠道。