汕头市澄海区土地出让竞买须知

（配套设施投资建设部分）

（文冠路南侧、怀汉路西侧006-04地块）

一、在按规划条件要求设计建设的基础上，出让总用地范围内以下配套设施，由竞得人投资建设：

广场用地1、配套小型健身娱乐设施(漫步机、健腰器、腹肌板、扭腰器、肩关节康复器等不少于5个品种)。2、配套建设文化站（文化站建筑面积300 平方米及水电配套）。3、配种各种绿化树木(香樟、小叶榄仁、风铃木、鸡蛋花等全冠树种）及草坪(台湾草)，适当位置配套垃圾箱，局部搭配靠背休息座椅及风雨廊。4、设置至少一层的地下停车场作为地下社会停车场（机动车停车位不少于60个），并确保停车位数量的最大化，且商业地块的停车场出入口应与社会停车场出入口共享。5、配套夜间照明及灯光亮化，美化环境。6、场地外围围护防冲撞物理隔离，并征求公安相关意见。以上配套均需达到即交付即使用状态，接收方不再需要另外投入，已投资不低于1000万元(以财审为准)。

二、配套设施的设计、建设、验收按有关规定和技术规范执行。配套设施应与开发项目主体建设同步设计、同步施工、同步验收交付使用。竞得人须在本次出让地块开发主体建设项目建设工程规划条件核实前完成全部配套设施项目建设。

对未按进度要求落实配套设施建设的，暂停办理开发项目主体的相关规划建设许可手续。

三、006-04地块所配建的地下社会停车场、文化站、垃圾箱、健身设施、靠背休息座椅及风雨廊等配套设施，未经批准不得改变功能，不得转让。

四、竞得人应在建设项目取得《建设工程规划许可证》后一个月内，依据本须知与汕头市澄海区城市管理和综合执法局签订配套设施建设合同，明确配套设施的建设内容、建设规模、位置、开竣工日期、交付使用条件、设施移交等事项。

五、建成后的配套设施管理和使用：

地下社会停车场、文化站、垃圾箱、健身设施、靠背休息座椅及风雨廊等设施按有关规定无偿移交给政府指定的归口管理部门管理，产权归政府。配套用房应安装永久通水、通电、通燃气、以毛坯房的方式移交，接收单位不得以任何理由增加接收条件。

项目其他服务设施应依据有关法规、规章、技术规范，按照应配尽配的原则进行配套建设。

六、竞买人参与本土地公开出让活动，即视为同时无条件接受本须知的全部内容。竞买人参与的整宗土地价格报价应充分考虑需全部承担的配套设施成本，包括土建成本、配套设施地价和相关税费等，自行测算、自主报价。

七、本配套设施须知由汕头市澄海区城市管理和综合执法局负责解释。

汕头市澄海区城市管理和综合执法局

2025年  月  日