附件**3**

**2020年上半年全市动态记分次数较多条目统计汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **责任主体** | **动态记分次数较多的条目** | **编码** | **数量** |
| 施工单位 | 对建设行政主管部门或质安监机构发出的整改通知，未督促施工现场落实整改的 | SG5-6 | **13** |
| 未对所承建的建筑工程未按规定进行定期和专项安全检查，或检查流于形式，检查记录弄虚作假的 | SG3-7 | **7** |
| 施工起重机械，临时用电设施，脚手架，“四口”，“五临边”防护存在安全隐患较多，企业未按规定开展定期、专项检查和整改消除隐患的 | SG5-19 | **5** |
| 监理单位 | 未对检查发现的质量安全隐患及时发出整改通知书并跟踪落实的；或对危及工程质量安全的施工，未按照监理权限及时下达停工指令的 | JL3-1 | **9** |
| 合同约定的项目经理未在岗履职的 | JL5-1 | **8** |
| 施工企业主要责任人 | 未落实本企业制定的质量安全检查制度，组织质量安全隐患检查、排查，或隐患排查治理不到位的 | SGZY3-1 | **5** |
| 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，采取相应的安全施工措施的 | SGZY5-2 | **4** |
| 施工企业项目负责人 | 未组织落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量安全隐患整改要求，或对安全检查中发现的隐患未落实“三定”（定人员、定时间、定措施）整改要求的 | SGXM3-1 | **74** |
| 施工起重机械，临时用电设施，脚手架，“四口”，“五临边”防护存在安全隐患较多的 | SGXM3-4 | **64** |
| 施工现场未按规定悬挂标牌和安全警示标志，并落实专人管理的（每处） | SGXM3-14 | **38** |
| 起重机械未按规定办理产权备案、安装（拆卸）告知、安装验收、使用登记，或模板支架等使用前验收的 | SGXM5-8 | **28** |
| 合同约定的项目经理未在岗履职的 | SGXM3-15 | **27** |
| 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，采取相应的安全施工措施的 | SGXM1-8 | **20** |
| 未组织落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量安全隐患整改要求，或对安全检查中发现的隐患未落实“三定”（定人员、定时间、定措施）整改要求的 | SGXM5-13 | **15** |
| 施工企业项目专职安全员 | 未按要求对施工现场进行监督检查 | SGZZ5-4 | **83** |
| 作业期间，无正当理由不在施工现场的 | SGZZ3-1 | **70** |
| 发现安全事故隐患，未及时向项目负责人和安全生产管理机构报告的 | SGZZ3-5 | **54** |
| 施工临时用电违反“一机、一闸、一漏、一箱”要求的 | SGZZ1-1 | **32** |
| 总监理工程师 | 发现存在质量安全事故隐患的，未要求施工单位整改，或未跟踪整改落实情况的；或施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的 | JLZJ5-5 | **70** |
| 未组织项目监理人员采取旁站、巡视和平行检验等形式实施工程监理的 | JLZJ3-1 | **57** |
| 未监督检查安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况及建筑起重机械使用情况的 | JLZJ3-3 | **20** |
| 专职监理工程师 | 未按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理 | JLZY5-4 | **73** |
| 未按规定核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续的 | JLZY3-7 | **32** |
| 未按规定检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求的 | JLZY1-3 | **31** |
| 未督促施工企业按规定和标准定期对施工现场进行检查评分和对存在问题作出处理的 | JLZY1-4 | **18** |