- 汕头市中港河半港泵闸重建工程设计采购施工总承包

- 招标公告

- 1.招标条件

经汕头市潮阳区人民政府批准，汕头市中港河半港泵闸重建工程采用设计采购施工总承包建设管理；项目由汕头市发展和改革局（汕市发改投预[2020]43号）核准招标，建设资金来自上级补助和地方自筹。现对该项目的设计采购施工总承包进行公开招标。

- 2.项目概况与招标范围

    - 项目名称：汕头市中港河半港泵闸重建工程设计采购施工总承包。

    - 招标范围：工程设计采购施工总承包，完成本工程勘测设计（含勘察测量、初步设计及概算编制、施工图设计及施工图预算编制）、图纸变更、全过程的技术把关及跟踪服务、竣工图编制及相应建筑安装工程的施工和设备采购、试运行及验收服务等内容。

    - 项目概况：工程位于潮阳区和平镇半港河与龟头海支流汇流处上游1.9公里处。拆除重建半港水闸，并配套泵站。水闸布置在河道右岸，设计流量102.67立方米/秒，采用平底宽顶堰，水闸设3孔，单孔净宽6.2米，总净宽为18.6米；闸室总宽度23米，总长度17.4米。泵站布置在河道左岸，装机4台潜水贯流泵，设计流量38立方米/秒，总装机容量为1800千瓦；水泵净距3.6米；泵房不设分缝，总宽度为21.5米，总长度29.2米。项目估算总投资10109.94万元，其中工程部分投资9595.85万元（其中含建安工程费7517.22万元、勘测费216.94万元、设计费269.76万元、基本预备费872.35万元），专项部分投资514.09万元。

    - 工期：①勘测工期：勘测成果文件自合同签订之日起25个日历天内完成；②设计工期：初步设计送审稿自合同签订之日起30个日历天内完成，施工图设计自初步设计获得批复之日起30个日历天内完成；③施工工期：按初步设计批复的工期。

    - 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被否决。

- 3.投标人资格要求

    - 投标人应具有独立法人资格，且具备①工程设计综合资质或水利行业设计乙级（或以上）资质或水利行业（灌溉排涝）专业设计乙级（或以上）资质，②工程勘察综合类资质或工程勘察专业类（岩土工程勘察和工程测量）乙级（或以上）资质。③水利水电工程施工总承包二级（或以上）资质且已取得有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。

    - 本次招标接受联合体投标（联合体协议格式见本公告附件一）。联合体投标的，应满足下列要求：组成联合体的成员数量不超过三家（含牵头人），牵头方必须具备水利水电工程施工总承包二级（或以上）资质，且联合体任一方不能与其他单位组成另一联合体参加本项目的投标；联合体各方应提供联合体协议，明确牵头人和各方的权利和义务。

    - 投标人（或联合体牵头人）必须取得有效的安全生产许可证。

    - 投标人（若联合体均需提供）2017年～2019年财务状况良好（经过审计的年度财务报告中的净利润为正数）,新成立的企业的自成立以来的财务审计报告为准。

    - 项目管理机构包括：

①拟派项目负责人由牵头单位委派，具备水利水电专业二级（或以上）建造师资格并具有水行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证；

②拟派施工技术负责人应具备水利类中级或以上技术职称；

③专职安全生产管理人员应具有水行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证；

④拟派设计负责人具备水利类中级或以上技术职称；

⑤拟派勘察负责人具备注册土木工程师（岩土）执业资格或地质类高级或以上技术职称；

⑥联合体施工方及设计方均需配备水利类专业工程师、机电类专业工程师、水利造价工程师或注册造价工程师；联合体勘察方需配备岩土或地质工程师；

施工员、安全员、质检员、材料员、资料员（上述人员需提供中国水利工程协会核发的岗位证）。每人在本项目只能担任一个岗位，不得兼任。上述人员的专业以职称证（或注册证或资格证或毕业证）为准，同时提供近三个月社保证明及有效的居民身份证复印件。

    - 投标人已在广东省水利建设市场信用信息平台完成信用信息录入手续。

    - 凡在广东省水利建设市场信用信息平台公布禁止参加省内水利工程建设投标期限内的单位不得参加本项目的投标（投标人声明格式见本公告附件二）。

    - 近三年在参与工程招标投标活动中有违法违规行为并被相关行政部门通报的投标人不得参加本项目的投标。

    - 已在国家企业信用公示系统登记，且在该系统中没有出现经营异常信息或经营异常信息已移出，2017年以来没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）等不良记录。

    - 已参加与本项目前期可行性研究报告编制、第三方评审和造价咨询机构不得参加本项目投标。

- 招标文件的获取

    - 凡有意参加投标者，应授权项目负责人作为委托人持投标登记资料于2021年03月11日至2021年03月15日每日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00（北京时间）到广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号，下同）投标登记及获取招标文件。

    - 投标登记资料一式三份，胶装成册，复印件应加盖单位公章并提供原件备查：（1）法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件（联合体成员均需提供）、授权委托书原件及被授权人身份证复印件（联合体牵头人提供）；（2）营业执照副本及资质证书副本（新版资质证书可只提供复印件，但必须能通过扫描复印件的二维码识别出投标人；联合体成员均需提供）；（3）安全生产许可证副本复印件（联合体牵头人提供）；（4）投标人（联合体成员均需提供）近三年经过会计师事务所审计的年度财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等复印件；（5）项目管理机构人员有效的注册证或职称证或岗位证或安全生产考核合格证及近三个月社保证明、身份证复印件；（6）投标人已完成广东省水利建设市场信用信息平台信用信息录入手续的网页截图；（7）联合体协议书原件；（8）投标人声明；（9）国家企业信用信息公示系统查询结果截图；（10）投标登记申请表原件（联合体成员均须盖章）。

    - 以上资料按以上顺序逐页加盖公章，自行编写封面（注明投标人名称、地址与电话、联系人及移动电话），所要求提交的资料一式三份胶装成册，原件备查；所提供的资料必须完整真实，如被发现资料有任何虚假、不完整、不符合要求者将不予受理。

    - 投标人还应在广州公共资源交易中心办理投标企业信息登记，未办理企业信息登记的登记将不予受理。企业信息登记的办理详情参见广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn/）服务指南栏目。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网、汕头市水务局网站发布。

- 6.递交投标文件截止时间

递交投标文件截止时间：2021年03月31日10时00分。

- 7.联系方式

招标人：汕头市潮阳区水利工程建设管理服务中心

地  址：汕头市潮阳区东山大道口岸综合楼

联系人：林先生

电  话：0754-89392218

招标代理机构：建成工程咨询股份有限公司

地  址：广州市越秀区东风中路318号22层

联系人：郑先生

电  话：0754-87229021

2021年03月10日