汕头市教育局关于2019年中小学校舍维修改造

长效机制市级专项补助资金绩效自评报告

根据市财政局《关于开展2020年度市级专项资金绩效评价工作的通知》（汕市财教〔2020〕69号）要求，我局高度重视，认真组织各区（县）开展绩效自评工作。现将2019年中小学校舍维修改造长效机制市级专项补助资金（下简称2019年校舍建设市级专项补助资金）绩效自评情况报告如下：

一、项目投入

（一）项目背景

校舍安全直接关系师生生命安全，社会关注度高、影响面广。党中央、国务院历来高度重视校舍安全工作，先后部署实施了一系列校舍建设工程，建立了农村义务教育中小学校舍维修改造长效机制，特别是从2009年起，部署实施了全国中小学校舍安全工程，在各级各类城乡中小学开展校舍抗震加固和提高综合防灾能力建设，校舍安全隐患大幅减少，安全状况迸一步改善。

保障校舍安全是一项长期的艰巨任务。建立长效机制，为提高中小学校舍安全管理水平和防灾减灾能力提供制度保障，是坚持以人为本、落实国家防灾减灾总体部署的必然要求，是坚持教育优先发展、办好人民满意教育的重要内容。各地区、各有关部门要统一思想，提高认识，按照党中央、国务院决策部署，切实把保障校舍安全的各项任务落实到位。

（二）立项目的

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关中小学校舍维修改造长效机制，消除学校安全隐患，改善办学环境，完善教学设施，巩固义务教育阶段标准化学校覆盖率，更好的满足义务教育阶段教学基本办学条件的需要，促进教育教学质量提升，推进我市教育创强、创现工作，推进教育优质均衡发展，打造区域教育高地。

（三）项目资金

2019年校舍建设市级专项补助资金列入市级年度部门预算，预算批复经费为1330万元，实际下达补助资金1330万元。预算执行率100%。

二、项目管理

（一）组织实施

1.按照专项资金管理相关规定，市教育局、财政局联合印发《关于做好2019年中小学校舍维修改造长效机制市级补助资金项目库申报工作的通知》（汕市教发〔2019〕17号），组织全市各级公办中小学对市级财政教育专项补助资金项目库明细建设项目申报工作，推进各级教育项目库建设，做好项目储备，各级财政教育项目专项补助资金优先从项目库遴选安排，将资金落实到具体学校和用途，推进扭转“钱等项目”的现象，树立现代化财政管理意识。

2.市教育局组织专家对各区（县）同意上报和市属学校自主申报的建设项目进行了评审、遴选，并于2019年8月13日至19日（共5个工作日）在汕头教育信息网上予以公示。公示期间没有收到任何异议。

3.根据《广东省人民政府转发国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（粤府函〔2015〕297号）和近年来省教育厅有关加强财政教育资金管理使用的通知等精神，积极推进统筹用好财政教育专项资金，努力优化财政教育资金配置安排，把资金重点用于“补短板、促公平、提质量”等方面，避免资金使用“碎片化”，增加资金有效供给，能集中安排使用的尽可能集中安排，投入一项，成就一项，提高财政教育资金使用效益。

4.按照“总量控制、轻重缓急、集中使用、注重绩效”的总原则，结合省级以上财政教育专项补助资金分配情况，综合考虑，在2019年市级财政教育专项补助资金项目库中遴选并确定专项资金补助学校及具体建设项目，制订2019年校舍建设市级专项补助资金分配方案。市级专项补助资金重点向农村和急需改善办学条件的学校予以倾斜。

5.根据有关规定，财政教育专项资金分配方案经市教育局党委会研究同意，并报市政府审议通过后送市财政局下达市级补助资金。

（二）资金拨付

1.按照有关规定，市级专项补助资金实行国库集中支付，由市财政局按规定程序下达区（县）财政局，区（县）财政局在收到市拨付资金后应在规定时间内将资金下达项目实施单位。2019年10月21日，2019年校舍建设市级专项补助资金1330万元由市财政局下达到各区（县）财政局，再由各区（县）财政局拨付到有关中小学实施具体项目建设。资金到位率100%。

2. 2019年校舍建设市级专项补助资金1330万元全部统筹安排补助7区（县）共98所学校，其中：金平区20所学校补助资金计280万元、龙湖区14所学校补助资金计140万元、澄海区19所学校补助资金计190万元、濠江区3个学校补助资金计75万元、潮阳区23所学校补助资金计300万元、潮南区17个学校补助资金计305万元、南澳县2个学校计补助资金计40万元。

（三）资金管理

汕市教发〔2019〕17号明确规定2019年校舍建设市级专项补助资金管理如下：

1.各区（县）财政局应在收到市拨付资金后在规定时间内将资金下达项目实施单位，不得截留、挪用、挤占资金，不得抵顶区（县）财政应安排和已安排补助学校的资金。学校要严格按照财政预算资金管理规定专账核算，专款专用，并确保报账凭证真实、完整。

2.市级专项补助资金按照“谁使用、谁负责”的规定执行。各区（县）、各学校应当严格按照专项资金管理办法等相关政策要求加强资金管理使用，确保专款专用。不能用于学校申报的项目以外的项目支出。不得用于偿还债务、支付利息、对外投资、弥补其他项目缺口等，不得从专项资金中提取工作经费或管理经费。专项资金使用中，应当按照工程招投标和政府采购等有关规定执行，落实有关政策要求，规范行为。

（四）项目管理

汕市教发〔2019〕17号明确规定2019年校舍建设市级专项补助资金项目管理如下：

1. 2019年校舍建设市级专项补助资金支持我市各级各类公办中小学校园校舍的日常维护，主要用于学校教学及教学辅助用房、办公用房、生活用房等校舍建筑和运动场地、学校大门、围墙等附属设施维修改造，确保及时消除安全隐患。专项资金采取前补助支持方式。

2.各区（县）要加强实施项目管理。各区（县）教育局和财政局要加大和区（县）有关职能部门的沟通和协调力度，抓好项目管理、扎实推进项目建设；要加强实施项目执行、监督、决算、绩效等全过程管理，确保资金安全规范高效，配合做好信息公开。同时，各区（县）教育局应当建立项目管理台账，确保专项使用可检查、可监控、可考核。

3.各有关学校要在确保安全生产和建设质量的前提下推进项目建设，如期保质保量完工，提高资金使用效益。同时，要加强项目建设基础资料管理，及时收集项目建设工作资料，特别要保存好施工现场照片，认真做好相关资料的整理、汇总、归档工作，确保整个项目建设过程有据可查，提高项目管理绩效。

3.专项资金的监督检查、绩效评价等按有关规定执行。

三、项目产出和效益

1. 2019年校舍建设市级专项补助资金虽仅有1330万元，但98个受补助建设项目总预算3188万元，专项补助资金带动学校建设投入扩张系数为2.4倍，其中带动街道（镇）、村居和社会捐资以及学校筹资740万元，有效推进各区（县）贯彻落实中小学校舍维修长效机制，有效提升校园安全保障作用，发挥专项资金促进学校建设的作用。

2. 2019年校舍建设市级专项补助资金虽仅有1330万元，却带动了3188万元项目的实施，如金平区一所中学项目补助金为20万元，但其实施项目为围墙及教学辅助用房改造，工程总造价为88.69万元，通过改造满足了校园教学辅助用房需要，改善了办学条件环境，优化育人环境；龙湖区一所小学项目补助金为15万元，其实施项目为田径场、足球场修缮工程，工程总造价140万元，经过改造排除了原有运动场存在的安全隐患、确保体育教学活动正常进行，且还为社区居民开放体育场地，构建和谐社会。

3. 中小学校舍维修长效机制项目实施的必要性，2019年校舍建设市级专项补助资金受益学生总人数约9.5万人。

四、存在问题

（一）考虑中小学生在校期间的安全问题，学校工程项目施工计划一般安排在暑假、寒假期间开展。区（县）拨付市级补助资金缓慢、滞留等多方面因素，拖累了学校建设项目开工审批工作，特别是错过假期施工期间，学校无法按计划如期开展项目建设。

（二）市财政局于2019年10月21日下达各区（县）市级补助资金，绩效评价时点定为2019年12月30日，学校建设项目实施仅有2个多月，将会影响绩效评价结果。

（三）受疫情影响，学校建设项目无法推进完成，但在各区（县）教育局及有关部门大力支持推进下，98所学校完工率达62.24%。

五、综合评价结论

我局对2019年校舍建设市级专项补助资金项目的实施、资金的拨付和管理进行了认真综合评价，项目运作基本达到预期绩效总目标。根据本次绩效评价评分指标等要素，自评项目综合评价得分为90分，评价结果为良好。

汕头市教育局

2020年10月25日