汕头市水务局随机抽查结果

抽查事项类别：水土保持监督检查 2021年 第1批（次）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查对象名称（姓名） | 检查时间  （年月日） | 抽查结果 | 查处情况 | 批准文件名称 | 批准文号 |
| 1 | 汕头市珠港新城投资开发有限公司 | 2021.08.26 | 已落实水土保持工作的防治责任分解、水土保持初步设计与施工图设计、水土流失预防和治理措施。弃土弃渣外运至方案批复的弃渣场。已委托第三方开展水保监测。现场检查未发现水土流失现象。 | 现场要求业主单位在项目竣工前及时做好水保设施验收工作。 | 关于汕头市泰山路南延（中泰立交-海滨东路）道路及配套工程项目水土保持方案的批复 | 汕市水审〔2019〕64号 |
| 2 | 中交汕头道路交通投资建设有限公司 | 2021.08.26 | 已落实水土保持工作的防治责任分解、水土保持初步设计与施工图设计、水土流失预防和治理措施。弃土弃渣外运至方案批复的弃渣场。已缴纳水土保持补偿费。已委托第三方开展水保监测。现场检查未发现水土流失现象。 | 现场要求业主单位后续施工继续落实水土保持工程及植物措施，并及时做好水保设施验收工作。 | 关于汕头市中山东路（新津河-莲凤路）道路桥梁及配套工程水土保持方案的批复 | 汕水审批〔2020〕58号 |

备注：对行政许可对象的抽查结果，应填写“批准文件名称”和“批准文号”两栏。