汕头市住房和城乡建设局落实企业安全生产

主体责任整治工作实施方案

为深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要批示精神，认真落实省委、省政府和市委、市政府的部署要求，进一步巩固扩大我市百日安全生产集中整治行动成果，督促生产经营单位严格落实安全生产主体责任，从源头上防范遏制生产安全事故发生，根据《汕头市落实生产经营单位安全生产主体责任整治工作实施方案》要求，特制定本实施方案。

一、工作背景

市委、市政府历来高度重视并采取一系列重大举措强化安全生产工作，近十年来我市生产安全事故起数和死亡人数分别以年均5.17%和9.14%下降，未发生重特大生产安全事故；伴随经济总量增长，我市近三年亿元GDP死亡率以年均递减21%逐年下降，安全防范形势总体稳定，为经济建设提供了较为稳定的安全环境。但目前影响住建领域安全生产的深层次问题还未有根本性解决，尤其是建筑、燃气企业安全生产主体责任落实问题，是制约我市住建领域安全生产状况根本性好转的关键所在，主要表现在：生产经营单位主要负责人重效益轻安全，安全措施不强、责任不落实；员工安全意识淡薄、安全素质能力不足，违规操作时有发生；对事故隐患自查自纠动力不足，没有“闭环管理”，以致隐患长期存在，为事故发生埋下祸害。

二、工作目标

（一）事故控制目标

2020年实现生产安全事故总量得到有效控制，事故死亡人数同比下降，不发生较大以上生产安全事故。

（二）具体工作目标

施工、燃气企业主要负责人安全培训率100%、每半年一次依法履责专项检查落实率100%、发生生产安全事故约谈通报率100%、发生生产安全事故安全再培训率100%，关键岗位人员持证上岗率100%，典型生产安全事故警示教育率100%，严重失信行为列入联合惩戒“黑名单”落实率100%。

三、时间进度和工作安排

自实施方案印发之日起至2020年底，分三个阶段进行。

（一）动员部署阶段（2020年4月中旬前）。各区县（含功能区）住房和城乡建设主管部门、市安监总站根据实际情况制定具体细化方案，把工作内容和要求落实到所属工地建筑施工企业、燃气企业。

（二）集中整治阶段（2020年4月至11月）。各区县（含功能区）住房和城乡建设主管部门、市安监总站按照各自制定的方案、工作措施，认真组织实施。

（三）总结提升阶段（2020年12月）。各区县（含功能区）住房和城乡建设主管部门、市安监总站对整治工作进一步督促检查，认真总结情况，形成书面总结材料报送市住建局。

四、主要工作措施

1. 按照属地管理的原则，对在我市范围内发生一般生产安全事故的建筑施工企业、燃气企业，分别由市住建局、各区县（含功能区）住房和城乡建设主管部门对相关企业主要负责人进行约谈，实现约谈全覆盖。

2．对在我市范围内发生较大或以上生产安全事故的建筑施工企业、燃气企业，由市住建局对相关企业主要负责人进行约谈，并在全市住建系统进行通报批评，实现约谈通报全覆盖

3. 对发生人员死亡的生产安全事故责任单位主要负责人、项目负责人，无论是否接受过安全生产培训，均应在事故发生日三个月内，再接受安全生产培训、教育，实现事故单位主要负责人、项目负责人安全生产再培训全覆盖。

4. 通过安全生产宣传教育，督促企业落实安全生产主体责任，推动企业主要负责人依法履行职责，按照规定开展带队检查，自觉接受职工群众监督。

5. 扎实开展“安全生产月”“安全生产万里行”“119消防月”活动，通过形式多样的安全宣传活动大力提升企业员工安全生产意识和能力素质；充分运用媒体、网络，全方位、多层次开展“落实企业安全生产主体责任”宣传，督促企业在最显眼位置将“安全第一、生命至上”等安全标语上墙上架。

五、工作要求

（一）提高政治站位，强化责任担当。安全生产工作是国家治理体系和治理能力的重要组成部分，责重泰山。各区县（功能区）住房和城乡建设主管部门、市安监总站要提高政治站位，强化责任担当，确保本次整治工作取得实实在在的成效。

（二）突出节点重点，周密组织部署。今年受新冠肺炎疫情影响，各行业领域均受到不同程度冲击，各区县（含功能区）住房和城乡建设主管部门、市安监总站要以本次整治为切入点，牢牢抓住事故易发多发、安全风险大的季节和重点环节开展整治，坚决严防各类安全事故发生。市住建局将结合工作实际开展督查。

（四）密切协作配合，形成整治合力。各区县（含功能区）住房和城乡建设主管部门要广泛宣传集中整治行动有效做法、典型经验，提高社会知晓度，发动全系统各方面力量积极支持、参与和监督集中整治行动，形成齐抓共管工作格局。

请各区县（含功能区）住房和城乡建设主管部门、市安监总站于2020年4月16日前将实施方案或具体措施报送市住建局质安科；并分别于2020年6月、9月、12月20日前按建筑施工、城镇燃气内容报送工作情况总结（分别报送市住建局质安科，联系人：林崇洪，联系电话：88572050；市住建局综合科，联系人：黄秋航，联系电话：88572045）。