## 广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目（一期：市政、公路、水利）——水利基础设施设计采购施工总承包招标公告

## 1.招标条件

广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目（一期：市政、公路、水利）经汕头市潮南区发展和改革局（汕潮南发改〔2022〕40号）批准立项，建设资金来自争取上级补助、债券资金及区财政资金等方式统筹解决。经汕头市潮南区人民政府批准，采用设计采购施工总承包建设管理模式；现对广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目（一期：市政、公路、水利）——水利基础设施设计采购施工总承包进行公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目（一期：市政、公路、水利）——水利基础设施设计采购施工总承包

2.2项目概况：项目位于汕头市潮南区司马浦镇。本项目包含2个子项目，（一）秋风水（司马截流）生态修复与堤岸提升工程，主要包括治理渠道总长度为15.01公里，其中秋风水（司马截流）治理长度约6.52公里、秋风水支流及池塘治理总长度约8.49公里、提水泵站1座（规模5万吨/天）、人工湿地11万平方米、生态缓冲带约8.9公里、植草沟约6.9公里，以及两岸堤顶道路长度约15公里及河道周边环境整治及提升面积约15万平方米。（二）西围溪（含东沟溪）水体综合整治与堤岸提升工程，主要包括西围溪河道治理长度约32.90公里、人工湿地13万平方米、生态缓冲带约15.13公里、植草沟约18.4公里，以及两岸堤顶道路长度约22公里及河道周边环境整治及提升面积约50万平方米。项目估算总投资额为47122.87万元，其中：主体工程费38284.40万元、水土保持工程费300万（暂估）、环境保护建安工程费200万（暂估）、勘测费713.36万元、设计费607.12万元、水土保持勘测设计费18.16万元（暂估）、建设征地移民勘察设计费及环境保护工程勘察设计费20万元（暂估）。

2.3工期：①勘察报告自合同签订之日起45日历天内完成；②设计工期：初步设计自合同签订之日起60日历天内完成，施工图设计自初步设计批复之日起30日历天内完成；③施工工期：24个月。

2.4招标范围：工程设计采购施工总承包，完成本工程勘察设计（含勘察测量、初步设计及概算编制、施工图设计、各专项工程设计【包括不限于：水土保持工程勘察设计、建设征地移民勘察设计、环境保护工程勘察设计等】），及完成相应建筑安装工程的施工（包括主体工程、水土保持专项工程、环境保护专项工程等）以及完成设备采购、调试、试运行及验收服务等内容。

2.5本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被否决。

## 3.投标人资格要求

3.1投标人应具有独立法人资格，且同时具备①工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业丙级（或以上）资质或工程设计水利行业（河道整治专业）丙级（或以上）资质，②工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）丙级（或以上）资质或工程勘察专业类（岩土工程勘察）丙级（或以上）资质，③水利水电工程施工总承包二级（或以上）资质。

3.2本次招标接受联合体投标（联合体协议格式见本公告附件一）。联合体投标的，应满足下列要求：组成联合体的成员数量不超过两家(含牵头人)，牵头人必须具备水利水电工程施工总承包二级（或以上）资质，且联合体任一方不能与其他单位组成另一联合体参加本项目的投标。

3.3投标人（或联合体牵头人）须取得有效的安全生产许可证。

3.4项目管理机构包括：；

①拟派项目总负责人由牵头人委派，具有水利类中级或以上技术职称；

②拟派施工项目负责人由牵头人委派，具有水利水电工程专业一级建造师资格，并具有水行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证；

③拟派施工技术负责人应具有水利类中级或以上技术职称；

④专职安全生产管理人员应具有水行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证（2名）；

⑤拟派设计负责人具有水利类中级或以上技术职称；

⑥拟派勘察负责人具有注册土木工程师（岩土）执业资格或具有岩土或地质工程师(或以上)技术职称；

⑦施工员3名、质检员3名、材料员3名、资料员3名（上述人员需提供中国水利工程协会核发的岗位证）、专业工程师5名（提供中级或以上技术职称）。每人在本项目只能担任一个岗位，不得兼任。

3.5投标人（含联合体各方）已在全国水利建设市场信用信息平台和广东省水利建设市场信用信息平台完成信息录入手续；

3.6凡在广东省水利建设市场信用信息平台公布禁止参加省内水利工程建设投标期限内的单位不得参加本项目的投标（投标人声明格式见本公告附件二）。

3.7已在国家企业信用公示系统登记，且在该系统中没有出现经营异常信息或经营异常信息已移出，2019年以来没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）及失信被执行人名单等不良记录。

## 4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，应授权施工项目负责人作为被授权人持登记资料于2022年 6 月 16 日至 6 月 20 日(法定节假日除外)每日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00(北京时间)到广州公共资源交易中心地址：广州市天润路333号，下同)登记及购买招标文件(500元/份，售后不退)。

4.2 登记资料一式二份，装订成册，复印件应加盖单位公章并提供原件备查：(1)法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件(联合体成员均需提供)、授权委托书原件及被授权人身份证复印件(联合体牵头人提供)；(2)营业执照副本及资质证书副本（新版资质证书可只提供复印件，但必须能通过扫描复印件的二维码识别出投标人；联合体成员均需提供）(3)安全生产许可证副本复印件(联合体牵头人提供)；(4)项目管理机构人员的注册证或职称证或岗位证或安全生产考核合格证及身份证复印件、毕业证、在本单位（或分公司）缴纳的近半年任意三个月社会保险复印件；(5)已在全国水利建设市场信用信息平台和广东省水利建设市场信用信息平台完成信息录入手续的网页截图；(6)联合体协议书原件；(7)投标人声明；(8)国家企业信用信息公示系统查询结果截图；(9)投标登记申请表原件(联合体成员均须盖章)。

## 5.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网及汕头市水务局网站上发布。

## 6.联系方式

招标人：汕头市潮南区司马浦镇农业水利服务中心

地  址：汕头市潮南区司马浦电排站管理楼

联系人：陈先生

电  话：0754-87732244

招标代理机构：广东硕城工程咨询有限公司

地  址：汕头市龙湖区黄山路83号601房东侧之四

联系人：李女士

电  话：0754-87265560

2022年 6 月 16 日