附件

汕头市涉挥发性有机物（VOCs）工业企业

（第一批）升级改造资金补助实施方案

（审议稿）

《汕头市涉挥发性有机物（VOCs）工业企业（第一批）升级改造减排资金补助项目》为2022年生态环境专项资金项目，计划通过一定比例的资金补助，推动我市相关涉VOCs企业升级改造工作，该项目已进入中央、省级生态环境专项资金项目储备库。为进一步规范项目实施及专项资金使用，充分发挥专项资金效益，特制定本实施方案。

- 工作目标

按照《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环〔2021〕10号）、《中共广东省委广东省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（粤发〔2021〕6号）等相关要求，深入推进涉VOCs企业深度治理减排，通过对涉VOCs企业升级改造资金帮扶补助，调动企业对低效VOCs治理设施升级改造的积极性，形成政府“主导帮扶”和企业“积极参与”的工作合力，实现VOCs有效减排。

二、补助资金来源及范围

（一）补助资金来源

本项目补助资金来源于2022年中央大气污染防治专项资金1640万元及2022年省级大气污染防治专项资金50万元，补助资金总额为1690万元。

- （二）补助范围

已纳入中央、省级生态环境专项资金项目实施库的我市17家涉VOCs企业（名单见附件1）。

三、补助条件

（一）企业编制完成VOCs升级改造工程设计方案；

（二）通过实施源头替代、提高收集率、强化过程控制、升级末端治理等途径，进一步实现VOCs有效减排；

（三）企业申报项目需为2022年新开工或未完成的VOCs治理项目；

（四）以下情形不纳入补助范围：

1.采用典型的VOCs低效治理设施：

①光催化、光氧化、低温等离子或上述组合工艺的治理设施；

②单一用于非水溶性VOCs的喷淋吸收设施。

2.采用明显不适用的VOCs治理技术；

3.VOCs减排效果不明显的治理技术；

4.VOCs升级改造工程设计方案经专家审核后不符合相关要求；

5.同一项目此前已领取同类型补助（如发改、工信等部门的奖补资金）；

6.申报材料不齐全、申报资料不符合相关要求或对申报资料弄虚作假的企业；

7.三年内有严重环保失信（环保信用为最低等级）、或三年内因环境问题受到行政处罚、或三年内因环境问题挂牌督办的企业，以及被列入失信被执行人的企业；

8.其他依法依规不符合补助条件的企业。

（五）根据生态环境部本次中央专项资金补助项目入库要求，原则上要求事前补助，以奖代补及企业达标排放改造项目均不予支持。

四、补助标准

（一）若企业VOCs升级改造工程实际投资额低于入库时的预估投资额，按照VOCs治理工程实际投资额（含税价）的40%进行补助。

（二）若企业VOCs升级改造工程实际投资额高于企业入库时的预估投资额，按照企业入库时的预估投资额（含税价）的40%进行补助。

（三）投资额：指企业用于VOCs升级改造工程（包括源头替代、末端治理和无组织排放治理）的投资总额，不包括非涉气治理工程（如废水治理）、检测设备购置、升级改造实施方案或工程设计方案编制、财务决算专项审计报告编制等费用。

五、工作程序

（一）申报企业向市生态环境局委托的技术机构提交改造工程设计方案（附详细的设备清单、投资构成及投资预算表）；技术机构组织专家对企业升级改造技术路线的科学性和工程参数设计的合理性进行审核，并出具专家审核意见（见附件2）。

（二）企业向辖区生态环境部门提出书面申请，申请受理截止时间原则上为2022年12月  日。申报材料（一式三份，加盖公章及骑缝章）包括：

1.补助申请表（见附件3）；

2.企业法定代表人身份证复印件、营业执照复印件；

3.企业信用报告；

4.工程设计方案及专家审核意见；

5.投资明细表（见附件4）；

6.投资备案、可研批复、项目核准文件（如有投资备案、可研批复和项目核准的企业提供）；

7.已签订的工程合同；

8.已支付合同款项的，还需提交相关资金支付凭证及发票、记账凭证；

9.承诺书（见附件5）。

（三）辖区生态环境部门对辖区内企业申报资料的补助条件的符合性进行审查，出具初审意见。对审核通过的将申报材料报送至市生态环境局。

- （四）市生态环境局根据企业申报和辖区生态环境部门的初审意见，核实并初步确定企业补助金额，报市政府批准后向社会公开，经公示无异议的，由市生态环境部门将经市政府批准的补助资金分配方案报市财政局，由市财政局将资金下达至相关区（县）财政部门。

- 企业提供项目实际完成投资额等相关佐证材料，报辖区生态环境部门审核，辖区生态环境部门审核后在企业请款资料上加具同意拨付资金的意见，辖区财政部门根据企业申请和辖区生态环境部门的审核意见，将补助资金拨付到相关企业。

（六）企业VOCs升级改造项目完工后，委托会计师事务所对项目投资财务决算情况进行专项审计，并由企业向辖区生态环境部门提出项目验收申请。辖区生态环境部门负责对本辖区补助项目验收材料进行初步审查。市生态环境局委托技术机构组织专家对企业VOCs升级改造项目完工情况开展现场核实评审工作，出具专家核实评估意见（附件6）。验收材料（一式三份，加盖公章及骑缝章）包括：

1.有资质的监测机构出具的检测报告。属于末端治理的，需要提供改造前后或者改造后进出口废气监测报告；属于源头治理的，需提供改造前后原辅材料的VOCs含量检测报告；

2.申请补助企业与供货商或改造工程承包方合同、银行转账支付凭证、发票、记账凭证等材料；

3.投资财务决算情况。即企业委托会计师事务所对投资总额、工程资金筹措与总体使用情况、工程完成情况进行审计，出具专项审计报告。

同时，市生态环境局根据对补助项目验收和竣工财务决算情况，对项目实施不符合申报方案核心内容的（如未达到关键技术指标、未完成申报投资额等），提出收回补助或调整资金安排的意见，报市政府批准后，送市财政部门办理指标调整手续。

六、资金使用有关要求

（一）申请补助的企业应落实主体责任，根据审核通过的VOCs升级改造工程设计方案要求，按时实施、完成并运行项目；提出项目申请并确保项目信息的真实性和完整性；严格执行补助资金专款专用和资金管理规定，全部用于VOCs升级改造工程，不得擅自改变用途，不挪用补助款项。

（二）各级生态环境部门要发挥监管责任，负责开展“双监控”日常监控，加强监督检查，持续跟进企业项目实施情况，确保资金专款专用及使用安全。

（三）市生态环境局要组织专家对补助项目开展抽查，发现有不符合本补助方案要求的，取消企业补助资格，并依法依规收回补助金额。

# 附件：1.汕头市2022年度纳入中央、省级生态环境

# 专项资金扶持项目实施库的VOCs企业名单

# 2.汕头市涉挥发性有机物（VOCs）企业改造工程

# 设计方案专家评审意见

# 3.汕头市涉挥发性有机物（VOCs）企业升级改造

# 资金补助申请表

# 4.汕头市工业企业VOCs升级改造项目投资明细表

- 5.承诺书

- 6.汕头市涉挥发性有机物（VOCs）企业升级改造项目

- 专家核实评审意见

附件1

汕头市2022年度纳入中央、省级生态环境专项资金扶

持项目实施库的VOCs企业名单

| 序号 | 单位名称 | 区县 | 行业名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕头市更新彩印有限公司 | 金平区 | 包装装潢及其他印刷 |
| 2 | 汕头东风印刷股份有限公司C厂区 | 金平区 | 包装装潢及其他印刷 |
| 3 | 汕头方大印刷包装科技有限公司 | 金平区 | 包装装潢及其他印刷 |
| 4 | 广东中兴塑料纸类印刷有限公司 | 金平区 | 包装装潢及其他印刷 |
| 5 | 汕头市金平区五星油墨实业有限公司 | 金平区 | 油墨及类似产品制造 |
| 6 | 汕头市恒顺包装材料有限公司 | 金平区 | 包装装潢及其他印刷 |
| 7 | 汕头市金蕾塑胶实业有限公司 | 金平区 | 日用塑料制品制造 |
| 8 | 汕头冠华薄膜工业有限公司 | 龙湖区 | 塑料薄膜制造 |
| 9 | 汕头市信达彩印包装材料有限公司 | 龙湖区 | 包装装潢及其他印刷 |
| 10 | 广东美联新材料股份有限公司濠江分公司 | 濠江区 | 塑料制造 |
| 11 | 宜华生活科技股份有限公司莱芜木业城 | 澄海区 | 家具制造 |
| 12 | 汕头市澄海区宜兴泡沫厂 | 澄海区 | 泡沫塑料制造 |
| 13 | 汕头市荣业塑料五金有限公司 | 潮阳区 | 塑料制品 |
| 14 | 汕头市创立塑料有限公司 | 潮阳区 | 塑料零件及其他塑料制品制造 |
| 15 | 广东新佳兴包装材料有限公司 | 综保区 | 塑料薄膜制造 |
| 16 | 汕头经济特区雄伟塑料包装材料有限公司 | 综保区 | 塑料薄膜制造 |
| 17 | 汕头保税区联通工业有限公司 | 综保区 | 塑料薄膜制造 |

# 附件2

汕头市涉挥发性有机物（VOCs）企业改造工程设计方案专家评审意见

| 企业名称 |  | 企业联系人及联系电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 编制单位名单 |  |  |  |
| 方案评审专家组签名 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 工作单位 |  | 职称 |  | 签名 |

附件3

汕头市涉挥发性有机物（VOCs）企业升级改造资金

补助申请表

| 申请单位：（盖章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、申报单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  | 行业类别 |  |
| 地 址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  | 移动电话 |  |
| 注册资本 |  | 注册时间 |  | 法人代表 |  |
| 二、工程基本情况 |  |  |  |  |  |
| 升级改造工程情况（包括工程采用的技术路线、建设规模等内容） |  |  |  |  |  |
| VOCs升级改造工程总投资额（万元） |  |  | VOCs升级改造工程未投资额（万元） |  |  |
| 企业账号 | 开户名称 （须与申请单位名称一致） |  |  |  |  |
|  | 开户银行（全称） |  |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |  |
| 承诺对工程和申报材料的真实性负责，违上述承诺的不诚实行为同意有关部门记录入相关的企业诚信体系中，并承担相应责任。 项目单位（盖章） 法人代表（签字） |  |  |  |  |  |
| 属地生态环境部门初审意见 | （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 市生态环 境局意见 | （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附件4

汕头市工业企业VOCs升级改造项目投资明细表

| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |  | 所在辖区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目投资额（万元） |  |  |  |  | 拟申请补助额（万元） |  |  |  |
| 项目内容 | 投资构成（具体支出项） | 单价（万元） | 数量 | 投资额（万元） | 结算日期（已结算的以支出票据为准，未结算的填预计XX年XX月结算） |  | 本项是否申请补助 |  |
| 水喷淋+活性炭吸附-脱附+催化氧化设备 | 喷淋塔 | 5 | 1 | 5 | 2022年11月 |  | 是 |  |
|  | 活性炭吸附系统 | 25 | 1 | 25 | 2022年11月 |  | 是 |  |
|  | 催化燃烧系统 | 30 | 1 | 30 | 2022年11月 |  | 是 |  |
|  | … | … | … | … | … |  | … |  |
| … | … | … | … | … | … |  | … |  |
| … | … | … | … | … | … |  | … |  |

附件5

承诺书

本单位（企业名称：_______________________________，统一社会信用代码______________________）计划于______年_____月_____日至_______年_____月_____日期间开展挥发性有机物（VOCs）升级改造，工程总投资额为_________万元，其中未投资额部分_________万元，现根据《汕头市涉挥发性有机物（VOCs）工业企业（第一批）升级改造资金补助实施方案》申请补助，并郑重承诺如下：

一、所提交的申报材料真实有效，申报资格和申报条件符合申报要求。

二、此前未领取同类型补助，且承诺领取本次补助后不再以同一项目为由重复申请发改、工信或其他政府部门的奖补等资金。

三、补助资金专款专用，全部用于VOCs升级改造工程，不擅自改变用途，不挪用补助款项。若存在骗取补助资金或其他违法违规行为，将无条件全额退还申请的补助资金，并接受相关部门依法处理。

四、项目改造后不得将生产设施改回原生产工艺，不得重新使用原来的污染原料；不得闲置或停用改造后的污染防治设施。

五、项目改造后可以满足现行污染排放标准要求，稳定达标排放。

若发生违反上述承诺的行为，愿意承担由此引发的全部法律责任并按相关规定返还所获资助的专项资金。

单位名称（盖章）:

单位法人：

年   月   日

# 附件6

汕头市涉挥发性有机物（VOCs）企业升级改造项目专家核实评审意见

| 企业名称 |  | 项目联系人及联系电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 行业类别及代码 |  |  |  |
| 现场核实评审专家组签名 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 工作单位 |  | 职称 |  | 签名 |