2013年十件民生实事任务全年落实情况表

| 重点事项 | 牵头单位 | 实际进度 |
| --- | --- | --- |
| 一、实施“绿满家园”全民行动 | 市城管局、林业局、各区县政府 | 海湾湿地生态公园已向市民免费开放；启动儿童公园一期建设项目，完成公园概念性规划设计及东园初步设计，完成公园形象建设60%；中心城区中山路行道树整改工程、衡山路三角岛绿化改造工程、黄河路（嵩山路—泰山路）中央分车绿带改造工程、迎宾广场（北侧）绿化岛提升工程、嵩山路（中山路—黄河路）中央分车绿带改造工程、金砂东路和中山东路等道路渠化岛绿化提升工程已竣工；完成生态景观林带100公里、森林碳汇22050亩、封山育林30800亩和70个林业生态文明村建设任务。开展汕头市“最美庭院、最美阳台”评选活动。澄海区、潮阳区、潮南区新建或改造公园1座，1-2条道路进行绿化升级改造、2处以上立体绿化。 |
| 二、继续推进千村环境卫生整治 | 市千村环境卫生整治工作领导小组办公室 | 新建成垃圾转运（压缩）站18座，在建18座；新建成（购置）收集点700多个，一批收集点正加紧进行建设或升级改造。 北轴污水处理厂及一期厂外管线（除大学路东段外）已建成并通水，厂外3号泵站已建成投入使用。南区污水处理厂濠江分厂投入运行；河浦、濠城泵站均已完成施工。潮南区峡山和两英镇两座污水处理厂建成投入运行；潮阳区谷饶污水处理厂完成75%的土建工程量。 实施2012年生猪规模场标准化建设项目7个，完成16000户农村改厕任务,新建三格无害化公厕460个。开展“灭鼠灭蟑”专项整治并初见成效。 |
| 三、继续推进城乡保障性住房建设 | 市房管局、海洋渔业局、潮阳区政府 | 全市筹建房源1300套，发放租补1200户，开工率100%；资助建设海门渔民安居房1005户，已完成601户。 |
| 四、实施潮阳、潮南村村通自来水工程 | 潮阳区、潮南区政府； | 潮阳区海门片区已完成工程量的88%；练江片区、榕江片区已完成项目总承包招投标工作，目前中标单位正抓紧编制项目初步设计，启动贵屿镇、和平镇供水管道改造。 潮南区已完成初步设计、批准立项、施工招投标等工作；国道324线潮南新庆至洋汾陈路段给水管道已动工建设,完成国道324线新庆拉芳路口DN800与北环路口DN200连接；237及337线和惠路完成DN200管道铺设2公里；红场、雷岭、两英、胪岗、成田5个镇45宗山区小型集中式供水工程和改建雷岭水厂0.27万m³/d及铺设7个村供水管道工程已完成水土保持方案编制及初步设计工作，初步设计已送市水利电力勘测设计院审核。 |
| 五、提高义务教育生均公用经费标准 | 市教育局 | 小学从每人每学年550元提高到750元，初中从每人每学年750元提高到1150元。 |
| 六、实施全民健康工程 | 市人社局、卫计局 | 居民基本医疗保险补助标准由每人每年240元提高至280元，全市基本医疗保险参保人数为501.27万人，参保率为97.74%。 建立覆盖全市的基本公共卫生服务网络，共建立城市居民健康档案1879561份，规范化电子建档率73.84%；农村居民健康档案2371261份，规范化电子建档率71.69%；传染病网络覆盖率100%，疫情报告及时率99.67%。全市所有乡镇卫生院及二级以上医疗卫生单位全部实现传染病疫情和突发公共卫生事件网络直报，传染病疫情报告及时率为99.67%。 全面启动孕前优生健康检查工作，全年接受检查人数43856人，占目标人数111.87%。 南澳县人民医院、潮阳区中医医院相继启动平价医院建设，市四医院率先设立平价诊室，各区县也分别选定1家二级以上的公立医院设立平价诊室。各乡镇卫生院和社区卫生服务中心积极推广平价药包服务，降低治疗费用。 第二批全民低成本健康工程32个试点基层医疗单位专用设备已全部按标准配置到位，并正常投入使用。 |
| 七、提高养老保障服务水平 | 市人社局、市民政局 | 全市参加城乡居民养老保险人数185.48万人，其中60周岁及以上老年居民参保人数48.84万人，参保率达到100%，60周岁以下居民参保人数136.64万人。全市城乡居保缴费人数121.22万人，缴费率为88.72%，超额完成省下达的85%缴费率任务。 市社会福利中心已完成项目勘察设计招投标工作，“星光老年之家”资金已下拨到位，开展增设托老床位及日间托老服务工作。2012年市资助的30个老年人活动场所项目已完成29个；一批农村养老服务示范点完成投入使用开展服务。2013年市计划资助的老年人活动场所建设项目30个，已下发资助名单和资助项目资金。 |
| 八、提高城乡最低生活保障补贴水平 | 市民政局 | 全市所有区县最低低保补贴水平均已达到或超过城镇平均每人每月242元、农村平均每人每月109元的目标。全市月人均低保补贴水平为城镇248元、农村121元，分别比2012年底增加81元和18元。 |
| 九、加大特殊群体救助力度 | 市残联、民政局 | 先后安排209名贫困家庭先天性心脏病患者和21名风湿性心脏病患者入院筛查治疗，其中约180例先天性心脏病患者和14名风湿性心脏病患者完成了手术治疗。 为1353人次贫困重性精神病患者提供免费住院治疗，每月为约4000名需长期服药的贫困精神病患者提供社区诊治和药物，为613名残疾人儿童免费提供康复训练，资助584名贫困白内障患者接受免费复明手术；极重度和重度残疾人生活护理补贴省、市两级资金已按2013年9月30日止已办理第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人数核拨。 |
| 十、推进文化城乡全覆盖 | 市文广新局 | 市博物馆新馆2014年1月1日正式长期开放，推出7个展览。 建设10个镇（街道）综合文化站、300个行政村（社区）文化室。 全市共放映农村公益电影6999场，潮剧潮艺三走进演出24场。 |