附件3

2017年第四季度跟踪审计发现的主要问题

一、防范化解重大风险方面

（一）5个省的6个市县通过违规出具承诺函、融资租赁、签订工程类政府购买服务协议等方式变相举债，形成政府隐性债务154.22亿元。

| 序号 | 涉及 地区 | 举借债务时间 | 具体问题 | 截至2017年末债务余额（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古自治区包头市 | 2015年12月至2016年9月 | 2015年12月至2016年9月，包头市4家融资平台公司通过贷款、融资租赁或设立基金等方式，借款81亿元用于市政道路建设、棚户区改造项目等，包头市政府出具承诺函承诺上述借款本息或基金由财政资金偿还、回购。截至2017年底，债务余额52.36亿元形成政府隐性债务。 | 52.36 |
| 2 | 湖南省邵阳市 | 2017年8月至2017年11月 | 2017年8月至11月，邵阳市融资平台公司邵阳市城市建设投资经营集团有限公司通过利用政府道路管网等公益性资产开展融资租赁、发行中期票据等方式，从银行、信托投资公司和融资租赁公司等机构举债72.33亿元，主要用于偿还到期债务和市政基础设施建设。 | 72.33 |
| 3 | 湖南省双峰县 | 2012年至2016年 | 2012年至2016年，经双峰县人大常委会、县政府同意并经政府承诺由财政资金兜底后，双峰县城市建设投资开发有限责任公司等3家融资平台公司以10%至12%的利率向全县行政事业单位职工及部分单位集资6.68亿元，主要用于娄双大道等公益性项目建设。截至2017年底，债务余额4.05亿元。 | 4.05 |
| 4 | 四川省乐山市高新区 | 2016年11月至2017年6月 | 2016年11月至2017年6月，经乐山市政府同意，乐山市高新区以乐山市高新投资发展集团有限公司的名义，取得乐山市商业银行流动资金贷款3.89亿元，用于征地拆迁等支出，乐山市高新区财政局出具承诺函承诺以本级财政收入作为还款来源。截至2017年底，债务余额3.83亿元形成政府隐性债务。 | 3.83 |
| 5 | 甘肃省白银市 | 2016年5月至2017年5月 | 2016年5月至2017年5月，经白银市政府同意借款本息由市财政负责偿还后，白银市白银区财政局、白银市动迁安置补偿办公室通过白银市政基础设施投资有限公司，从白银市城市综合管廊管理有限公司借款2亿元，用于地下综合管廊项目沿线厂房和居民的搬迁安置。截至2017年底，债务余额2亿元。 | 2 |
| 6 | 宁夏回族自治区银川市西夏区 | 2017年6月 | 2017年6月，在财政部发文明确要求不得将建筑物新建、改建、扩建及其相关建设工程作为政府购买服务项目的情况下，西夏区违规与项目承建企业签署兴泾镇回乡风情特色小镇城镇化工程项目政府购买服务协议，并承诺将19.65亿元购买服务价款纳入银川市财政预算，形成政府隐性债务。 | 19.65 |
| 合计 | 154.22 |

（二）2个省的2个市区虚增财政收入5.5亿元。

| 序号 | 地区 | 时间 | 具体情况 | 问题金额 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南省长沙市芙蓉区 | 2017年11月 | 2017年11月，湖南省长沙市芙蓉区财政局通过先征后返、资金“空转”的方式将拆迁补偿款等1.5亿元列入非税收入。 | 1.5 |
| 2 | 宁夏回族自治区银川市 | 2017年3月 | 2017年3月，在相关资产未履行国有资产处置程序、转让双方未签订转让合同、未办理资产过户手续的情况下，银川市财政局将银川通联资本投资运营有限公司缴纳的4亿元预付款作为“国有资源（资产）有偿使用收入”上缴国库，虚增财政收入4亿元。 | 4 |
| 合计 | 5.5 |

（三）中国农业发展银行将逾期91天以上的33.84亿元贷款仍划分为正常类。

截至2017年10月底，中国农业发展银行有33.84亿元自营性贷款逾期超过91天，但分类仍划分为“正常”或“关注”。

（四）陕西省农村信用社联合社不良贷款率不实。

截至2017年11月底，陕西省农村信用社联合社账面不良贷款中，未包含所属26家农村信用合作社、农村商业银行2012年至2016年与26家县（区）国有林场的林权标的进行不实置换的120.4亿元，不良贷款率实际应为12.02%，账面仅为8.28%。

二、脱贫攻坚方面

（一）16个省的18个市县落实易地扶贫搬迁、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫等政策不到位。

| 序号 | 政策措施 | 具体问题 | 涉及地区 | 涉及 人（户/人次） | 涉及 项目数 | 涉及资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易地 扶贫 搬迁 | 截至2017年底，由于未完成道路、生活用水用电配套设施建设等，4个县易地扶贫搬迁项目已完工1年以上，349户贫困家庭未能及时入住。 | 内蒙古自治区科尔沁右翼中旗；四川省屏山县；甘肃省靖远县、华亭县 | 349 | 4 | - |
|  |  | 环江县将已于2015年、2016年完成危房改造的307户建档立卡贫困户又在2017年重新纳入“十三五”易地扶贫搬迁规划，涉及资金687.12万元。 | 广西壮族自治区环江县 | 307 | - | 687.12 |
|  |  | 屏山县在2016年易地扶贫搬迁项目未完工、部分2017年项目未开工、2亿多元项目资金未使用的情况下，于2017年5月贷款13245万元用于实施2018年和2019年易地扶贫搬迁相关项目。截至2017年底，2017年部分项目仍未开工，2018年、2019年项目未实施，贷款闲置6个月。 | 四川省屏山县 | - | - | 13245 |
|  |  | 2016年、2017年华亭县将应由地方政府承担的易地扶贫搬迁征地费用转嫁给搬迁户，增加496户搬迁户负担422.4万元。 | 甘肃省华亭县 | 496 | - | 422.4 |
| 2 | 教育扶贫 | 2016年至2017年，2个县部分建档立卡贫困户学生未享受学前教育、义务教育、高中或中职教育阶段的费用减免、助学金等教育扶贫资助政策，涉及1401人次，金额123.84万元。 | 河北省灵寿县、重庆市彭水县 | 1401 | - | 123.84 |
|  |  | 因项目前期地质勘测工作不到位等原因，永仁县民族小学运动场建设项目建设进展缓慢，逾期1年多未完工。 | 云南省永仁县 | - | 1 | 268.5 |
| 3 | 健康扶贫 | 由于信息不共享、宣传不到位、未能实现依托医保网络的“一站式”自助结算等原因，宁夏回族自治区以及河北省、重庆市、湖北省的3个县的贫困人口未及时享受医疗费用报销、先诊疗后付费等医疗救助政策，涉及43103人次，金额3895.38万元。 | 宁夏回族自治区、河北省灵寿县、湖北省蕲春县、重庆市彭水县 | 43103 | - | 3895.38 |
|  |  | 截至2017年底，靖宇县、和龙市和安图县的304个村级卫生室中有87个未实现与新型农村合作医疗联网报销，影响农民在卫生室就医报销门诊药费。 | 吉林省靖宇县、和龙市、安图县 | - | 87 | - |
| 4 | 金融扶贫 | 2016年至2017年10月，安顺市相关区县在对24785贫困户发放扶贫小额贷款时，要求贫困户购买与扶贫小额贷款无关的个人人身保险，保费699.22万元由贫困户自行承担。 | 贵州省安顺市 | 24785 | - | 699.22 |
|  |  | 3个县660笔扶贫小额贷款未享受基准利率、免抵押免担保及贴息政策，涉及贷款1413.15万元。 | 河北省灵寿县、山西省兴县、内蒙古自治区科尔沁右翼中旗 | 660 | - | 1413.15 |
| 5 | 对口帮扶 | 3个对口帮扶项目未实施，造成757万元对口支援与合作交流专项资金闲置，其中463万元闲置两年以上。 | 上海市；贵州省安顺市 | - | 3 | 463 |
| 6 | 交通扶贫 | 因前期工作不到位、施工管理不善等，2个县有5个应于2016年底前完工的农村公路、桥梁建设等交通扶贫项目至2017年底尚未完工验收，涉及项目投资21492.8万元。 | 河南省淅川县、四川省屏山县 | - | 5 | 21492.8 |
| 7 | 光伏扶贫 | 由于相关单位协调不力，榆中县219个2016年已并网发电的村级电站未获得售电收入38.97万元。 | 甘肃省榆中县 | - | 1 | 38.97 |
|  |  | 靖宇县2017年6月竣工的10兆千瓦集中式光伏发电项目，因并网线路改造缓慢仅并网1.1兆千瓦。 | 吉林省靖宇县 | 400 | 1 | - |
| 8 | 未建立利益联结机制 | 3个县在实施产业扶贫项目时没有明确实施单位与贫困户的收益分配方案、未与贫困户建立利益联结机制，贫困户权益无保障。 | 山西省兴县、黑龙江省富裕县、海南省琼中县 | 691 | 144 | 2590.5 |
| 合计 |  | - | 246 | 45339.88 |

（二）7个省的7个县有115个扶贫项目管理不规范。

| 序号 | 具体问题 | 涉及地区 | 涉及 项目数 | 涉及金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5个县的45个光伏产业扶贫、农村公路建设等扶贫项目存在未按规定执行政府采购或招投标程序、违规转包分包问题，涉及合同金额36382.32万元。 | 黑龙江省富裕县、湖南省龙山县、江西省永新县、重庆市彭水县、四川省屏山县 | 45 | 36382.32 |
| 2 | 3个县的11个产业扶贫、农村公路建设等扶贫项目存在虚假招标、围标串标等问题，涉及合同金额4310.57万元。 | 黑龙江省富裕县、吉林省靖宇县、重庆市彭水县 | 11 | 4310.57 |
| 3 | 3个县的59个农村饮水建设、产业扶贫等项目存在未严格履行竣工验收、项目监理不合规等问题，涉及项目投资7267.51万元。 | 湖南省龙山县、陕西省扶风县、吉林省靖宇县 | 59 | 7267.51 |
| 合计 | 115 | 47960.4 |

（三）8个省的9个县因资金统筹盘活不到位、项目推进缓慢等，8985.25万元资金闲置1年以上，其中2305.54万元闲置2年以上，包括易地扶贫搬迁、发展资金等。

| 序号 | 涉及 地区 | 具体问题 | 闲置1年以上（万元） | 其中闲置 2年以上 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辽宁省康平县 | 截至2017年底，康平县财政局2015年12月收到的中央财政少数民族发展资金70万元和2016年6月收到的少数民族乡村农业基础设施建设项目补助资金184万元仍未使用。 | 254 | 70 |
| 2 | 黑龙江省富裕县 | 2014年，富裕县民政局未对富路镇兴隆村等4个贫困村受灾情况进行核实，下拨灾后重建资金32.63万元。截至2017年底，上述资金仍闲置未用。 | 32.63 | 32.63 |
| 3 | 山东省单县 | 因单县扶贫办等相关部门未及时制订使用方案，2016年9月到位的现代农业发展资金及农业技术推广资金700万元，截至2017年底仍未下拨。 | 700 | - |
| 4 | 河南省宁陵县 | 2016年，宁陵县收到扶持村级集体经济发展试点项目财政资金482.4万元。截至2017年底，由于部分试点项目仍处于招投标和前期施工阶段，126.35万元财政资金在宁陵县财政局滞留1年以上，用此项资金购买的门面房也处于闲置状态。 | 126.35 | - |
| 5 | 湖北省英山县 | 截至2017年底，英山县各乡镇2015年度财政扶贫资金结转结余资金110.5万元尚未统筹盘活，闲置1年以上；英山县茶叶产业化办公室2016年1月收到的扶贫资金仍有8.96万元未支出，闲置1年以上。 | 119.46 | - |
| 6 | 湖南省龙山县 | 截至2017年底，龙山县2015年收到的对口帮扶资金中尚有437.77万元未使用，闲置2年以上；2016年度易地扶贫搬迁项目资金1569.24万元尚未使用，闲置1年以上。 | 2007.01 | 437.77 |
| 7 | 重庆市彭水县 | 截至2017年底，彭水县民政局、龙射镇等单位结存财政扶贫资金700.34万元超过1年，其中685.34万元结存超过2年。 | 700.34 | 685.34 |
| 8 | 贵州省关岭县、紫云县 | 截至2017年底，关岭县共有1770.93万元财政扶贫等资金闲置在县财政局、县扶贫办和各乡镇1年以上。截至2017年11月底，紫云县共有3274.53万元财政扶贫等资金闲置在县财政局和12个乡镇，其中1079.8万元闲置2年以上。 | 5045.46 | 1079.8 |
| 合计 | 8985.25 | 2305.54 |

# （四）4个省的4个县有106个项目未实现预期效果，涉及资金4046.8万元。

| 序号 | 涉及 地区 | 具体问题 | 涉及项目数量 | 涉及资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林省 靖宇县 | 2016年至2017年，靖宇县为提高产业项目覆盖率，未考虑贫困户实际情况，靖宇县投入扶贫资金2213.34万元向4634户家庭成员均无劳动能力的贫困户，安排需要通过体力劳动开展的种植、养殖项目102个。 | 102 | 2213.34 |
| 2 | 湖南省 龙山县 | 2016年4月，龙山县交通运输局、龙潭河水库建设领导小组在明知龙潭河道路项目未进行线路勘察的情况下仍通过了行业审查并组织施工。截至2017年底，施工现场多次塌方、出现山体滑坡裂缝导致项目停建。2017年6月，县发展改革局上报工程进度时，虚报该工程于2017年5月竣工并交付使用。 | 1 | 1720 |
| 3 | 江西省 横峰县 | 2017年，因项目选址不当，横峰县莲荷乡莲荷村部分黄桃树苗种植在被污染的土壤上未能存活，涉及扶贫资金13.2万元。 | 1 | 13.2 |
| 4 | 重庆市 彭水县 | 2017年，彭水县投入31.58万元新建的29个羊肚菌种植大棚因设计不合理被大雪压塌，棚内种植的羊肚菌全部冻死；2016年，彭水县投入68.68万元建设的新家村饮水安全精准扶贫工程，因建设单位自行变更建设地点，当年4月完工后无法使用，闲置至今。 | 2 | 100.26 |
| 合计 | 106 | 4046.8 |

（五）6个省的7个市县有53个单位或个人套取、违规使用扶贫资金1390.01万元。

一是3个省的3个县有24个单位或个人通过虚报资料等方式套取资金42.20万元。

| 序号 | 涉及 地区 | 具体问题 | 涉及单位或个人数量 | 涉及 资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北省灵寿县 | 2017年9月，灵寿县南营乡团泊口村干部在易地扶贫搬迁项目中，利用职务之便将本人及亲属等不符合贫困户标准的4户、21人列入易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口，违规申请扶贫资金14.70万元。 | 21 | 14.70 |
| 2 | 黑龙江省桦南县 | 2017年1月，桦南县扶贫开发工作办公室审核把关不严，批准并支付了桦南县培黎学校虚报的扶贫培训费用4.8万元。 | 1 | 4.80 |
| 3 | 江西省横峰县 | 2015年至2016年，横峰县人社局未按规定对培训学校资格进行审查，导致不具备办学条件的横峰县飞翔电脑培训学校和横峰县树人职业学校通过虚假培训及考试方式培训人员227人，套取“雨露计划”资金22.7万元。 | 2 | 22.70 |
| 合计 | 24 | 42.20 |

二是3个省的4个市县有29个单位违规将扶贫资金1347.81万元用于景区、市政等基础设施建设等支出。

| 序号 | 涉及 地区 | 具体问题 | 涉及单位或个人 数量 | 涉及资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵州省 关岭县 | 2015年9月至2017年2月，关岭县花江镇以支付核桃种植项目管护费名义将149.31万元财政资金出借给企业。 | 1 | 149.31 |
| 2 | 重庆市彭水县 | 2015年12月至2017年4月，彭水县26个贫困村村委会违规对外出借780万元村级集体经济发展资金，用于景区、市政等基础设施建设。 | 26 | 780 |
| 3 | 四川省乐山市、屏山县 | 2013年至2017年，乐山市扶贫开发协会、屏山县扶贫开发协会将社会扶贫资金418.5万元违规出借给企业和个人。 | 2 | 418.5 |
| 合计 | 29 | 1347.81 |

三、污染防治方面

（一）7个省的部分地区未完成国家大气、水污染防治方面目标任务。

| 序号 | 文件名称 | 任务目标 | 涉及 地区 | 具体问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号） | 到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 | 山西省太原市、晋城市、晋中市 | 2014年至2017年，山西省太原市、晋城市和晋中市仍违规新建663台10蒸吨以下的燃煤锅炉。截至2017年12月，上述违规新建的燃煤锅炉仍有125台未淘汰。 |
| 2 |  | 到2015年，淘汰2005年底前注册营运的黄标车……到2017年，基本淘汰全国范围的黄标车。 | 黑龙江省 | 截至2017年底，黑龙江省仍有1573辆2005年底前注册营运的黄标车未淘汰。 |
| 3 | 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号） | 加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。 | 天津市、黑龙江省 | 截至2017年底，天津市应完成改造加油站地下油罐4109个，实际完成改造1351个，仍有68%未完成；黑龙江省应完成改造地下油罐9388个，实际完成4363个，仍有53.5%未完成。 |
| 4 |  | 敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。 | 江西省九江市 | 截至2017年底，江西省九江市德安县、庐山市等6个县的污水处理厂提标改造工程还未完成。 |
| 5 |  | 2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。 | 青海省、湖南省 | 截至2017年底，青海省有3个工业园、湖南省有12个工业园未建成污水集中处理设施。 |
| 6 |  | 直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于2017年底前基本消除黑臭水体。 | 吉林省长春市 | 截至2017年底，吉林省长春市有5处黑臭水体因清淤工程未完工、配套污水管网建设不到位等原因尚未完成治理。 |

（二）9个省的24个生态环境保护项目推进缓慢或建成后闲置，涉及投资9.43亿元。

| 序号 | 项目 类型 | 涉及 地区 | 问题 类型 | 项目个数 | 涉及总投资（万元） | 具体问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤污染防治项目 | 湖北省黄石市、四川省犍为县 | 未开工 | 14 | 44500 | 湖北省黄石市作为土壤污染综合防治先行区，由于土壤污染治理底数不清、治理技术标准和方向不明等，截至2017年底13个示范项目未开工。四川省犍为县农用地土壤污染治理与修复试点示范项目应于2017年完工，由于前期准备工作不充分，截至2017年底项目尚未开工。 |
| 2 | 重金属污染治理项目 | 湖南省永兴县、广西壮族自治区南丹县、河南省孟州市 | 未完工 | 3 | 14731.09 | 湖南省永兴县太和工业园周边土壤治理工程、广西壮族自治区南丹县大厂班塘历史遗留重金属污染综合治理工程、河南省孟州老蟒河河道底泥无害化综合治理项目等3个中央重金属污染防治专项资金支持的项目，应于2016年底前完工。由于相关单位推动不力、前期工作缓慢等，截至2017年底仍未完工。 |
| 3 | 污水处理项目 | 辽宁省康平县、甘肃省兰州市 | 未开工 | 3 | 10112.61 | 辽宁省康平县城北污水处理厂改扩建工程、甘肃省兰州市西固污水处理厂和雁儿湾污水处理厂恶臭治理工程等3个项目，由于前期工作进展缓慢、主管部门推进不力等，截至2017年底项目逾期1年仍未开工。 |
|  |  | 四川省乐山市、吉林省四平市 | 未完工 | 3 | 14476 | 四川省乐山市第三污水处理厂配套管网工程、吉林省四平市叶赫镇污水处理工程、四平市循环经济示范区污水管网建设工程3个项目，应于2015年或之前完工。因前期规划和设计方案变更等，截至2017年底项目仍未完工。 |
|  |  | 江苏省7个县 | 闲置 | 1 | 10449.77 | 江苏省7个县（市、区）在覆盖拉网式农村环境综合整治项目中建设的195个污水处理设施有146个闲置，涉及投资10449.77万元。 |
| 合计 | 24 | 94269.47 |  |

（三）浙江省排污权交易中心未严格落实建设项目主要污染物排放减量替代政策，2016年至2017年少收取7家企业排污权有偿使用费115.48万元。

四、去产能方面

（一）云南省违规新增水泥熟料产能450万吨。按照规定，未经国家发展改革委和工业和信息化部认定，或已经认定的水泥产能违规在建项目未按规定完善相关手续前，不得继续建设，建成项目不得投产。截至2017年11月，未经认定的昆明东山水泥生产有限公司年产75万吨水泥熟料项目、已认定但未完善相关手续的文山海螺水泥有限责任公司等3家公司年产375万吨水泥熟料项目建成投产，共计新增产能450万吨。

（二）湖北省阳新县和赤壁市未按规定用途使用化解过剩产能奖补资金3474.02万元。截至2017年11月，阳新县财政局向相关企业拨付的2016年专项奖补资金中有950.4万元未按规定用途使用，而是用于股东偿还债务。赤壁市财政局向相关企业拨付的2016年专项奖补资金中有2523.62万元未按规定用途使用，其中用于8名股东退股减资款1805万元、偿还贷款本息602.74万元、偿还货款51.95万元、补缴税款63.93万元。

五、深化“放管服”改革、优化营商环境方面

（一）13个部门和地区17项“放管服”改革事项落实不到位。

| 序号 | 涉及单位 | 涉及事项 | 具体问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西省人社厅 | 山西省城乡居民医保信息系统与原新农合信息系统尚未有效整合，影响医保报销效率 | 2016年1月，国务院要求各地对城镇居民基本医疗保险和新农合医疗保险进行整合。但截至2017年底，山西省有10个地市仍未移交历史数据，部分地区新农合信息系统关停；二是运城、临汾、长治3个市新农合家庭账户收支无法及时导入城乡居民医保系统，人社部门难以及时准确掌握新农合家庭账户情况；三是7个地市的1300个乡镇卫生院、乡镇医保定点机构尚未开发好软件接口，报销时需再次人工录入，影响医保报销效率。 |
| 2 | 福建省国土资源厅、福建省发展改革委 | 用地预审与后续审批事项部分报批材料重复 | 福建省国土资源厅实施用地预审，要求项目单位提交社会稳定风险评估报告，后续发展改革部门实施企业投资项目核准审批，也需要项目单位提供第三方中介机构出具的维护社会稳定风险评估报告。 |
| 3 | 甘肃省相关县（区）民政部门 | 城乡低保户和农村五保户免费用电政策没有得到全面落实，减免电费未返还 | 由于民政部门提供的“两保户”信息与供电公司登记的居民用户信息不一致，且民政部门未主动推进解决，2015年1月至2017年底，全省86个县（区）中仍有49个县（区）的“两保户”免费用电政策未落实到位，未返还“两保户”减免电费共17118.83万元。 |
| 4 | 甘肃省林业厅 | 未按规定受理审批，造成项目前期手续办理和建设进度缓慢 | 甘肃省林业厅未按规定受理应由其审批的黄河兰州段湿地修复工程项目可行性研究报告和初步设计，造成项目前期手续办理时间长达1年，影响预期年吸收二氧化硫16.4吨、粉尘49.2吨典型示范项目的建设进度。 |
| 5 | 云南省卫生计生委、公共资源交易管理局、食品药品监督管理局、物价局等联席会议成员单位 | 云南省药品集中采购平台信息长期未更新 | 自2011年以来，云南省药品集中采购平台信息长达7年未更新，原中标药品品规、价格等信息更新滞后，导致部分药品在平台采购中出现经常缺药、部分医疗机构自行线下采购未入围药品等问题。 |
| 6 | 吉林省长春市、公主岭市、桦甸市 | 食品药品便民服务站发挥效果不佳 | 截至2017年底，吉林省建设并升级改造食品药品便民服务站1300个。抽查发现长春市、公主岭市、桦甸市等358个便民服务站基本未开展面向群众的食品检测相关服务，其中87个已停止使用。 |
| 7 | 河北省邯郸市环境保护局、湖北省襄阳市发展改革委、四川省乐山市发展改革委、广西壮族自治区南宁市城乡建设委员会、广西凭祥市、百色市右江区、岑溪市、昭平县4县（市、区）的国土部门、黑龙江省水利厅 | 行政审批中介服务违规由申请单位负担费用 | 2016年1月至2017年12月，河北省邯郸市环境保护局等9个地方行政审批部门在审批过程中委托开展的环评文件技术评估、建设项目可行性研究报告评审等8项行政审批中介服务事项，仍由申请单位负担中介服务费用702万元。 |
| 8 | 全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心、 教育部学位与研究生教育发展中心 | 教育部高等教育学位、学历管理信息系统及认证业务未整合，增加高校及认证人负担 | 全国高校学历、学位2个信息系统管理以及认证业务分别由教育部2个事业单位开展，信息采集和认证流程未整合，增加高校及认证人负担。2017年1月至9月，有40678人（占同期申请学位认证人数的21.49%）同时申请同一学校的学历和学位认证，重复交纳认证费、邮寄费2477.66万元。 |
| 9 | 文物局 | 对第三方评估咨询机构监督检查不到位，其出具的评审意见书编制质量较差 | 文物局对其委托的第三方评估机构监督检查不到位，2016年至2017年，负责“全国重点文物保护单位安全防护工程设计方案”评审的北京中安质环技术评价中心有限公司所出具的885件评审意见书中，有68件由于编制质量较差被退回，影响项目评审进展。 |
| 10 | 原食品药品监管总局药品审评中心 | 已上市药品转换为上市许可持有人审批进展缓慢 | 2017年3月至12月，药品审评中心共受理27份药品上市许可持有人申请，涉及27家企业或集团、290种取得上市许可及批准文号的药品。截至2017年底，完成审评审批166个品种，其余124个品种仍在审评审批过程中，其中116个已超过审评审批时限。 |

（二）10个部门或地区的57家单位依托行政资源、行政职权及影响力通过指定服务、强制培训、垄断经营等违规收费2.38亿元。

| 序号 | 涉及 单位 | 收费 事项 | 收费 时间 | 具体问题 | 相关规定 | 资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京技术市场管理办公室 | 技术交易奖酬金领取单办理手续费 | 2016年1月至2017年12月 | 北京技术市场管理办公室为企业办理《技术交易奖酬金领取单》时，按每项每次30元收取手续费。 | 《财政部、国家发展改革委、工业和信息化部关于开展涉企收费专项清理规范工作的通知》（财税〔2015〕45号）：严禁借助行政权力垄断经营、强制服务、强行收费。 | 279.52 |
| 2 | 天津市地下空间规划管理信息中心 | 地下管网信息查询费 | 2016年1月至2017年12月 | 天津市地下空间规划管理信息中心以“技术服务费”名义向建设单位收取地下管网信息查询费，主要用于日常经费开支。 |  | 2355.35 |
| 3 | 浙江省环保产业协会 | 技术人员继续教育培训费 | 2016年1月至2017年11月 | 浙江省环保产业协会在开展2项服务能力评价业务中，强制要求申请单位付费参加相关技术人员培训。 | 《财政部、国家发展改革委、工业和信息化部关于开展涉企收费专项清理规范工作的通知》（财税〔2015〕45号）：坚决制止行业协会商会……强制企业付费参加各类会议、培训……等行为。 | 416.04 |
| 4 | 浙江浙环环保科技有限公司 | 污染治理设施运行服务能力评价业务评审费 | 2016年1月至2017年11月 | 浙江省环保产业协会通过下属浙江浙环环保科技有限公司违规向申请单位收取污染治理设施运行服务能力评价业务评审费。 | 中国环保产业协会《污染治理设施运行服务能力评价指南（试行）》（中环协〔2014〕61号）：能力评价工作不向申请单位收取评价费。 | 74.4 |
| 5 | 浙江省环境监测中心 | 在用机动车排气污染物检测人员持证上岗培训费 | 2016年9月至2017年11月 | 2016年7月，环境保护部发文取消了对在用机动车排放污染物定期检测机构的相关检测人员的准入限制。但浙江省环境监测中心仍以“持证上岗”名义，通过下属企业发文组织开展检测人员培训。 | 《国务院办公厅关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号）：严禁强制开展考前培训以及以考试为名推行培训。 | 187.39 |
| 6 | 湖北中楚建设工程咨询有限公司等35家平台招标代理机构 | 采购文件费 | 2017年1月至2017年10月 | 通过黄石市公共资源交易信息网下载电子标书的投标单位，需向招标代理机构缴纳200元至300元的“采购文件费”。 | 《湖北省物价局、省公共资源交易监督管理局关于规范招标领域投标保证金和收费行为等有关事项的通知》（鄂价工服〔2016〕134号）：规范招标领域有关收费行为（一）招标人提供的电子版资格预审文件、招标文件不得收取任何费用。 | 98.1 |
| 7 | 湖北省襄阳市公共资源交易监督管理局 | 平台交易使用费 | 2016年5月至2017年10月 | 襄阳市公共资源交易监督管理局要求，投标单位每次通过襄阳市公共资源交易网上交易系统下载电子标书时，需向交易平台的软件开发公司缴纳“平台交易使用费”100元。 | 《财政部、国家发展改革委、工业和信息化部关于规范电子政务平台收费管理的通知》（财综函〔2011〕14号）：各级行政机关、代行政府职能的事业单位、社会团体及其他组织通过电子政务平台提供政府公开信息和办理有关业务……不得以技术维护费、服务费、电子介质成本费等名义向企事业单位和个人收取任何经营服务性费用。 | 181.5 |
| 8 | 湖北省黄石市公共资源交易监督管理局 | 平台交易使用费 | 2016年1月至2017年12月 | 黄石市公共资源交易监督管理局要求，投标单位每次使用黄石市公共资源交易网投标时，需向交易平台的软件开发公司缴纳“平台交易使用费”40元。 |  | 140.98 |
| 9 | 吉林省合格评定管理协会、吉林省机动车安全技术检验行业协会 | 机动车检验机构等企业相关人员培训费 | 2016年1月至2017年9月 | 吉林省合格评定管理协会和机动车安全技术检验行业协会利用吉林省质量技术监督局等行政机关的影响，开展面向机动车检验机构等企业相关人员的培训、考试和证件发放等经营性活动。收入除用于培训业务成本等支出外，2017年还支出33.2万元用于海南等地考察、餐费以及发放津补贴等。 | 《财政部、民政部关于加强社会组织反腐倡廉工作的意见》（民发〔2014〕227号）：社会组织不得利用业务主管部门影响或者行政资源牟利。 | 33.2 |
| 10 | 广西壮族自治区南宁市城规地理信息技术中心 | 规划公示牌制作费 | 2016年1月至2017年10月 | 南宁市城规地理信息技术中心依托南宁市规划局行政权力及影响，对基本建设项目高价收取规划公示牌制作费463.44万元，增加企业负担。 | 《国务院办公厅关于进一步加强涉企收费管理减轻企业负担的通知》（国办发〔2014〕30号）：严禁以各种方式强制企业赞助捐赠、订购报刊、参加培训、加入社团、指定服务。 | 463.44 |
| 11 | 重庆市北碚区建筑业协会 | 上岗证补考费、补（换）证费 | 2016年5月至2017年11月 | 北碚区建协依靠代行重庆市北碚区城乡建委负责的北碚区建设行业专业管理人员岗位证书考务等工作职能，自行提高收费标准，将上岗证补考费从50元/人•科提高到100元/人•科，补（换）证费从5元/本提高到150元/本。 | 《财政部、国家发展改革委、工业和信息化部关于开展涉企收费专项清理规范工作的通知》（财税〔2015〕45号）：整顿规范行业协会商会收费。严禁行业协会商会依靠代行政府职能或利用行政资源擅自设立收费项目、提高收费标准。 | 14.55 |
| 12 | 重庆蔡家路易安机动车检验检测有限公司 | 机动车安全技术检测 | 2016年1月至2017年10月 | 重庆市公安局所属重庆蔡家路易安机动车检验检测有限公司违规开展与本部门行政审批相关的“机动车安全技术检测”等中介服务。 | 公安部、质检总局《关于印发〈关于加强和改进机动车检验工作的意见〉的通知》（公交管〔2014〕138号）：严禁公安、质量监督等政府部门及下属企事业单位、社会团体举办检验机构，已举办的要立即清理。 | 985.8 |
| 13 | 重庆市都安工程勘察技术咨询有限公司 | 勘察文件设计 | 2016年2月至2017年9月 | 重庆市城乡建委直属企业重庆北域建设有限公司控股的重庆市都安工程勘察技术咨询有限公司，违规开展本部门行政审批相关的“勘察文件设计”等中介服务。 | 《重庆市人民政府贯彻落实国务院关于规范行政审批行为改进行政审批有关工作通知的通知》（渝府发〔2015〕28号）：加快推进中介机构与行政机关职能、人员、资产、财务、住所等“五脱钩”，坚决清除与部门捆绑的其他中介机构。 | 3425.38 |
| 14 | 中国老龄协会所属老年人才信息中心 | 咨询服务费 | 2016年11月至12月 | 2016年11月至12月，老年人才信息中心利用作为中国老龄协会直属事业单位的影响力，以承诺协助争取全国养老大数据应用平台及基础设施建设项目、争取地方政府养老信息平台建设项目等为由，预收华录健康养老发展有限公司10年咨询服务费400万元。同时，在未实际出资的情况下，通过股权代持的方式取得企业干股400万元，且未将该股权纳入账内核算。 | 《国务院办公厅关于进一步加强涉企收费管理减轻企业负担的通知》（国办发〔2014〕30号）：各有关部门要加强协同配合，坚决制止各类针对企业的乱收费、乱罚款和摊派等行为。 | 800 |
| 15 | 全国金融专业学位研究生教育指导委员会等7个指导委员会 | 工作经费、公共活动费 | 2016年1月至2017年11月 | 2016年1月至2017年11月，全国金融专业学位研究生教育指导委员会等7个教育指导委员会以工作经费、公共活动费等名义，向开设相关专业学位教育的高校等单位收费2085.2万元。 | 《中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发财政部〈关于治理乱收费的规定〉的通知》（中办发〔1993〕18号）：以下几种乱收费行为必须立即停止，坚决纠正：......（五）利用职权和行业垄断地位，以保证金、抵押金、储蓄金、集资、赞助等形式变相收费。 | 2085.2 |
| 16 | 北京中强认产品标志技术服务中心 | 标志费 | 2015年1月至2017年12月 | 国家认证认可监督管理委员会违规将职责范围内的标志管理职能交由所属北京中强认产品标志技术服务中心实施并收费。 | 《国务院关于印发2015年推进简政放权放管结合转变政府职能工作方案的通知》（国发〔2015〕29号）：深入推进收费清理改革。不得将政府职责范围内的事项交由事业单位或中介组织承担并收费。 | 12226 |
| 合计 | 23766.85 |

（三）11个部门和地区的28家单位违规收取或未及时清退各类保证金6.74亿元。

| 序号 | 涉及单位 | 涉及事项 | 具体问题 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省淮安市淮安区公路管理站、江苏省淮安市淮安区溪河镇人民政府、江苏省高速公路交通运输执法总队京沪及宁连支队 | 道路修复保证金、安全保证金等 | 2016年8月至2017年6月，江苏省淮安市淮安区公路管理站、淮安市淮安区溪河镇人民政府、江苏省高速公路交通运输执法总队京沪及宁连支队违规收取中铁上海工程局集团有限公司徐盐铁路工程指挥部道路修复保证金、安全保证金等共计245万元。 | 245 |
| 2 | 江西省公路路政管理总队下属11个高速公路路政管理支队 | 高速公路清障施救履约保证金 | 自2011年起，江西省公路路政管理总队下属11个高速公路路政管理支队共向32家单位收取高速公路清障施救履约保证金889.7万元，截至2017年底仍有849.2万元未及时清理退还。 | 849.20 |
| 3 | 湖北省大冶市水利建设资金管理办公室 | 项目承诺金 | 2014年12月，湖北省大冶市水利建设资金管理办公室向中铁十一局集团第二工程有限公司武九客专湖北段一标段项目经理部收取大冶湖大桥项目承诺金200万元，截至2017年底尚未清理退回。 | 200 |
| 4 | 青海大学科技园投资开发股份有限公司 | 工程质量保证金 | 截至2017年底，青海大学科技园投资开发股份有限公司未及时清退青海大学科技园孵化器综合楼项目中超额预留的工程质量保证金1450.9万元。 | 1450.90 |
| 5 | 山东省章丘市国土资源局、山东省莒南县国土资源局、青荣城际铁路有限责任公司等单位 | 土地复垦保证金、工程质量保证金 | 一是2015年12月至2017年12月，章丘市国土资源局、莒南县国土资源局等单位在办理新建济青高速铁路和鲁南高速铁路项目临时用地使用手续时，向施工企业收取土地复垦保证金7177万元，截至2017年底仍未清退。 二是截至2017年12月20日，青岛至荣成城际铁路的缺陷责任期已超过2年，但青荣城际铁路有限责任公司仍未及时向符合条件的施工企业返还16751.34万元工程质量保证金。 | 23928.34 |
| 6 | 贵州省高速公路集团有限公司 | 资格审查保证金、安全保证金、廉政保证金 | 贵州省高速公路集团有限公司在扎佐至南北贵遵复线（扎南）高速公路等项目中累计向施工单位收取资格审查保证金2118.79万元、安全保证金1575.42万元、廉政保证金922.39万元。截至2017年底仍未按规定退还企业。 | 4616.60 |
| 7 | 湖南省高速公路建设开发总公司、湖南省各级环保部门 | 企业投标保证金、环保“三同时”保证金等 | 一是截至2017年底，湖南省高速公路建设开发总公司仍有1991.52万元在衡桂高速、炎汝高速等项目中向施工企业收取的企业投标保证金等未按时返还。 二是截至2017年底，湖南省各级环保部门仍有以前年度收取的环保“三同时”保证金31346.18万元未及时清退返还。 | 33337.70 |
| 8 | 浙江省辐射环境监测站 | 预付款保证金、政府采购履约保证金 | 截至2017年底，浙江省辐射环境监测站仍有555.05万元自2016年以来向中标单位违规收取的保证金未及时清理退回，其中违规收取的预付款保证金530.53万元，超额收取政府采购履约保证金24.52万元。 | 555.05 |
| 9 | 太原铁路局、呼和浩特铁路局 | 施工安全风险抵押金 | 2004年12月至2017年4月，太原铁路局和呼和浩特铁路局累计向施工单位收取施工安全风险抵押金5987.24万元，截至2017年底仍有966.33万元未按规定退还。 | 966.33 |
| 10 | 四川省乐山城投公司 | 履约保证金、投标保证金等 | 截至2017年底，乐山城投公司有1200.73万元保证金应退未退，其中履约保证金1172.73万元，投标保证金28万元。 | 1200.73 |
| 11 | 中国物资再生协会 | 预收违约金 | 中国物资再生协会在企业并未违约的情况下，违规向17家报废汽车回收拆解企业预收违约金，截至2017年底有5万元未及时清退。 | 5 |
|  | 合计 | 67354.85 |

# （四）3家单位违规开展评比等活动并收费490.02万元。

| 序号 | 涉及 单位 | 收费 事项 | 收费 时间 | 具体问题 | 相关规定 | 资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵州省企业联合会 | 资料费 | 2016年1月至2017年12月 | 贵州省企业联合会组织审定“省级企业管理现代化创新成果”，向获评企业收取资料费25.2万元。 | 《全国评比达标表彰工作协调小组关于印发〈关于社会组织评比达标表彰活动管理暂行规定〉的通知》（国评组发〔2012〕2号）：未经批准保留的社会组织评比达标表彰项目应当一律停止。不得在评选前后收取各种相关费用或者通过其他方式变相收费。 | 25.2 |
| 2 | 贵州省质量协会 | 交流活动费 | 2016年1月至2017年12月 | 贵州省质量协会组织评选全省“优秀质量验证小组”和“质量信得过班组”，并以交流活动费名义向参评获优企业收费20.11万元。 |  | 20.11 |
| 3 | 中国烹饪协会 | 认定评估费 | 2016年1月至2017年11月 | 中国烹饪协会开展“中国菜系之乡”等3个项目的认定工作并对每项认定收取单价20000元至200000元不等的评估费。 |  | 444.71 |
| 合计 | 490.02 |

六、重大项目建设方面

（一）11个省及中国铁路总公司的20个项目未按期开工完工、违规建设或建成后使用效益低等，涉及投资467.45亿元。

一是浙江省、重庆市和中国铁路总公司的4个项目因前期工作进展滞后等逾期1年以上未开工，涉及投资198.2亿元。

| 序号 | 地区或部门 | 项目名称 | 具体问题 | 涉及投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省 | 杭甬高速复线宁波段一期工程项目 | 2016年5月，杭甬高速复线宁波段一期工程列入浙江省参与长江经济带建设重点交通建设项目，并明确于2016年内开工，估算总投资183.9亿元。由于项目前期准备工作不充分等，截至2017年底项目尚未开工。 | 183.9 |
| 2 | 重庆市南岸区 | 南岸区奥源晶典安置房项目 | 2010年9月，重庆市南岸区人民政府委托所属融资平台公司与重庆市奥源建设发展有限公司签订协议，约定由其修建“奥源晶典”安置房，项目涉及投资3.5亿元，计划于2011年10月22日前开工。截至2017年10月底，重庆市奥源建设发展有限公司一直未与南岸区就安置房项目回购价款达成一致，也未办理安置房项目施工许可证，项目仅完成部分场地平整等工程，基础及主体工程未正式开工建设。 | 3.5 |
| 3 | 中国铁路总公司 | 薛店、南阳2个铁路二级物流基地项目 | 根据中国铁路总公司项目建设计划和实施方案，薛店、南阳2个铁路二级物流基地应于2016年底前建成投产，其中，薛店物流基地项目估算总投资5.8亿元，计划工期12个月；南阳铁路物流基地项目估算总投资5亿元，计划工期18个月。截至2017年底，上述2个项目均处于前期工作阶段，尚未开工。 | 10.8 |
| 合计 | 198.2 |

二是5个省的10个项目因项目单位推进不力、施工进度缓慢等逾期1年以上未完工，涉及投资61.63亿元。

| 序号 | 地区或部门 | 项目名称 | 具体问题 | 涉及投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽省六安市 | S366公路新建骆家庵至叶集段工程等3个项目 | 安徽省六安市S366公路新建骆家庵至叶集段工程等3个项目应于2015年完工，由于项目建设资金不足、建设单位推进不力、用地指标未落实等，截至2017年底仍未完工，涉及投资43.82亿元。 | 438200 |
| 2 | 青海省循化县 | 循化县2015年新增公租房建设项目 | 2015年3月，海东市城乡规划和建设局下达循化县当年新增公租房建设任务1118套，建设年限为2015年至2016年。截至2017年11月，循化县仍有9个公租房项目394套公租房未完工。 | 2096.08 |
| 3 | 云南省陆良县、鲁甸县、景东县、普洱市 | 陆良县大坝冲水库扩建工程等4个项目 | 陆良县大坝冲水库扩建工程、鲁甸县月亮湾水库和景东县青龙水库项目应于2014年底前建成，计划投资11.91亿元，普洱市五里河水库项目应于2016年底前建成，计划投资2.61亿元，但由于地方政府组织项目用地征地拆迁不到位、项目实施单位工作推进不力等，截至2017年底上述项目均未完工。 | 145200 |
| 4 | 吉林省吉林市 | 吉林市经开区糖厂国有工矿棚户区改造项目 | 2014年6月，吉林市经开区糖厂国有工矿棚户区改造项目计划总投资24841万元，其中中央预算内投资1952.6万元，计划改造国有工矿棚户区1502套、于2015年建成。截至2017年11月底，该项目尚未完工，实际完成投资14300万元、建成安置住宅999户。 | 24841 |
| 5 | 广东省阳山县 | 阳山县岩溶地区石漠化综合治理工程 | 阳山县岩溶地区石漠化综合治理工程规划于2012年至2014年实施，项目总投资6000万元，由于项目前期工作耗时长、项目配套资金未落实等，造成项目进展缓慢。截至2017年11月底，项目仅完成投资4133万元（占比69%）。 | 6000 |
| 合计 | 616337.08 |

三是3个省的3个项目由于配套工程未实施、设计标准偏低等，建成后闲置未用或使用效益低，涉及投资191.26亿元。

| 序号 | 地区或部门 | 项目名称 | 具体问题 | 涉及投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖北省襄阳市 | 襄阳市樊城区胥营供水改扩建工程 | 樊城区胥营供水改扩建工程于2016年11月完工，工程概算投资1998.61万元，因项目配套管网没有铺设到位，该工程建成至今仍未投入使用。 | 1998.61 |
| 2 | 山东省 | 德龙烟铁路 | 德龙烟铁路由德大、大莱龙和龙烟3段组成，于2017年9月全部通车，涉及投资188.37亿元。处于中段的大莱龙铁路与两端铁路技术标准不统一，且因项目法人与沿线政府存在股权争议等，其扩能改造工程无法立项，实际运行速度仅为每小时50至60公里，铁路的能力利用率仅为35%，制约德龙烟铁路整体效能发挥。 | 1883700 |
| 3 | 陕西省榆林市 | 榆林市米脂县“温馨家园”保障性住房项目 | 2011年3月，米脂县人民政府违规批复同意在陕西金泰氯碱化工有限公司二期20万吨/年聚氯乙烯扩建项目1000米卫生防护距离之内建设“温馨家园”保障性住房，截至2017年底已建成1490套。由于不符合卫生防护距离要求，上述房屋无法交付使用。 | 26936.73 |
| 合计 | 1912635.34 |

四是张家口宁远机场改扩建工程综合楼、郑州至阜阳铁路、郑州至济南铁路3个项目未按规定招标、监理工作不到位等，涉及投资16.35亿元。

| 序号 | 地区或部门 | 项目名称 | 具体问题 | 涉及投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北省张家口市 | 张家口宁远机场改扩建工程综合楼项目 | 2017年10月，张家口机场建设发展有限公司在未进行公开招标和签订正式合同的情况下，先行确定了宁远机场改扩建工程综合楼项目的施工单位、设计单位和监理单位，截至2017年底已完成基坑土方开挖工程10118立方米。 | 1000 |
| 2 | 中国铁路总公司 | 郑州至阜阳铁路5标段项目、郑济铁路5标段项目 | 郑州至阜阳铁路5标段项目中，天津新亚太工程建设监理有限公司监理人员配备不足，且存在未经业主单位批准而擅自变更监理人员的情况；郑济铁路5标段项目中，成都西南交大工程建设咨询监理有限责任公司未经建设单位批准自行变更进场监理人员。 | 162539 |
| 合计 | 163539 |

（二）11个省的21个单位拖欠农民工工资1.56亿元。11个省的15个城乡环境综合整治等项目由于政府投资项目手续不完备或自身财力紧张未及时拨付财政资金，以及部分单位之间相互拖欠工程款，21个施工单位未及时取得工程款，拖欠农民工工资1.56亿元。相关单位正在积极整改中。

七、财政资金统筹盘活及分配使用方面

（一）截至2017年底，5个省4.32亿元财政资金结存2年以上，涉及城市重点工程建设资金、服务业发展资金等。

| 序号 | 涉及地区 | 具体问题 | 资金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西省 | 截至2017年底，江西省人民政府办公厅等5个省本级预算单位或省属企业3167.53万元财政资金结存超过2年，涉及花卉良种繁育中心项目建设款、省级服务业发展专项资金和省级节能专项资金等。 上饶市财政局违规将保障房资金、国债基建资金等13项结存时间超过2年以上的存量资金在预算列支后转入非税收入财政专户，涉及资金29324.6万元。 | 32492.13 |
| 2 | 湖北省 | 截至2017年底，湖北省残疾人康复中心260.19万元资金结存超过3年未统筹使用；襄阳市财政局往来资金财政专户中1567.45万元结存超过3年未收回统筹使用；襄阳市农业技术推广中心仓库和初检室迁建项目长期未开工建设，304.43万元资金闲置3年以上。 | 2132.07 |
| 3 | 贵州省 | 贵州省中小企业发展促进中心项目“第二批民营经济中小企业发展项目”等16个项目的121.36万元资金结存超过3年。 | 121.36 |
| 4 | 河南省平顶山市、洛阳市、商丘市、周口市 | 截至2017年底，平顶山市等4市的5个项目因前期工作进展滞后、施工进度缓慢等应完工未完工，4470.82万元资金结存2年以上。 | 4470.82 |
| 5 | 辽宁省沈阳市 | 2015年3月，沈阳市财政局拨付一市属单位机构用房经费4000万元，截至2017年底，上述经费累计支出26.21万元，其余3973.79万元闲置2年以上。 | 3973.79 |
| 合计 | 43190.17 |

（二）5个省部分单位向不符合使用条件的单位或个人安排国家工业转型升级、创业担保贷款贴息等财政专项资金6667.86万元。

| 序号 | 涉及地区 | 具体问题 | 资金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青海省 | 2014年11月，由于青海省科技厅审核把关不严，导致不符合专项资金申报条件的青海伟毅新型材料有限公司获得中央财政补助资金300万元。 | 300 |
| 2 | 宁夏回族自治区 | 2011年至2017年9月，由于宁夏回族自治区部分市县人力资源和社会保障部门及妇女联合会审核不严，导致不符合条件人员违规获得创业担保贷款和农村妇女创业担保贷款3647.5万元，为此财政支付贴息资金328.32万元。 | 328.32 |
| 3 | 广西壮族自治区柳州市 | 2013年12月，柳州市城中区人民政府以课题名义，安排柳州市城市投资建设开发有限公司科技专项经费1500万元，用于建设城中区人民政府租赁办公的河东管理大厦项目安保等系统。 | 1500 |
| 4 | 吉林省 | 2016年11月，在未按照规定组织专家评审且项目没有明确可转化成果的情况下，吉林省科技厅将吉林省经济干部管理学院食品加工技术项目列入中试中心，并拨付财政资金900万元。截至2017年12月，上述资金结存在吉林省经济干部管理学院所属项目公司。 | 900 |
| 5 | 安徽省芜湖市 | 2014年以来，由于芜湖市人民政府审核把关不严，26家企业虚假出口获得出口奖励资金3639.54万元。 | 3639.54 |
| 合计 | 6667.86 |