附件5：

汕头市工程建设监管与服务一体化平台

各部门、单位职责表

一、住房城乡建设主管部门职责表

序号	模块	具体操作	要求
1	专项检查	根据项目上报专项自查信息进行向现场核查或远程核查，对于核查结果不合格的项目及时督促整改。	根据实际情况进行抽查
2	信息统计	根据需要对项目上报信息进行统计。	根据实际情况进行统计
二、工程质量安全监督机构职责表

序号	模块	具体操作	要求
1	工程登记	将报建工程进行质量安全登记，在工程登记后可委派本工程监督负责人。	在开展工程监督前，需进行工程登记并委派监督负责人
2	工地文档检查	对项目相关文档及时检查及查阅	根据实际情况及时检查
3	远程检查	在工地进行远程检查时，对发现不符合要求的行为及时登记并告知工地整改，如发现镜头不在线需要求工地及时恢复	监督人员定时检查
4	创建监督任务	随机抽取检查工程、指定检查内容、随机选派抽查人员生成检查任务。	需在每次监督检查前创建监督检查任务
5	登记监督计划告知	监督机构在工程登记后，需编制上传工程质量安全监督计划及告知书。	在工程监督检查前
6	监督检查	监督人员负责按照指定、随机抽查任务清单对工程进行现场监督检查（填写检查内容拍照留痕），对发现的问题可下发抽查意见书及整改通知书。	需在指定日期检查监督任务指定的工程及检查项
7	整改闭环	监督人员审核项目部提交的整改回复，实现整改闭环管理。	在工程提交整改回复后，按要求的时限内进行回复处理
8	中止、恢复、终止施工安全监督	监督机构受理建设单位提交的工程施工安全监督申请，并办理相关中止、恢复、终止施工安全监督手续。	在建设单位提交申请后监督机构按照规定时限内给予回复
9	安全验收	在工程安全验收时，记录保存验收过程中相关业务数据，同时终止对项目的安全监督。	工程需满足竣工验收相关条件
10	质量竣工验收	在工程质量竣工验收时，记录保存验收过程中相关业务数据，同时终止对项目的质量监督。	工程需满足竣工验收相关条件
11	完成工程监督	上传工程安全评价书、工程质量监督报告及相关重要文件资料，完成工程结案。	完成工程竣工验收后
12	工程质量检测报告	监督人员检查时，可从平台检测监管系统复核工程质量检测报告的真实性	工程质量监督检查时
13	远程视频监督	通过视频监控对工地现场进行远程监督及移动巡查，并记录检查结果。	根据实际的监督要求进行检查
14	专项检查	根据项目上报专项自查信息进行向现场核查或远程核查，对于核查结果不合格的项目及时督促整改。	根据实际情况进行抽查

三、建设单位职责表

序号	模块	具体操作	要求
1	工程信息维护	1.完善工程基本信息，包括名称、地址（地图定位）、负责人（含电话号码）、参建单位、参建单位负责人及联系电话等信息，确保信息完整、准确；

2.定期对工程状态、形象进度进行更新调整。	开工前完成信息填报，并根据实际情况实时调整
2	临时报表	根据监督部门下发的文件进行填报，上报自查情况。	根据监督部门的上报要求
3	安全检查	上传日常安全检查记录（月检）。	根据实际检查情况
4	质量检查	上传日常质量检查记录（周检）。	根据实际检查情况
5	随机检查	记录随机发现的问题。	根据实际检查情况
6	问题闭合	各类质量安全问题集中闭合处理工作。责任单位或责任人线下整改完成后，应通过问题关闭功能上传整改证明，由复核人对问题进行闭合。	根据实际的问题发现情况
7	监督协同	适用于各类由监督部门发起的质量、安全问题整改闭合处理工作。责任单位或责任人线下整改完成后，上传整改佐证材料（含影像），建设单位单位需对整改结果进行查阅确认。	根据实际的问题整改情况
8	用户管理	本单位用户的邀请、审核、权限管理。	根据工作实际需要
9	分部分项验收	创建分部分项验收方案、分部分项验收检查、整改、问题闭合，并上传验收资料。	根据验收实际情况
10	文档维护	工地相关文档的及时上传及维护	上传文档主要包括程序性文件、质保资料、综合资料、验收资料等

四、施工单位职责表

序号	模块	具体操作	要求
1	分部分项	录入工程分部分项信息。	开工前完成上传，并根据实际情况实时调整
2	施工场地布置图	按施工场地布置图的绘制要求上传或更新本工程实际CAD场地布置图，并完成信息点落图上报，信息点如：起重机械、危大工程、摄像头等。	开工前完成上传，并根据实际情况实时调整
3	危大工程登记	危大工程信息登记，填写危大工程的基本信息，施工单位需对上报信息进行签字确认。	发放施工许可后5日内完成录入。并根据实际情况实时调整
4	企业安全月报	施工单位按现行规定进行施工安全检查	根据实际检查情况上传
5	施工质量周报	施工企业按现行规定进行施工质量检查，将签字盖章的周检查报告扫描上传。	根据实际检查情况上传
6	工地文档维护	对项目相关文档及时上传，更新维护	按照工程实际，上传文档主要包括但不限于程序性文件、质保资料、综合资料、验收资料等
7	危大工程进度上报	对已上报的危大工程，应每周上报危大工程施工状态和施工阶段信息，并上报本周的施工内容。施工单位负责人和监理单位负责人需对上报信息查阅签字确认。	根据实际检查情况上传
8	监督协同	适用于各类由监督部门发起的质量、安全问题整改闭合处理工作。责任单位或责任人线下整改完成后，上传整改佐证材料（含影像），直至监督机构确认整改合格为止。	根据实际检查情况上传
9	起重机械	1.由施工单位设备管理负责人登记起重机械，如起重机械类型、操作人员、检测单位、维保单位等信息，并维护设备状态信息。

2.由设备负责人负责动态信息上报，维护设备当前高度信息。

3.施工单位负责人需对上报信息签字确认。	设备进场后进行信息填报，动态信息实时上传
10	基坑登记	1.基坑登记，登记基坑的基本信息。

2.基坑工程的施工负责人负责动态信息上报，及时更新基坑当前深度信息。

3.施工单位负责人需对上报信息签字确认。	基坑工程开工前完成信息填报，施工过程中根据实际情况实时上传。
11	施工围蔽	施工围蔽自查信息录入。	围蔽安装完成后立即上报，发生变化时实时调整
12	洗车槽	工地洗车槽自查信息录入。	根据实际情况录入，发生变化时实时调整
13	施工外架	工地施工外架自查信息录入。	根据实际情况录入，发生变化时实时调整
14	防高坠	工地防高坠自查信息录入。	根据实际情况录入，发生变化时实时调整
15	扬尘防治措施	扬尘防治措施自查信息录入，包括路面硬化、沙土覆盖、绿化、洒水等。	根据实际情况录入，发生变化时实时调整
16	视频监控	工地视频监控安装接入	视频监控完成后需要及时接入，发生变化时实时调整
17	大门及出入口	工地大门及出入口自查信息录入。	大门及出入口施工完成后立即录入，发生变化时实时调整
18	安全检查	上传日常安全检查记录。	根据实际检查情况上传
19	质量检查	上传日常质量检查记录。	根据实际检查情况上传
20	随机检查	记录随机发现的问题。	根据实际情况
21	问题闭合	适用于各类质量安全问题集中闭合处理工作。责任单位或责任人线下整改完成后，应通过问题关闭功能上传整改证明，由复核人对问题进行闭合。	根据实际情况
22	管理人员	施工单位管理人员进场信息录入，包括身份信息、职业信息、证件信息及人员退场信息登记。	当人员发生变更时录入
23	形象进度	上传分部分项工程进度完成情况，并拍摄实体照片。	根据实际情况上传
24	取样人员电子证照	建材检测取样人员的资格申请和电子证照获取	开展取样业务前需办理
25	取样管理	建材检测取样信息登记。	每次取样均需登记取样信息
26	用户管理	本单位用户的邀请、审核、权限管理。	根据实际需要

五、监理单位职责表

序号	模块	具体操作	要求
1	监理安全周报	监理单位按现行规定进行安全周报填写	每周
2	监理质量月报	监理单位按现行规定进行质量月报填写	每月
3	危大工程	对于施工单位上报的危大工程基础信息及危大工程的进度信息签字确认。	根据实际情况
4	起重机械	对于施工单位上报的起重机械基础信息及起重机械的动态信息签字确认。	根据实际情况
5	基坑登记	对于施工单位上报的基坑工程基础信息及基坑工程的动态信息签字确认。	根据实际情况
6	安全检查	上传日常安全检查记录。	根据实际检查情况
7	质量检查	上传日常质量检查记录。	根据实际检查情况
8	随机检查	记录随机发现的问题。	根据实际检查情况
9	问题闭合	适用于各类质量安全问题集中闭合处理工作。责任单位或责任人线下整改完成后，应通过问题关闭功能上传整改证明，由复核人对问题进行闭合。	根据实际的问题发现情况
10	工地文档维护	对工地文档及时上传，更新，维护	按照单位职责要求，上传文档主要包括但不限于程序性文件、质保资料、综合资料、验收资料等
11	监督协同	适用于各类由监督部门发起的质量、安全问题整改闭合处理工作。责任单位或责任人线下整改完成后，上传整改佐证材料（含影像），监理单位需对整改结果进行审核确认。	根据实际的问题整改情况
12	用户管理	本单位用户的邀请、审核、权限管理。	根据工作实际需要