附件：

汕头市旧城镇、旧厂房、旧村庄改造审批程序

（征求意见稿）

为推进我市旧城镇、旧厂房、旧村庄（以下简称“三旧”）改造工作，建立规范有序、公平公正、公开透明、高效顺畅的工作机制，根据《国土资源部关于印发〈关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见（试行）〉的通知》（国土资发〔2016〕147号）、《广东省人民政府关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》（粤府〔2009〕78号）、《广东省人民政府关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》（粤府〔2016〕96号）、《广东省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于“三旧”改造工作的实施意见（试行）的通知》（粤府办〔2009〕122号）、《广东省旧城镇旧厂房旧村庄改造管理办法》（广东省人民政府令第279号）、《广东省人民政府关于深化改革加快推动“三旧”改造促进高质量发展的指导意见》（粤府〔2019〕71号）、《广东省“三旧”改造标图入库和用地报批工作指引（2021年版）》（粤自然资函〔2021〕935号）、《汕头市人民政府关于印发〈汕头市旧城镇、旧厂房、旧村庄改造若干管理规定〉的通知》（汕府〔2023〕  号）等文件，以及有关法律、法规，结合我市实际，制定本程序。

一、审批内容

“三旧”改造审批主要包括：“三旧”改造标图入库审核、“三旧”改造年度实施计划审批、“三旧”改造方案审批、“三旧”改造用地报批、“三旧”改造用地供地审批等方面的内容。

二、“三旧”改造标图入库的审核

（一）审核流程

1.土地权利人向区（县）（功能区）自然资源部门提交地块标图入库申请表和有关材料，申请地块标图入库。

2.区（县）（功能区）自然资源部门进行初审并公示，符合入库标准的，纸质材料报市自然资源部门审核，并在广东省土地管理与决策支持系统进行在线申报。

3.市自然资源部门对入库地块进行审核，审核通过后，出具标图入库核准文件，并在广东省土地管理与决策支持系统备案。

4.审核入库后，区（县）（功能区）自然资源部门收到核准文件后反馈土地权利人。

5.区（县）（功能区）自然资源部门将已入库地块的图斑相关信息通过门户网站予以公开。

（二）有关事项

1.属政府主导的改造地块，以区（县）（功能区）“三旧”改造办公室（以下简称“三旧”办）为申报主体，按以上要求和流程审核入库；

2.已入库地块因规划修改导致无法实施改造、改造地块权利人明确表示不同意实施改造等合理理由，需要变更图斑面积、范围等内容的，土地权利人或区（县）（功能区）“三旧”办可以提出删除或调整的申请，参照地块入库审核流程审核；

3.已删减的地块要求重新入库，应按地块入库审核流程重新申请审核。

三、年度实施计划的审批

（一）审批流程

区（县）（功能区）行政辖区内的“三旧”改造项目，由区（县）（功能区）“三旧”办统一受理申请和审查，并结合本辖区实际，以及经济社会发展、土地供应、房地产市场等情况，组织编制年度实施计划，报区（县）政府（功能区管委会）批准后实施。

1.公开征集。区（县）（功能区）“三旧”办应结合本辖区实际，组织编制“三旧”改造年度实施计划，并定期通过政府门户网站或报纸发布公告，公开征求计划意见，征集列入年度实施计划的项目。

2.提出申请。申报主体应持申请报告、土地权属证明文件、土地勘测定界报告、上盖物基底占比测绘报告等，向区（县）（功能区）“三旧”办申请列入年度实施计划。

3.审查审批。区（县）（功能区）“三旧”办受理申请后，征求区发改、自然资源、生态环境、住房和城乡建设、文广旅体等部门和所在街道（镇）意见，汇总研究提出审查意见，上报区（县）政府（功能区管委会）审批。

4.通知公布。区（县）政府（功能区管委会）批准后由区（县）（功能区）“三旧”办向申报主体出具《列入“三旧”改造年度实施计划通知书》（附相关图件）。

属政府主导项目，由区（县）（功能区）“三旧”办负责组织列入年度实施计划的相关资料和报批手续。

（二）年度实施计划审查的职责分工

1.区（县）（功能区）自然资源部门主要审查拟改造地块是否符合国土空间规划、标图入库、符合上盖物占地比例要求、存在土地闲置问题。涉及纳入主体地块一并实施改造的“三地”的，审查累计占比是否超标，是否符合国土空间规划，是否须办理农地转用和土地征收手续，是否符合规划实施的要求，是否无法独立出具规划设计条件，是否难以独立开发建设等；

2.区（县）（功能区）土地储备部门主要审查改造地块是否列入政府土地储备范围；

3.区（县）（功能区）住房和城乡建设部门对历史建筑等历史文化资源保护进行审查；

4.区（县）（功能区）文广旅体部门对不可移动文物等历史文化资源保护进行审查；

5.区（县）（功能区）发改部门、生态环境部门按职能提出审查意见。

四、改造方案的审批

（一）编制主体

“三旧”改造项目的改造方案由区（县）（功能区）“三旧”办组织改造主体，按照省、市“三旧”改造文件有关要求，根据改造地块规划条件及有关配套要求，编制项目改造方案。改造地块涉及完善历史用地手续的，改造方案由区（县）政府（功能区管委会）组织编制。改造地块涉及征收土地的，需按规定开展社会稳定风险评估。

政府主导的“三旧”改造项目的改造方案由项目所在区（县）（功能区）“三旧”办负责组织编制。

（二）审批程序

金平区、龙湖区、功能区辖区内的“三旧”改造项目（“工改工”项目除外），由改造主体向所在区（功能区）“三旧”办申报改造方案，区（功能区）“三旧”办受理并组织初审，经区政府（功能区管委会）审查同意，报市“三旧”办审核后，由区政府（功能区管委会）上报市政府审批。

1.申报：改造主体按要求编制“三旧”改造方案，持相关材料，向区（功能区）“三旧”办提出审批“三旧”改造方案的申请。

2.公示：区（功能区）“三旧”办受理后组织方案公示（公示期不少于15日）。

3.初审：区（功能区）“三旧”办征求市和区（功能区）发改、自然资源、生态环境、住房和城乡建设、文广旅体等部门意见，并根据项目具体情况征求市和区（功能区）教育、农业农村、财政、国资、土地储备等部门，以及项目所在区（功能区）工业办公室或街道（镇）的意见（涉及征求市有关部门的，以区政府名义发函）。区（功能区）“三旧”办根据有关政策规定，结合各单位和公示的意见，组织改造主体修订改造方案。

4.审查：区（功能区）“三旧”办将修订后的改造方案上报，区政府（功能区管委会）采用集体研究方式组织审查。

5.审核：区（功能区）“三旧”办将区政府（功能区管委会）审查通过的改造方案上报市“三旧”办审核，市“三旧”办对改造方案提出审核意见，反馈区（功能区）“三旧”办。

6.上报：区政府（功能区管委会）将改造方案连同各部门意见和市“三旧”办审核意见采纳情况，上报市政府审批。

7.审批：改造方案经市政府审定同意的，市政府批复区政府（功能区管委会），并由区政府（功能区管委会）发文通知申报主体。改造方案的批复应明确改造主体、改造规模、开发强度、利用方向、公共服务设施和保障性住房（人才住房）配套要求、申办供地时限、供地方式、用地主体等内容。

其他区（县）辖区范围内不涉及历史用地完善转用、完善征收手续的“三旧”改造方案，参照以上申报、公示、初审的程序办理，由区（县）政府审批，报市政府备案（迳送市“三旧”办）。

其他区（县）辖区范围内涉及历史用地完善转用、完善征收手续的“三旧”改造方案，经区（县）政府审查同意后，由区（县）“三旧”办报市“三旧”办审核后，区（县）政府将改造方案连同市“三旧”办审核意见采纳情况上报市政府审批。

上报市政府审批的改造方案，由区（县）政府（功能区管委会）盖章。

市政府主导的“三旧”改造项目的改造方案参照上述程序办理报市政府审批；区（县）政府主导的“三旧”改造项目的改造方案参照上述程序办理，除需经市政府审批的情形外，由区（县）政府审批。

（三）改造方案审查的职责分工

1.自然资源部门负责审查：

改造项目用地是否符合国土空间总体规划，是否纳入年度改造计划，是否已编制控制性详细规划、出具规划设计条件，土地用途、土地开发强度等规划指标是否符合有关规定，公共服务设施的配套内容是否明确、是否符合规定等，是否纳入标图建库范围，上盖物占地比例是否符合要求，地类、权属是否清楚，是否存在抵押、查封和设定地役权等问题，涉及旧村庄建设用地转为国有建设用地、完善历史用地手续的是否符合政策规定，供地是否符合规定，是否存在未处置的违法用地问题，是否存在古树名木保护问题等；

2.财政部门负责审查：改造项目涉及需移交政府部门的公共服务设施的资金来源等；

3.发展改革部门负责审查：改造项目是否符合产业发展政策和投资政策等；

4.生态环境部门负责审查：改造地块是否符合生态环境有关政策要求；

5.住房和城乡建设部门负责审查：涉及商品房项目配套保障性住房（人才住房）的内容是否符合要求及是否存在历史建筑等；

6.国有资产管理部门负责审查：涉及国有资产处置是否符合规定；

7.文广旅体部门负责审查：改造范围是否存在历史文化资源保护问题等；

8.教育部门负责审查：涉及配套中小学校幼儿园的内容是否符合所在片区教育设施布局和有关政策要求；

9.其他部门按职能分工提出审查意见；有关文件未明确的审查内容由“三旧”改造主管部门负责牵头审查。

（四）改造方案的调整

1.重大调整：按程序重新编制和报批改造方案，新改造方案批准后，原已批准的改造方案自动失效。

2.一般性调整：由相关职能部门根据有关规定直接办理调整手续，视同改造方案相应调整。

批准后涉及调整土地出让合同内容的，应签订土地使用权出让补充合同或重新签订土地使用权出让合同。

五、改造项目实施

（一）向各相关部门申办有关手续

改造方案经政府批准后，改造主体可持“三旧”改造方案批准文件到各相关部门办理手续：

1.向自然资源部门申办涉及完善土地转用手续、集体建设用地转为国有建设用地、“三地”农地转用及土地征收手续、用地规划归宗及重新出具规划条件、供地手续；土地确权登记、建设用地规划许可、建设工程规划许可；规划条件核实及土地查验、不动产确权登记等手续；

2.向发改部门申办立项手续；

3.向生态环境部门申办环评和土壤污染状况调查相关手续；

4.向文广旅体部门申办涉及历史文物保护相关手续；

5.向住建部门申办涉及历史建筑保护相关手续；

6.按规定应向相关部门申办的其他手续。

（二）“三旧”改造用地报批手续（省政府授权市政府审批）

1.审核流程

（1）土地权利人向区（县）自然资源部门提交申请书，并按《广东省“三旧”改造标图入库和用地报批工作指引（2021年版）》（粤自然资函〔2021〕935号）的要求提供真实有效的材料。

（2）涉及土地征收的，区（县）自然资源部门按照《土地管理法》第四十七条有关规定发布征地预公告。

（3）对土地预公告期无异议的，区（县）自然资源部门审核提交的材料后组织报批材料，提出审查意见报区（县）政府审核，经请区（县）政府同意后，区（县）自然资源部门报市自然资源部门审查，并通过有关用地报批系统进行申报。

（4）市自然资源部门对报批材料书面审查，提出审查意见提请市政府审核。

（5）经市政府同意后，市政府以省政府名义依法作出用地批准文件。

（6）市自然资源部门在相关网站公开用地批准文件。

（7）各区（县）政府应在市政府批准文件作出后十五个工作日内按粤自然资函〔2021〕935号有关规定发布征收土地公告，并负责行政复议等相关工作。

2.有关事项

（1）涉及农用地转用手续的，需先按照《土地管理法》《土地管理法实施条例》等有关规定办理农用地转为建设用地手续。

（2）各区（县）政府应对村集体村民代表大会的规程、内容、合法性、合规性进行实质性审查，负责信访维稳工作。

（3）区（县）自然资源部门负责对被征收的土地性质、权属情况、国土空间总体规划（土地利用总体规划、城市（镇）总体规划）、建设用地合法来源等调查核实，并对违法用地行为进行调处。

（三）供地审核

1.改造主体按规定向区（县）（功能区）自然资源部门申请供地，并提交有关材料。

2.区（县）（功能区）自然资源部门审查供地材料完备后，应依据用地规划条件和红线图委托具备土地评估资质的评估公司对项目用地进行土地市场价格评估。

3.区（县）（功能区）自然资源部门按照“三旧”计算地价款有关规定，根据评估结果计核补缴地价款，拟订土地协议出让方案，报区（县）政府（功能区管委会）集体审议、集体决策。

金平区、龙湖区、功能区涉及经营性用地的，区（县）（功能区）自然资源部门应将土地协议出让方案报市自然资源部门审核后，报市政府集体审议、集体决策。

土地协议出让方案应包括出让地块的受让主体、范围、面积、用途、应缴纳地价款、使用年限、开竣工时限、规划要求、公共服务设施配套要求、保障性住房（人才住房）配套要求、土壤污染状况调查情况等相关内容。

4.经市政府（或区（县）政府（功能区管委会））审议同意后，由区（县）（功能区）自然资源部门应将决策结果在相关网站上公示，并与改造主体签订土地出让合同，并向本辖区税务部门推送相关信息。

5.区（县）（功能区）自然资源部门应落实出让土地日常监督职责，在土地动态监测系统上按时录入监管信息，并对超期开、竣工、涉及闲置等情况及时按规定进行处理。

6.涉及延期开、竣工的补缴地价款的和竣工验收存在合法误差面积或兼容不同功能的补缴地价款，由向区（县）（功能区）自然资源部门按有关规定办理。

六、改造项目监管及退出机制

（一）签订实施监管协议

1.监管主体

对非政府主导改造项目，自改造方案批准之日起三个月内，由所在区（县）政府（功能区管委会）或其指定的机构作为“三旧”改造项目的监管主体，与改造主体签订《“三旧”改造项目实施监管协议》，实施批后监管。

2.协议内容

监管协议书内容包括项目实施进度安排、公益性用地移交、公共服务设施代建、公共服务设施配建、保障性住房（人才住房）配套要求、落实补偿安置义务、监管措施等。产业类改造项目，可将产业准入条件、投产时间、投资强度、产出效率和节能环保、股权变更约束等要求纳入项目监管协议。对于改造主体不依规依约实施改造的，区（县）政府（功能区管委会）应责令改造主体限期整改，拒不整改的可由原批准单位撤销对改造方案的批复，并将企业失信行为纳入信用记录向社会公布，依法限制改造主体参与其他“三旧”改造项目。

3.备案要求

监管协议书签订后在相关系统备案。

（二）退出机制

1.依申请退出。改造主体认为难以按要求实施改造的，可以按改造方案申报审批程序申请，逐级报原批准机关撤销原改造方案的批准文件。

2.依职权退出。未按改造方案和供地文件确定的供地期限、开工时间、土地用途、开发强度、公共服务设施配套、保障性住房（人才住房）配建（认购）等方面要求实施改造的，或已申请调整改造方案和供地文件确定的供地期限、开工时间、土地用途、开发强度、公共服务设施配套、保障性住房（人才住房）配建（认购）等方面内容但未获批准的，由区（县）“三旧”办逐级报请原批准机关撤销原改造方案的批准文件。

3.项目退出后，对于市场主导的拆除重建类改造项目，市场主体可申请由政府主导的方式推进，区（县）政府（功能区管委会）可在现有基础上继续推进土地、房产征收（收回）工作，并对经核定的市场主体前期投入费用予以合理补偿。

4.退出后有关部门依法进行处理。

七、本程序自公布之日起实施，有效期至    年  月  日止。

本程序实施前本市有关“三旧”改造的文件与本程序不一致的，以本程序为准。涉及“工改工”项目的，按照“工改工”有关规定执行。