合同编号：

潮南区中心城区东三路南段周边片区02-07-02、02-07-01地块配套道路设施、配套公园绿地/广场用地建设合同

（范本仅供参考）

甲    方：     汕头市潮南区胪岗镇人民政府

乙    方：

签订时间：      年    月    日

潮南区中心城区东三路南段周边片区02-07-02、02-07-01地块配套道路设施、配套公园绿地/广场用地建设合同

本合同双方当事人：

甲方：          汕头市潮南区胪岗镇人民政府          ；

通讯地址：                                            ；

邮政编码：                                            ；

电话：                                                ；

传真：                                                。

乙方：                                                ;

通讯地址：                                            ；

邮政编码：                                            ；

电话：                                                ；

传真：                                                。

第一章  总   则

第一条  根据《汕头市国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告》（编号：       号）附件《潮南区中心城区东三路南段周边片区02-07-02、02-07-01地块土地出让竞买须知（配套设施投资建设部分）》、《国有建设用地使用权出让合同》（编号：             号）、双方本着平等互信、诚实合作的原则，订立本合同。

第二条  甲方是项目配套设施监管部门，对项目配套设施建设进行监督、管理、服务、协调。

第三条  乙方是项目配套设施的投资建设方，承担全部配套设施成本，包括土建成本、配套设施地价和相关税费等。

第四条  本合同仅就项目配套设施的建设内容、建设规模、位置、开竣工日期、交付使用条件、设施移交等事项进行细化与明确。

第二章  配套设施建设

第五条  本合同项下宗地坐落于 胪岗居委三村经联社渠北洋 。

第六条  在本合同项下宗地范围内，由乙方投资建设的各项配套设施，乙方已经根据规划管理部门确定的出让宗地规划条件，委托有相应资质的设计单位进行设计，并取得相应批准文件。其中：

- 道路面积  12773.28  平方米（19.16亩）。设计方案应征求潮南区城市管理和综合执法局意见，建设内容应在本出让地块项目主体工程验收时一并验收，建成后使用国有建设用地面积11.72亩的规划道路无偿移交给汕头市潮南区胪岗镇人民政府管理，使用村集体建设用地面积7.44亩的规划道路无偿移交给汕头市潮南区胪岗镇胪岗居委三村经济联合社管理。并按以下要求建设：

1、建设内容包括02-07-01地块东侧道路用地总面积6253.28平方米（9.38亩）和西侧道路用地总面积6520平方米（9.78亩）的路基路面工程及绿化、雨水、排污、照明、交通安全等附属设施。

2、根据《汕头市潮南区中心城区东三路南段周边片区控制性详细规划(调整)局部修编(汕南大道北侧局部地块调整)》，地块东侧道路按次干路（F断面）、西侧道路按支路（E断面）标准实施，并应与周边道路、设施相衔接。

3、道路用地范围内的给水、电力、通信、燃气等管线工程由竞得人一并设计，潮南区胪岗镇人民政府负责协调有关部门同步实施建设。

4、02-07-01地块东、西两侧道路使用集体建设用地面积4960.31平方米（7.44亩），由潮南区胪岗镇人民政府协调相关村居交竞得人一并实施建设。

（二）公园绿地/广场用地面积  7813.53  平方米（11.72亩），绿地面积不低于5800平方米。建设公园绿地/广场用地的用地由潮南区胪岗镇人民政府协调相关村居交竞得人一并实施建设。设计方案应征求潮南区胪岗镇人民政府意见，建设内容应在本出让地块项目主体工程验收时一并验收，建成后无偿移交给汕头市潮南区胪岗镇胪岗居委三村经济联合社管理。

第七条  由乙方投资建设的配套设施，双方同意按照经批准的文件和设计方案，由乙方在       年       月       日之前开工，在       年       月       日之前竣工。乙方不能按期开工，应提前       日向甲方提出延建申请，经甲方同意延建的，其项目竣工时间相应顺延，但不得超过本宗用地商品房建设项目第一期建设工程规划条件核实日期。

第八条  乙方在组织应承担的道路配建时，路基必须进行软基处理，处理后的各项技术指标及工后沉降应满足国家现行有关规范要求。

第九条  在本合同项下宗地总面积范围内，乙方在组织相关开发活动中，不得改变、损坏由政府按设计文件建设的地下管线等设施。

第十条  双方同意配套设施与商品房开发项目主体建设同步设计、同步验收交付使用，在商品房开发项目主体工程申请规划核实前完成全部配套设施项目建设。

第十一条  由乙方投资建设的配套设施，在不违背《潮南区中心城区东三路南段周边片区02-07-02、02-07-01地块土地出让竞买须知（配套设施投资建设部分）》和符合公众正常使用要求的前提下，可以向原批准部门提出变更申请。

第三章  配套设施验收与移交

第十二条  由乙方投资建设的各项配套设施，按照设施所属类型，由乙方依法向相应行政主管部门提出验收申请，并且应在商品房开发项目第一期建设主体工程申请规划核实前，完成全部配套设施项目建设。

对未按进度要求落实配套设施建设的，暂停办理商品房的相关规划建设许可手续。

第十三条  双方同意在本合同项下宗地范围内同步修建下列配套设施，建成后验收合格无偿移交：

1、国有道路面积  7812.97  平方米（11.72亩），建成后无偿移交给汕头市潮南区胪岗镇人民政府管理。

2、集体道路面积  4960.31  平方米（7.44亩），建成后无偿移交给汕头市潮南区胪岗镇胪岗居委三村经济联合社管理。

3、公园绿地面积  7813.53  平方米（11.72亩），建成后无偿移交给汕头市潮南区胪岗镇胪岗居委三村经济联合社管理。

第十四条  双方同意上述配套设施按国家现行有关规范要求的标准移交。

第十五条  无偿移交给政府指定接收单位的配套设施，乙方应于该项设施验收通过后      工作日内，以信函、电报、传真等书面形式通知甲方组织接收。甲方收到书面通知后      工作日内组织相应接收单位予以接收。

第四章  不可抗力

第十六条  合同双方当事人任何一方由于不可抗力原因造成的本合同部分或全部不能履行，可以免除责任，但应在条件允许下采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。当事人迟延履行期间发生的不可抗力，不具有免责效力。

第十七条  遇有不可抗力的一方，应在      工作日内将不可抗力情况以信函、电报、传真等书面形式通知另一方，并在不可抗力发生后      工作日内，向另一方提交本合同部分或全部不能履行或需要延期履行的报告及证明。

第五章  违约责任

第十八条  乙方有下列情况之一的，甲方有权通知相关部门暂停办理商品房规划验收、建设工程竣工验收、产权登记等。造成损失的，有权向乙方要求赔偿。

1）未按建设标准和建设要求组织建设；

2）未按开竣工日期等进度要求组织建设；

3）未按交付使用条件和移交时间，及时移交应无偿移交给政府指派的接收单位的配套设施的；

4）其他违约情况。

第十九条  甲方有下列情况之一的，乙方有权拒接甲方提出的相应要求，并向甲方上级机关申述。造成损失的，有权向甲方要求赔偿。

1）明显超越本合同约定配套设施建设标准和建设要求的；

2）超越权限限制乙方合法开发活动和权利行使的；

3）额外增加乙方不合理负担的；

4）其他违约情况。

第六章  附 则

第二十条  本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决，适用中华人民共和国的法律法规。

第二十一条  因履行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，提交汕头仲裁委员会仲裁解决。

第二十二条  本合同双方当事人均保证本合同中所填写的姓名、通讯地址、电话、传真、开户银行、代理人等内容的真实有效，一方的信息如有变更，应于变更之日及时以书面形式告知对方，否则由此引起的无法及时告知的责任由信息变更方承担。

第二十三条  本合同未尽事宜，可由双方约定后作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

第二十四条  本合同一式    份，甲方、乙方各执    份，具有同等法律效力。

附件：1.《潮南区中心城区东三路南段周边片区02-07-02、02-07-01地块规划设计条件》；2.《潮南区中心城区东三路南段周边片区02-07-02、02-07-01地块土地出让竞买须知（配套设施投资建设部分）》；3.《潮南区中心城区东三路南段周边片区02-07-02地块用地红线图》；4.《潮南区中心城区东三路南段周边片区02-07-01地块用地红线图》；5.《道路交通规划图》；6.《潮南区中心城区东三路南段周边片区02-07-01地块配建道路用地红线图》；7.《潮南区中心城区东三路南段周边片区02-07-01地块配建公园绿地/广场用地用地红线图》

甲方（章）：                     乙方（章）：

汕头市潮南区胪岗镇人民政府

法定代表人（委托代理人）        法定代表人(委托代理人)：

（签字）：                      （签字）：

年       月       日